

***О П Ш Т И Н А Н И К Ш И Ћ***

***Секретаријат за комуналне послове и саобраћај***

**ИНФОРМАЦИЈА**

**О СТАЊУ И АКТИВНОСТИМА НА ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА**

**У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НИКШИЋ**

**ЗА 2022. ГОДИНУ**



**Никшић, jun 2023.**

**ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ И АКТИВНОСТИМА НА ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НИКШИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |
| --- |
| 1. **У В О Д**
 |

На основу Програма рада Скупштине Општине Никшић за 2023. годину, а у складу са принципима јавности и транспарентности у раду, Секретаријат за комуналне послове и саобраћај, подноси Информацију о стању и активностима на остваривању потреба и интереса грађана у мјесним заједницама на територији општине Никшић за 2022. годину.

На територији општине Никшић основане су 32 мјесне заједнице, као облик непосредног одлучивања и учествовања грађана у одлучивању о пословима од интереса за локално становништво. У предметној Информацији мјесне заједнице су груписане у три територијалне цјелине и то:

• градске мјесне заједнице (10 мјесних заједница - обухватају уже градско језгро),

• приградске мјесне заједнице (8 мјесних заједница - обухватају приградска насеља),

• сеоске мјесне заједнице (14 мјесних заједница - обухватају сеоска насеља).

|  |
| --- |
| **2. СТАЊЕ И АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА****ГРАЂАНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА** |

Информацијом је дат преглед стања по мјесним заједницама кроз табеларни приказ поднијетих захтјева и активности које су предузете на њиховом рјешавању, као и преглед инфраструктурних објеката који су реализовани или је реализација у току, из области саобраћаја, хидротехнике и других области.

Преко органа локалне управе и стручних служби, Општина је спроводила активности на рјешавању проблема у мјесним заједницама у сарадњи са министарствима и јавним службама. У оквиру тих активности вршена је координација у пословима на уређењу простора, изградњи и реконструкцији саобраћајне инфраструктуре, њеном текућем и инвестиционом одржавању (асфалтирању путева, санацији ударних рупа, санацији макадамских путева, одржавању саобраћајне сигнализације, опреме пута и путних објеката), изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на градском и пригрдском подручју, побољшању водоснабдијевања сеоског подручја (изградња и реконструкција водовода, санација бистијерни) и другим пословима који су од заједничког и непосредног интереса за становништво.

|  |
| --- |
| **2.1. Градске мјесне заједнице** |

У ужем градском језгру, примарне градске саобраћајнице и већи број секундарних саобраћајница и квартова су изграђени по пројектној документацији са асфалтним коловозним застором, ивичњацима и тротоарима, јавном расвјетом, уређеним зеленим површинама, урбаним мобилијаром, фекалном и атмосферском канализацијом и ТК инсталацијама. Међутим, одређени број секундарних и приступних саобраћајница нема изграђене тротоаре и пратећу инфраструктуру, а знатан је број и оних са макадамским застором.

На подручју мјесних заједница ужег градског језгра, захтјеви грађана су се односили на:

* изградњу и реконструкцију саобраћајница (примарне и секундарне мреже) и уређење квартова,
* санацију тротоара,
* одржавање постојећих асфалтних саобраћајница (санацију ударних рупа),
* санацију макадамаских улица,
* санацију путних објеката (потпорних зидова и мостова),
* постављање принудних успоривача брзине, заштитних стубића, огледала,
* санацију спортских терена,
* санацију дјечијих игралишта,
* изградњу и реконструкцију секундарне мреже водовода, фекалне и атмосферске канализације,
* изградњу, реконструкцију и поправку јавне расвјете,
* постављање мобилијара (клупа, корпи за отпатке) и уређење зелених површина у квартовима,
* уређење корита ријека,
* изградњу ниша за контејнере и уклањање дивљих депонија.

Мјесне заједнице ужег градског језгра су: Центар I, Центар II, Рудо Поље, Грудска Махала, Стара Варош, Мркошница, Требјеса, Хумци, Бистрица и Растоци.

У сљедећим табелама дат је преглед захтјева по мјесним заједницама и предузетих активности на рјешавању истих.

|  |
| --- |
| **ЦЕНТАР I** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Уређење квартова*** | Завршени су радови на уређењу кварта између улица Ивана Милутиновића, Ђура Салаја и Вучедолске.  |
| ***Реконструкција улица*** | Отпочели су радови на реконструкцији преосталог дијела Улице Живка Николића. |
| Рјешавање проблема који се односи на сакупљање воде на постојећем тротоару у Улици Јована Цвијића и њено продирање у подруме (нови тротоар је издигнутији од постојећег око објекта). |  |
| ***Санација тротоара***  | Извршена је санација дијела тротоара у Улици Сердара Шћепана (код такси стајалишта). |
| ***Санација ударних рупа***  | Извршена је санација ударних рупа у сљедећим улицама: Ивана Милутиновића, V пролетерске бригаде, Сердара Шћепана, Николе Тесле, Данила Бојовића, Вучедолској, Марка Миљанова, Воја Деретића и на Тргу Шака Петровића. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у Улици V пролетерске бригаде. | Извршено је постављање успоривача брзине у сљедећим улицама:* два успоривача брзине у Улици V пролетерске бригаде;
* један успоривач брзине у Улици Воја Деретића,
* два успоривача брзине у Вучедолској улици.

Вриједност изведених радова износи 4.107,06 €. |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршено је постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица на раскрсницама улица: Сердара Шћепана и Николе Тесле, Вука Караџића, Данила Бојовића и Воја Деретића и Његошеве, Др Ника Миљанића и Ника Миљанића. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Фекална и атмосферска канализација*** | У склопу реконструкције преосталог дијела Улице Живка Николића отпочели су радови на изградњи фекалне и атмосферске канализације. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Допуна дрвореда у Улици Лазара Сочице. | Извршена је допуна дрворедних садница у Улици Лазара Сочице.  |
|  | У склопу уређења кварта између улица Ивана Милутиновића, Ђура Салаја и Вучедолске извршена је садња 90 садница жбуња. |
| **ОСТАЛО** |  | Извршено је уређење зелене површине око Филозофског факултета. Вриједност изведених радова износи 1.821,00 €. |
| ***Komunalni objekti*** | Изграђене су нише за контејнере у улицама Лазара Сочице и Манастирској. Вриједност изведених радова износи 643,00 €. |
| ***Јавне чесме*** | Кроз донацију изграђена је спомен чесма код сјеверне капије старог гробља. |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је:* сакупљање и одвожење отпада из улица V пролетерске бригаде и Лазара Сочице, као и иза објекта Завода за запошљавање,
* уклањање шибља и грања и сакупљање и одвожење отпада из путног појаса Улице Живка Николића.
 |

|  |
| --- |
| **ЦЕНТАР II** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Уређење квартова***Уређење кварта између улица Његошеве и Народних хероја.  | Извршено је уређење дворишног простора између улица Његошеве и Народних хероја.  |
| Уређење кварта између улица Новака Рамова, Вука Мићуновића и Карађорђеве. Ради се о неуређеном простору, са неријешеном одводњом атмосферских вода и лошим функционисањем фекалне канализације. |  |
| Уређење кварта између улица Народних хероја, Вука Мићуновића, Карађорђеве и Вардарске улице. |  |
| ***Санација тротоара*** | Извршена је санација дијела тротоара у Улици др Јосипа Сладеа и у Његошевој (раскрсница са Улицом др Јосипа Сладеа). |
| ***Санација ударних рупа***  | Извршена је санација ударних рупа у улицама Радоја Дакића и Вука Мићуновића. |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршено је постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица на раскрсници улица Његошеве, Николе Тесле и Др Ника Миљанића. |
| ***Опрема пута*** | У циљу заштите пјешака на тротоарима извршено је постављање заштитно-украсних стубића у Скадарској улици. Вриједност изведених радова износи 1.500,00 €. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у Улици народних хероја, између објеката „Cafе & Pub Base” и “City Mode”. |  |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод***  | Извршена је реконструкција постојећих чесми у улицама Народних хероја и Његошевој (на раскрсници са Улицом др Јосипа Сладеа). Вриједност изведенох радова износи 2.113,39 €. |
| Реконструкција водоводног прикључка стамбено-пословног објекта у Улици Јосипа Сладеа, због слабог притиска и честог нестајања воде. | Извршена је реконструкција водоводног прикључка до стамбено-пословног објекта у Улици др Јосипа Сладеа, чиме је обезбијеђено уредно водоснабдијевање корисника. Вриједност изведених радова износи 563,24 €. |
| ***Фекална и атмосферска канализација***Реконструкција фекалне канализације у кварту између улица Његошеве и Народних хероја због дотрајалости исте и сталних зачепљења. | У склопу уређења дворишног простора између улица Његошеве и Народних хероја извршена је реконструкција секундарне мреже фекалне канализације и изградња атмосферске канализације. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Фекална канализација***Реконструкција секундарне мреже фекалне канализације у Улици Новака Рамова због честог зачепљења и плављења околног терена. | Извршена је реконструкција дијела секундарне мреже фекалне канализације у дужини од 40 m у Улици Новака Рамова. Радови у вриједности од 3.809,81 € су финансирани из Буџета Општине. |
| **ОСТАЛО** | ***Јавни објекти*** | За потребе РТВ Никшић отпочели су радови на реконструкцији простора у склопу Дома револуције. |
| ***Зеленило*** | Извршена је допуна дрворедних садница у Карађорђевој улици. |
|  | Извршено је уређење зелене површине у Улици др Јосипа Сладеа, испред Агенције за пројектовање и планирање. Вриједност изведених радова износи 775,73 €. |
| Изградња нише за 2 контејнера у Сладеовој улици (урађено постоље). | Изграђена је ниша за контејнере у Улици др Јосипа Сладеa. Вриједност изведених радова износи 273,00 €. |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је сакупљање и одвожење отпада из Улице Радоја Дакића. |

|  |
| --- |
| **РУДО ПОЉЕ** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација ударних рупа*** | Извршена је cанација ударних рупа у сљедећим улицама: Николе Тесле, Сердара Шћепана, VI црногорске бригаде и Јосипа Броза Тита. |
| Обнављање тротоара испред зграде „Монтекса“ у дужини од око 50 m, јер је исти у веома лошем стању. Наведени тротоар представља дио коридора Улице црногорско - мађарског пријатељства. |  |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршена је адаптација и модернизација семафора на раскрсници улица Јосипа Броза Тита и Сердара Шћепана. Такође је извршено постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица на раскрсницама улица: Јосипа Броза Тита и Сердара Шћепана, Сердара Шћепана и Николе Тесле и Његошеве, Николе Тесле и Др Ника Миљанића.  |
| Постављање саобраћајног огледала на раскрсници улица Бошка Јанковића и Велимира Јакића, због лоше прегледности на излазу из Улице Бошка Јанковића. |  |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у улицама:* Сердара Шћепана, на укрштању са улицама Велимира Јакића и Алексе Бацковића,
* Данила Бојовића, на потезу испред пјешачког прелаза код пицерије и градске пумпе;
* Николе Тесле, испред пјешачког прелаза код ОШ „Лука Симоновић“.
 |  |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Додјела садница за двориште ОШ „Лука Симоновић“. | Извршено је орезивање дрвећа, уклањање жбуња и ниског растиња у дворишту ОШ „Лука Симоновић“, а потом и садња 4 саднице јавора. |
| Садња бреза и других сличних садница на јавној површини испред стамбене зграде Т-12 у Улици VI црногорске бригаде. |  |
| Уређење зелене површине испред зграде Т-6 у Улици VI црногорске бригаде, како би се спријечило паркирање аутомобила. | Извршена је садња 4 саднице брезе испред зграде Т-6 у Улици VI црногорске бригаде. |
| **ОСТАЛО** | Садња садница на зеленој површини на шеталишту Петра Лубарде (од Улице Сердара Шћепана до Његошеве улице), јер на тој дионици нема засађено ниједно стабло. | У склопу иницијативе „Срце за свијет“ коју je реализовалo “Сава осигурање” АД у сарадњи са Општином Никшић, Туристичком организацијом Никшић и ДОО „Комуналано“ засађене су саднице високог дрвећа на шеталишту Петра Лубарде и Алексе Бацковића. Такође су постављене 4 нове клупе, извршена је санација постојећих клупа (постављање недостајућих талпи, замјена оштећених и фарбање) и фарбање стубова расвјете. |
| Садња садница у кварту Улице Алексе Бацковића |
| Санација клупа у МЗ Бистрица, а првенствено на шеталишту Алексе Бацковића гдје је у ранијем периоду дио саниран. |
| ***Комунални објекти*** | Извршено је постављање 17 канти за отпатке у улицама (шеталишту) Петра Лубарде и Алексе Бацковића. Вриједност инвестиције износи 2.399,42 €. |
| Санација дјечијег игралишта у дворишту иза солитера П+14 у Улици Сердара Шћепана. |  |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је:* сакупљање и одвожење отпада из Улице VI црногорске бригаде;
* чишћење улица уз ивичњаке и сливничке решетке у Интеграловом насељу;
* фарбање стубова расвјете у улицама Петра Лубарде и Алексе Бацковића (у сарадњи са Сава осигурањем).
 |

|  |
| --- |
| **ГРУДСКА МАХАЛА** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Уређење квартова***  | Током 2022. године отпочели су радови на уређењу кварта Драгице Правице.  |
| Уређење простора око зграда у Улици Баја Пивљанина (санација макадамског платоа или асфалтирање). Током кишног периода, због атмосферских вода је отежано кретање пјешака и коришћење паркинга. |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је cанација ударних рупа у сљедећим улицама: Баја Пивљанина, Крста Костића, II далматинске бригаде и Никца од Ровина. |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршена је адаптација и модернизација семафора на раскрсници улица Баја Пивљанина и II далматинске бригаде. Такође је извршено постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица на раскрсницама улица Баја Пивљанина и II далматинске бригаде и Његошеве, Николе Тесле и Др Ника Миљанића.  |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање два успоривача брзине у Улици Крста Костића:* између раскрсница са улицама Марка Биљурића и Бошка Мартиновића,
* између раскрсница са улицама Његошевом и Баја Пивљанина.
 |  |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Фекална канализација***Измјештање и реконструкција секундарне мреже фекалне канализације у Улици Димитрија Булајића због честих зачепљења. | Извршена је реконструкција дијела секундарне мреже фекалне канализације у дужини од 70 м, у Улици Димитрија Булајића. Радови у вриједности од 7.734,53 € су финансирани из Буџета Општине. |
| Реконструкција фекалне канализације у кварту Улице Драгице Правице због дострајалости мреже и честих зачепљења. | У склопу радова на уређењу кварта Драгице Правице извршени су радови на реконструкцији фекалне канализације у дужини од 450 м.Вриједност изведених радова износи 42.119,00. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Садња стабала:* у Улици Династије Црнојевића,
* у Улици Баја Пивљанина
* у Улици Вука Мићуновића, у дворишту зграде „пчелара“.
 | Извршена је допуна садница у квартовима улица Династије Црнојевића, Баја Пивљанина и Џавида Тузовића (двориште зграда пчелара). |
| ***Уређење дворишта вртића***Уређење двориште вртића „Ластавица“ (недостају саднице, мобилијар и сл.).  | У дворишту вртића „Ластавица“ засађене су 3 саднице смрче.  |
| **ОСТАЛО** |  | У склопу иницијативе „Срце за свијет“ коју je реализовалo “Сава осигурање” АД у сарадњи са Општином Никшић, Туристичком организацијом Никшић и ДОО „Комуналано“ засађене су дрворедне саднице, у Улици Станислава - Ћана Копривице. Такође је извршена санација постојећих клупа (постављање недостајућих талпи, замјена оштећених и фарбање) и фарбање стубова расвјете. |
| ***Јавна расвјета***Постављање расвјете у Улици пут поред Бистрице, на дионици између Католичке цркве и „Карингтонки“. |  |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је:* сакупљање и одвожење отпада из улица Пека Павловића и Баја Пивљанина;
* фарбање стубова расвјете у Улици Станислава - Ћана Копривице (у сарадњи са Сава осигурањем).
 |

|  |
| --- |
| **С Т А Р А В А Р О Ш**  |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у Улици Стојана Ковачевића. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод*** Реконструкција дотрајале водоводне мреже у Улици Мушовина бб. | Извршена је реконструкција секундарног крака водоводне мреже у Улици Мушовина, изградњом новог крака дужине 120 м, на који је преспојен постојећи цјевовод. Овим рјешењем обезбијеђено је уредно снабдијевање 10 корисника у насељу Мушoвина. Вриједност изврдених радова износи 1.660,10 €. |
| Измјештање цјевовода са КП 1157 КО Никшић, ради изградње објекта на парцели.  | Извршено је измјештање дијела водоводне мреже са КП 1157 КО Никшић у Улици стара варош III, односно конзервирање постојећег цјевовода и изградња новог у дужини од 55 m. Вриједност изведених радова износи 562,22 €. |
| Реконструкција дотрајале водоводне мреже у насељу Мушовина. Водоводна мрежа није реконстуисана 50 година и често долази до проблема несташице воде. | Извршена је реконструкција секундарног крака водоводне мреже у насељу Мушовина. Реконструкција је обухватила радове на изградњи нове дионице дужине 100 м (чеповање дијела постојећег водовода) и пребацивање постојећих прикључака на нови цјевовод. Вриједност изведених радова износи 2.138,64 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило*** | Извршено је уређење јавне зелене површине испред Никшићког позоришта. Вриједност изведених радова износи 1.700,60 €. |
|  | Извршено је уклањање шибља и чишћење приступних стаза на Бедему. Вриједност изведених радова износи 892,00 €.  |
| ***Уређење игралишта*** Уређење јавне површине - реконструкција дјечијег игралишта уУлици Стојана Ковачевића (са сјеверне стране стамбене зграде). Приликом уређења кварта предметна локација није обухваћена. | Током 2022. године објављен је тендер за извођење радова на реконструкцији дјечијег игралишта у Улици Стојана Ковачевића. По позиву (тендеру) није било пријављених понуђача. |
| Санација спортског терена и поставаљање коша (враћање постојећег) у кварту око жељезариних зграда. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Уклањање дивљих депонија*** | Извршено је уклањање дивљих депонија са локације Бедема и уз магистрални пут М-3, на дионици Петља I - Петља II.Одвоз смећа је вршен машинама „Машинског прстена“. |
| ***Локални јавни рад*** | Учесници Јавног рада су учествовали и у акцији чишћења путног правца Даниловград – Никшић Шавник, поводом Дана еколошке државе. |

|  |
| --- |
| **МРКОШНИЦА**  |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2021.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалатирање улица***Асфалтирање улице која спаја улице Подгорички пут и Мостаињску у дужини од 130 m, а пружа се уз канал ријеке Мркошнице.  |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у сљедећим улицама: Вучедолској, Династије Војислављевића, Воја Деретића, на Подгоричком путу и Шеталишту Вита Николића. |
| ***Опрема пута***Постављање заштитних стубића у Улици 13. јул. | У циљу заштите пјешака на тротоарима извршено је постављање заштитно-украсних стубића у Улици 13. јул, на дионици од Трга Саве Ковачевића до раскрснице са Улицом династије Балшића. Вриједност изведених радова износи 1.377,00 €. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Атмосферска канализација*** | Извршена је реконструкција канала - континуалне решетке за одвођење атмосферских вода са Улице династије Војислављевића (почетак улице из правца Улице подгорички пут). Вриједност изведених радова износи 3.507,57 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Комунални објекти*** | Кроз донацију Еколошког покрета „Озон“ Никшић, извршено је постављање 6 клупа и 5 канти за отпатке на Шеталишту Вита Николића.  |
| ***Зеленило*** | Еколошки покрет „Озон“ Никшић у сарадњи са Општином Никшић, реализовао је акцију садње 13 садница јасена у Улици 13. јул. Акција је реализована у оквиру регионалне кампање „Дрво пријатељства“. |
|  | Кроз заједничку акцију Службе заштите и спашавања и ДОО „Комунално“ Никшић, а у циљу предузимања превентивних мјера заштите од пожара, извршено је уклањање сувих стабала и грања из Парк-шуме Требјеса. Вриједност изведених радова износи 3.735 €. |
| Уклањање растиња на улазу у подвожњак код Аутобуске станице. | Извршено је уклањање растиња уз Улицу Мркошница II (улаз у подвожњак код Аутобуске станице). |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је сакупљање и одвожење отпада из улица Мркошница II, Требјешка, 13. jул и са Шеталишта Вита Николића. |

|  |
| --- |
| **ТРЕБЈЕСА** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2021.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Изградња и реконструкција улица*** | Крајем 2022. године отпочели су радови на изгрдњи Улице Рудо Поље у дужини од 365 м. |
| ***Асфалтирање улица*** Асфалтирање наставка улице Љуба Чупића, према трафостаници под Требјесом, постављање јавне расвјете и означавање објеката бројевима.  |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у сљедећим улицама: Јосипа Броза Тита, Вука Караџића и Воја Деретића. |
| Санација асфалтног застора у површини од 3 m2 у Улици Љуба Чупића. Ради се о прекопу насталом током поправке водоводних инсталација. | Извршена је санација прекопа у Улици Љуба Чупића. |
| ***Санација макадамских застора*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) макадамског застора крака код Електро школе дужине 300 m. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у улицама:* Јосипа Броза Тита (Народне омладине), на потезу од Интегралове зграде са пролазом (зграда Л1) до улаза у Економску школу;
* 18. септембар, на раскрсници са Београдском улицом,
* Воја Самарджића - Црног, испред школе Милева Лајовић Лалатовић
* Љуба Чупића.
 |  |
|  | Извршено је постављење по једног успоривача брзине у улицама Воја Деретића и Милице Вучинић.Радови у вриједности од 1.670,64 € су финансирани из Буџета Општине. |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршено је постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица на раскрсници улица Вука Караџића, Воја Деретића и Данила Бојовића. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод*** | У склопу радова на реконструкцији водоводне мреже у улицама под Требјесом, током 2022. године завршени су радови у улицама Василија Пејовића у дужини од 433 m и Бранка Делетића у дужини од 395 m. Вриједност изведених радова износи 13.950,19 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Додјела садница за двориште „Средње економско - угоститељске школе“. | Извршена је садња садница у дворишту ЈУ „Средња економско - угоститељска школа“. |
| Садња нових и замјена сувих бреза у Београдској улици. | Извршена је садња 9 садница брезе у кварту Београдске улице. |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је сакупљање и одвожење отпада из улица VI црногорске бригаде и Београдске и са простора иза зграде Нексана. |

|  |
| --- |
| **Х У М Ц И**  |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| ***Изградња и реконструкција улица*** | Крајем 2022. године отпочели су радови на изгрдњи Улице Рудо Поље у дужини од 365 м. |
|  | Извршена је реконструкција Улице Буда Томовића у дужини од 490 m. |
| ***Асфалтирање***Пресвлачење Улице бистричка 13/14.  |  |
|  | Извршена је припрема за асфалтирање (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* крака са локалног пута Рубежа – Мораково у Рубежама у површини од 221 m2,
* дијела Улице Рубежа II у површини од 923 m2.
 |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Вука Караџића (на дионици од Жељезаре до скретања за Вучје), Буда Томовића, Бистричкој (на Оштровцу), Јакова Остојића, 18. септембар, Жикице Јовановића Шпанца, Пут поред Грачанице, Рубежа I, Рубежа II, Рубежа III и на локалном путу Рубежа - Вучје (до цркве Рубежа). |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* у Рубежама, на путу Рубежа – Крново,
* на Улици Оштровац,
* у Улици Рубежа II, код Ћинћура и Маројевића,
* у Улици Павла Ковачевића.
 | Извршено је постављење успоривача брзине на локалном путу Рубежа – Крново – Мека дола, у Рубежама. Вриједност изведених радова износи 690 €. |
| ***Санација макадамских улица*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање):* платоа код гробља у Рубежама,
* пута према цркви, у дужини од 200 m.
 |
| Насипање пута у Доњим Рубежама (куће Глушица). Пут је однијела вода приликом излива ријеке Бистрице. |  |
| ***Путни објекти***Санација потпорног зида у Улици Вука Караџића (на дионици од Жељезаре до скретања за Вучје). До урушавања дијела потпорног зида је дошло услед обилних падавина. | Изграђен је нови потпорни зид у Улици Вука Караџића (на дионици од Жељезаре до скретања за Вучје). У склопу радова извршена је и набавка и монтажа ограде на потпорном зиду.Вриједност изведених радова износи 11.244,49€. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | Санација моста преко Бистрице (Доњи Оштровац). |  |
| Санације ограде на мосту преко Бистрице на Путу Хумци – Рубежа (иза Жељезаре). |  |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод***Реконструкција постојећег водовода у Горњим Рубежама због недовољне количине воде и слабог притиска.  | Извршена је реконструкција секундарне мреже водовода у Горњим Рубежама, а обухватила је радове на изградњи новог крака са постојећег водовода (који води од Никшића ка Драговољићима) и прикључењу (преспајању) постојећих корисника. |
| Реконструкција секундарног крака водовода у Рубежама из разлога мржњења цијеви у зимским мјесецима, јер су исте поставњене плитко. | Извршена је реконструкција водоводног крака у Рубежама у дужини од 310 m. Вриједност изведених радова износи 1.523,34 €. |
| Рјешавање водоснабдијевања домаћинстава у Доњем Оштровцу. Проблем је нарочито изражен у љетњем периоду. |  |
| Рјешавање питања уредног водоснабдијевања у насељу Жировница из разлога несташице воде током љетњег и дијела јесењег периода. |  |
| Прикључење објекта на КП 4630 КО Никшић на комуналну инфраструктуру. | У склопу комуналаног опремања, изграђен је водоводни прикључак до КП 4630 КО Никшић, у Улици Јакова Остојића. Вриједност изведених радова износи 153,43 €. |
| Реконструкција прикључака на фекалну канализацију за 5 објеката у Улици Буда Томовића IV. | Извршена је реконструкција прикључака на фекалну канализацију за 5 објеката колектовног становања у Улици Буда Томовића IV. Вриједност изведених радова износи 2.774,94 €. |
| Изградња нове септичке јаме за потребе више домаћинстава насеља „Звјерињак“. Постојећа септичка јама је малог капацитета и стално долази до изливања фекалија у двориште. | Заједничком акцијом Општине и Мјесне заједнице изграђена је нова септичка јама за потребе домаћинстава насеља „Звјерињак“. |
| ***Атмосферска канализација*** | Ријешено је одвођење атмосферских вода са крака Улице Павла Ковачевића, изградњом континуалне решетке која је цијевима спојена на ревизионо окно атмосферске канализације у Улици Павла Ковачевића. Вриједност изведених радова износи 3.561,65 €. |
|  | Извршена је реконструкција атмосферске канализације у Улици Буда Томовића, као и корекција - нивелисање шахт поклопаца и сливних решетки. Вриједност изведених радова износи 7.582,45 €. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | Приликом реконструкције пута за Жупу, због нагиба пута, атмосферске воде се сливају низ пут према Жировници и уливају у дворишта кућа изграђених уз пут, те је проблем потребно ријешити. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Уређење корита ријека***Уређење корита ријеке Бистрице у насељу Оштровац. | Извршени су радови на одржавању корита ријеке Бистрице у насељу Оштровац у дужини од око 240 m. Радови су обухватили сјечење шибља и стабала у појасу уз ријеку, продубљивање корита (ископ наноса и спрудова) и израду насипа. Радови у вриједности од 14.800 € су финансирани кроз донацију Електропривреде Црне Горе.  |
| ***Чишћење корита ријека***Чишћење корита ријеке Бистрице од моста иза Жељезаре (који води у насеље Оштровац) па низводно. |  |
| Чишћење корита ријеке Грачанице код моста иза школе у дужини од 80 до 100 m. |  |
| ***Санација спортског терена***Уређење спортског терена у насељу Оштровац. | Извршени су радови на санацији спортског терена на Оштровцу, а односили су се на поправку ограде, замјену улазних врата и замјену кошаркашке табле са кошем и мрежицом. Вриједност изведених радова износи 4.714,16 €. |
| ***Уклањање дивљих депонија*** | У континуитету су уклањане дивље депоније из Улице Буда Томовића и из корита и са обала ријеке Грачанице. |

|  |
| --- |
| **БИСТРИЦА** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Ратка Вујовића - Чоче, Бистричко насеље, Мојковачких ратника, Милана Папића и Јосипа Броза Тита. |
| ***Саобраћајна сигнализација*** | Извршена је адаптација и модернизација семафора на раскрсници улица Јосипа Броза Тита и Сердара Шћепана, а такође су постављани звучни сигнализатори за слијепа и слабовида лица.  |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод*** | У склопу комуналног опремања изграђен је водоводни прикључак до границе катастарске парцеле 972 КО Никшић у Улици Сава Бурића. Радови у вриједности од 703,25 € су финансирани из Буџета Општине. |
| ***Фекална канализација***Реконструкција фекалне канализације у Улици Жарка Зрењанина због честог зачепљења и плављења у прикључном шахту. | Извршена је реконструкција секундарне мреже фекалне канализације у Улици Жарка Зрењанина у дужини од 27 m. Радови у вриједности од 1.414,72€ су финансирани из Буџета Општине. |
| Прикључење објекта у Улици Сава Бурића, на КП 972 КО Никшић, на фекалну канализацију. | У склопу комуналног опремања изграђен је прикључак фекалне канализације до границе парцеле 972 КО Никшић у Улици Сава Бурића. Радови у вриједности од 731,93 € су финансирани из Буџета Општине. |
| Изградња фекалне канализације у Улици 43 како би се створили услови за прикључење стамбених објеката на исту. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је* сакупљање и одвожење отпада, кошење траве и чишћење уз ивичњаке у улицама Борислава Пекића, Сава Бурића и Жарка Зрењанина;
* сакупљање и одвожење отпада, кошење траве и уклањање шибља у Улици Ратка Вујовића - Чоче.
 |

|  |
| --- |
| **РАСТОЦИ** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање улица*** | Извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање сљедећих улица:* крака са Улице Никца од Ровина у површини од 544 m2,
* крака са Улице партизански пут (саобраћајница IV ДУП Растоци 1) у површини од 1.003 m2,
* крака са Улице партизански пут у површини од 291 m2.
 |
| ***Изградња тротоара*** | Крајем 2022. године отпочели су радови на изградњи тротоара и јавне расвјете у Улици браће Максимовић.  |
| ***Санација макадамских улица*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) 2 крака код мљекаре у укупној дужини од 550 m. |
| Насипање путева:* крака са Улице црногорски комита у правцу кућа Канкараша, Тодоровића и Пејовића, у дужини од 100 m,
* приступне улице до кућа Тодоровића и Раонића, у оквиру ДУП-а Растоци 1,
* крака са Улице херцеговачки пут до КП 717/3 КО Никшић.
 |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Херцеговачки пут, Партизански пут и Пут поред Бистрице. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* у Растоцима, код Октопода,
* у Улици пут поред Бистрице,
* у Улици браће Максимовић.
 |  |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Водовод*** | У склопу комуналаног опремања урбанистичких парацела, изграђен је секундарни крак водовода са Улице пут поред Бистрице, у дужини од 500 m, чиме је обезбијеђено водоснабдијавање објеката и парцела у том дијелу Растока. Вриједност изведених радова износи 7.325,49 €. |
| ***Амосферска канализација***Рјешавање одвођења вода са приступне улице на КП 618/1 (приступне улице са Улице партизански пут) због плављења подрума околних објеката у вријеме великих киша. | У циљу одвођења вода са приступне улице на КП 618/1 изграђен је крак атмосферске канализације у дужини од 65,0 m. Радови у вриједности од 3.218,06 € су финансирани из Буџета Општине. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Фекална канализација***Замјена постојећих канализационих прикључака због честог запушење и изливања фекалне канализације на тротоар око објекта и зелену површину. | Извршена је реконструкција секундарне мреже фекалне канализације у Улици Ђура Рогановића у дужини од 24 m. Радови у вриједности од 1.314,02 € су финансирани из Буџета Општине. |
| Изградња фекалне канализације, прикључака до објеката у улици Партизански пут. | Извршена је доградња секундарног крака фекалне канализације у Улици партизански пут у дужини од 70 м. Радови у вриједности од 2.651,40 € су финансирани из Буџета Општине. |
| Реконструкција крака фекалне канализације у Улици партизански пут, за потребе ОШ „Браћа Рибар”. | Извршена је реконструкција крака фаекалне канализације до ОШ „Браћа Рибар”, у Улици партизански пут. Реконструкција је обухватила радове на изградњи новог крака у дужини од 156 m (стављање постојећег крака ван функције). Радови у вриједности од 12.944,78 € су финансирани из Буџета Општине. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Допуна постојећег зеленила дрворедним садницама и постављање клупе у кварту иза Болнице (зграда гдје се налази Клуб пчелара).  | Извршена је садња 3 саднице јавора. |
| Садња нових дрворедних садница на зеленој површини у Улици Вука Мићуновића („војне“ зграде), гдје су посјечене тополе због старости,. | Извршена је садња 7 садница брезе. |
|  | Извршена је допуна живе ограде на скверу у Растоцима. |
| Уклањање шибља са улице код моста Перуновића (на ријеци Бистрици). | Извршено је орезивање шибља уз Улицу пут поред Бистрице II, код моста Перуновића. |
| ***Локални јавни рад***Орезивање шибља и дивље купине која је заузела тротар и бициклистичку стазу, уз Херцеговачки пут. | У склопу локалног јавног рада извршено је:* орезивање и уклањање шибља из Улице херцеговачки пут;
* сакупљање и одвожење отпада са обала и из корита ријеке Бистрице, на дијелу око Хаџи-Исмаиловог моста;
* уклањање шибља око саобраћајних знакова и путоказа у Улици партизански пут, у циљу повећања безбједности саобраћаја.

Такође, учесници Јавног рада су учествовали и у акцији чишћења путног правца Даниловград – Никшић - Шавник, поводом Дана еколошке државе. |
| ***Уклањање дивљих депонија*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са локација у Горњим Студенцима, код колектора и уз магистрални пут око Петље II. |

|  |
| --- |
| **2.2. Приградске мјесне заједнице** |

Подручје приградских насеља карактерише умјерени ниво опремљености комуналном инфраструктуром.

У домену саобраћајне инфраструктуре, већи број улица изграђен је од асфалтног застора без тротоара и оивичења, док је одређени број улица још увијек са макадамским застором. Улице су углавном опремљене јавном расвјетом, без изграђене атмосферске канализације, зелених ивичних трака и урбаног мобилијара.

На овом подручју је изграђена примарна мрежа водовода, обезбијеђено је снабдијевање електричном енергијом и електронским комуникационим услугама, док је одвођење фекалних отпадних вода регулисно путем септичких јама, тј. није изграђена мрежа фекалне канализације.

На подручју приградских мјесних заједница захтјеви грађана су се односили на:

* асфалтирање улица и путева,
* реконструкцију улица,
* санацију макадамских путева,
* санацију ударних рупа због дотрајалости асфалтног застора,
* рјешавање одвођења атмосферских вода са улица,
* постављање принудних успоривача брзине,
* уређење путног земљишта (кошење и орезивање шибља),
* изградњу и реконструкцију водовода,
* изградњу и поправку расвјете,
* регулацију и чишћење корита ријека,
* изградњу и санацију спортских игралишта,
* санацију домова мјесних заједница.

Приградске мјесне заједнице су: Уздомир, Ћеменца, Драгова Лука, Озринићи, Кличево, Страшевина, Пољица и Кочани.

У табелама је дат преглед захтјева и предузетих активности на рјешавању истих.

|  |
| --- |
| **У З Д О М И Р**  |
| **Обухвата насеља: Гребице и Мокра Њива** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у Улици 1. мај и на путу Дукло - Видрован, кроз Мокру Њиву. |
| ***Уређење путног земљишта***Уклањање шибља и растиња уз пут Дукло – Видрован, на дионици од моста на Дуклу до моста на ријеци Растовац, у циљу безбједног одвијања саобраћаја. | У циљу повећања безбједности саобраћаја извршено је орезивање шибља уз пут Дукло – Видрован, на дијелу од моста на Дуклу до Брезовика. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Реконструкција водовода***Побољшање водоснабдијевања у Гребицама, према кућама Бјелица и Вукотића, јер домаћинства већ дуже вријеме немају уредно водоснабдијевање. |  Извршена је реконструкција секундарног крака водовода у насељу Гребице, у дужини од 210 m. Вриједност изведених радова износи 2.364,69 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Одржавање корита ријека*** | Извршени су радови на одржавању корита ријеке Зете у дужини од око 200 m, узводно и низводно од моста у Брезовику. Радови су обухватили чишћење корита и уклањање шибља и стабала, ископ и израду насипа од ископаног материјала, као и стабилизацију обале слаганим каменом у продужетку постојеће камене обалоутврде. Радови у вриједности од 5.000 € су финансирани из средстава Буџета Црне Горе (Управа за воде). |
| ***Уређење путног земљишта***Уклањање шибља и растиња уз пут Дукло - Видрован, на дионици од моста на Дуклу до моста на ријеци Растовац. | У циљу безбједног одвијања саобраћаја, узвршено је орезивање шибља уз пут Дукло - Видрован, на дионици од моста на Дуклу до прве кривине ка Брезовику (400 m). |
| ***Локални јавни рад***Орезивање шибља и кошење траве уз тротоар улице Сава Станојевића, на дионици од ШИК-а „Јаворак“ према подручној школи „Браћа Рибар“ Гребице. | У склопу локалног јавног рада извршено је:* орезивање шибља уз тротоар и уклањање отпада из Улице Сава Станојевића, на дионици од ШИК-а „Јаворк“ до подручне школе „Браћа Рибар“;
* сакупљање и одвожење отпада са обала и из корита ријеке Бистрице, на дијелу око Хаџи-Исмаиловог моста.

Такође, поводом Дана еколошке државе, учесници ЈР су учествовали и у акцији чишћења путног правца Даниловград – Никшић - Шавник, на дионици од Петље II до Гребица. |

|  |
| --- |
| **Ћ Е М Е Н Ц А** |
| **Обухвата насеље Ћеменца** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа Глибавачкој и Хајдучкој улици. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у Зетској и Глибавачкој улици. | Извршено је постављење успоривача брзине у Зетској улици. Вриједност изведених радова износи 1.111,14 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Јавна расвјета***Наставак радова на изградњи уличне расвјете у Глибавачкој улици. |  |
| Постављање рефлектора (сијалица) од Мочионице до терена на Гукавцу. |  |
| ***Уређење корита ријека***Уређење корита ријеке Бистрице. |  |
| ***Спортски терени***Наставак радова на изградњи спортског терена на Гукавцу и изградња расвјете око истог. |  |
| ***Дјечија игралишта*** | Током 2022. године отпочели су радови на санацији дјечијег игралишта у Ћеменцима. Инвестициона вриједност радова износи 5.000 €.У току 2022. завршени су радови на замјени дотрајале ограде око игралишта.  |
| ***Дом мјесне заједнице***Санација дома мјесне заједнице. |  |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је сакупљање и одвожење отпада са обала и из корита ријеке Бистрице, на дијелу око Хаџи-Исмаиловог моста. |

|  |
| --- |
| **Д Р А Г О В А Л У К А** |
| **Обухвата насеље Драгова Лука** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција улица*** | Отпочели су радови на реконструкцији Широке улице дужине 640 м и Драговолучке XIV дужине 150 m.  |
|  ***Асфалтирање улица***Асфалтирање путева:* крака са Релејске улице у дужини од 40 м до кућа Килибарда
* приступних улица на теритотији мјесне заједнице.
 | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица и путева:* дијела некатегорисаног пута Н-86 Драгова Лука - Товић у површини од 630 m2,
* наставка Улице бистричка II у површини од 891 m2,
* наставка Бистричке X у површини од 213 m2,
* крака са Бистричке XX у површини од 423 m2,
* Улице бистричка XXII са краком укупне површине 861 m2,
* 12 кракова са Релејске улице укупне површине 2.140,45 m2,
* крака са Улице релејска II површине 255 m2,
* 5 кракова са Дурмиторске улице укупне површине 2.543 m2,
* 2 крака са Хајдучке улице укупне површине 630 m2,
* 2 крака са Улице хајдучка V укупне површине 1.485 m2,
* Улице драговолучка IV са краком укупне површине 348 m2,
* Улице драговолучка XVI површине 729 m2,
* крака са Драговолучке улице површине 656 m2,
* крака са Улице драговолучка II површине 359 m2,
* крака са Улице драговолучка XIV површине 128 m2.
 |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Драговолучкој, Широкој, Релејској, Ловћенској, Товићкој и Бистричкој. |
| ***Санација макадамских застора***Санација дионице Улице бистричка 11/2. | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање):* крака са Бистричке улице у дужини од 150 m,
* приступне улице са Улице Релејска III.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Уређење путног земљишта***Санација потпорног зида уз поток и постављање ограде уз коловоз преко водопропуста у Драговолучкој улици (на раскрсници са Улицом драговолучка V) имајући у виду да велики број ученика користи улицу за одлазак до школе.  | У циљу повећања безбједности пјешака извршено је постављање ограде на пропусту у Драговолучкој улици. Вриједност изведених радова износи 2.326,90 €. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* у Широкој улици
* у Драговолучкој улици, код Премијер кладионице и прије раскрснице са Широком улицом
* у Драговолучкој улици, код куће бр. 166,
* у Релејској улици.
 | Извршено је постављење:* једног успоривача брзине у Бистричкој улици,
* два успоривача брзине у Улици бистричка VI.

Вриједност изведених радова износи 1.594,14 €. |
| **ВОДОВОД** | ***Водовод*** | У склопу реконструкције улица Широке и Драговолучке XIV извршена је реконструкција водоводне мреже у дужини од 573 m. |
| Реконструкција водоводног прикључка до парцеле КП 780 КО Рубежа, због честог процуривања. | Извршена је санација водоводног прикључка до парцеле КП 780 КО Рубежа, а обухватила је изградњу новог прикључка у дужини од 40 m (конзервирање постојећег). Вриједност изведених радова износи 344.20 €. |
| Реконструкција водоводне мреже у Товићкој улици од раскрснице између парацела 595/1 и 580/1 до парцеле 582/1 у дужини од 250 m. | Извршена је реконструкција водоводног крака у Товићкој улици (замјена постојећих цијеви цијевима већег пречника) у дужини од 242 m. У склопу радова извршено је пребацивање постојећих корисника на нови цјевовод, а обезбјеђено је и водоснабдијевање нових корисника ове улице. Вриједност изведених радоава износи 2.401,33 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило*** | Извршена је садња 23 саднице јавора на простору паркинга код стадиона Сутјеске. |
| ***Комунални објекти*** | Кроз донацију Еколошког покрета „Озон“ Никшић, извршено је постављање 2 клупе, 2 канте за отпатке и инфо табла на простору око Гординог моста.  |
| ***Уклањање отпада*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са локације уз пут за Товић. |

|  |
| --- |
| **О З Р И Н И Ћ И** |
| **Обухвата насеља: Озринићи, Лаз, Бршно, Кунак и Међеђе** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева*** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање крака са пута за Жировницу у површини од 1368 m2. Такође је извршено насипање и равнање банкина ширине 0,5 m, обострано уз асфалтирани пут. |
| Асфалтирање крака са пута за Озриниће, поред ограде мљекаре Срна. | Извршени су припремни радови и асфалтирање крака са локалног пута Мост Грачаница – Озринићи – Бршно, поред ограде мљекаре Срна, у дужини од 250 m. |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа на путевима:* локалном путу Л-14 Мост Грачаница – Озринићи,
* локалном путу Л-11 мост Гвозденице – Кунак,
* локалном путу Л-16 Турјача - Рамонд - Црква - Растићи,
* некатегорисаном путу Н-31 мост Гвозденице – Средократина,
* некатегорисаном путу Н-75 Царев мост – Јован до, на дијелу Сливље – Јован до.
 |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршено је насипање, равнање и ваљање крака на локацији Криви рог, у дужини од 200 m. |
| Санација приступног макадамског пута у Жировници, у дужини од 200 m. |  |
| ***Опрема пута*** | Извршена је поправка ограде на мосту преко ријеке Грачанице (плави мост). Вриједност изведених радова износи 1.872,00 €. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у селу Озринићи. |  |
| **ВОДОВОД** | ***Водовод***Наставак изградње водовода Лаз. Радови на овом водоводу су започети 2020. године. | Током 2022. године настављени су радови на изградњи водовода Лаз којим ће се обезбиједити водоснабдијевање 49 домаћинства (226 становника) села Лаз. |
| Изградња водоводног крака до објеката на парцелама 1048/1, 1048/2 и 1048/3 КО Озринићи. | Извршена је доградња секундарног крака водоводне мреже у дужини од 138 m. Вриједност изведених радова износи 1.669,53 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Уређење спортских терена***Ограђивање спортских терена (један у селу Лаз и два у селу Озринићи), ради несметаног одвијања спортских активности и безбједности дјеце. |  |
| ***Уклањање отпада*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са локација са обала и из корита ријеке Грачанице, у Гвозденицама и код „Плавог моста“.  |

|  |
| --- |
| **К Л И Ч Е В О** |
| **Обухвата насеља: дио града Никшић, Кличево и Стубички Крај** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање улица*** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 4 крака са Улице 13. јул, укупне површине 1.759 m2. Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
|  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање дијела Улице грачаничка I/1 са краком у укупној површини од 606 m2. Уз новоасфалтирану улицу је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
|  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање улица:* крака са Требјешке улице површине 318 m2,
* дијела Улице требјешка II са краковима у укупној површини од 758 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
|  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* 3 крака са Стубичке улице укупне површине 1.849 m2,
* наставка Улице стубичка IV површине 978 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
|  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* 2 крака са Школске улице укупне површине 1.156 m2,
* 5 кракова са Улице школска I укупне површине 1.591 m2,
* 3 крака са Улице школска XIII укупне површине 819 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** |  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* 3 крака са Страшевске улице укупне површине 1.289 m2
* дијела Улице страшевска IV у површини од 398 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
| Асфалтирање крака са Рударске улице у дужини од 60 м. |  |
| ***Санација макадамских улица***Санација макадамског застора крака са Улице грачаничка I. | Извршена је санација макадамског застора приступних улица:* 2 крака са Школске улице, у укупној дужини до 350 m,
* крака са Улице 13. јул у дужини од 150 m,
* 2 крака са Страшевске улице у укупној дужини од 200 m,
* крака са Стубичке улице у дужини од 300 m,
* крака са Грачаничке I у дужини од 200 m.
 |
| Санација макадамског застора крака са Улице Школска XIV, у дужини од 150 m. |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Жељезничкој, Школској, Рударској, Школској X, Страшевској, Стубичкој, Грачаничкој, Требјешкој, Трговачкој, 13. јул, Путу поред Грачанице и на путу Царев мост - Пандурица. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* у Жељезничкој улици,
* у Страшевској улици (том улицом ђаци иду у школу „Јагош Контић“),
* у Стубичкој улици,
* у Улици требјешка VI,
* у Улици попа Машана Никчевића,
* у Улици пут поред Грачанице и Требјешкој (код рампе боксита) .
 | Извршено је постављење:* једног успоривача брзине у Страшевској улици,
* два успоривача брзине у Улици 13. јул II,
* једног успоривача брзине у Рударској улици.

Такође је извршена допуна постојећих успоривача у Требјешкој V и Школској улици.Вриједност изведених радова износи 2.172 €.  |
| ***Опрема пута*** | Извршена је поправка ограде на мосту преко ријеке Грачанице (Плави мост). Вриједност изведених радова износи 1.872 €. |
| **КАНАЛИЗАЦИЈА** | Рјешавање одвођења атмосфеских вода са Жељезничке улице, прије раскрснице са Стубичком. | Рјешено је одвођење вода са дијела Жељезничке улице (прије раскрснице са Стубичком улицом) изградњом дренажних канала. Вриједност изведених радова износи 1.391,59 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Зеленило***Орезивање шибља уз Улицу стубичка VIII, која води до црквишта Пресвете Богородице Тројеручице. | У циљу обезбјеђења несметаног пролаза кроз Улицу стубичка VIII извршено је орезивање шибља и ниског растиња у дужини од око 100 m. |
|  | У циљу обезбјеђења боље прегледности извршено је орезивање шибља и ниског растиња уз улица: Страшевска, Грачаничка I и Рударска. |
| ***Локални јавни рад*** | У склопу локалног јавног рада извршено је сакупљање и одвожење отпада из корита потока Барице, са изворишта, обала и дијела корита ријеке Мркошнице (код споменика под Требјесом) и из Трговачке улице.Такође, учесници Јавног рада су поводом Дана еколошке државе, учествовали у акцији чишћења путног правца Даниловград – Никшић – Шавник на дионици од Стубице до Будоша. |
| ***Уклањање отпада*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са сљедећих локација:* код рампе Боксита (до Плавог моста),
* са Пута поред Грачанице,
* из Рударске улице,
* из Требјешке улице код Старачког дома,
* код Царевог моста,
* око жељезничке пруге у Кличеву.
 |

|  |
| --- |
| **С Т Р А Ш Е В И Н А** |
| **Обухвата насеља: Страшевина и дио Студенаца**  |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање улица*** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* крака са Будошке улице површине 545 m2,
* Улице будошка II површине 517 m2,
* крака са Улице будошка V површине 476 m2,
* крака са Улице будошка VI површине 310 m2,
* 3 крака са Вртачке улице укупне површине 960 m2,
* 2 крака са Гудељске улице укупне површине 1.098 m2,
* платоа код ОШ „Јагош Контић“ у површини од 457 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
| ***Санација удраних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Страшевинској, Гудељској, Обрешкој и Подгоричком путу. |
| ***Санација макадамских улица*** | Извршена је санација макадамског застора наставка Будошке улице у дужини од 100 m. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* у Вртачкој улици, на потезу од подвожњака до раскрснице код фирме Баћовић,
* у Будошкој улици, прије раскрснице са Будошком 7/9,
* у Гудељској улици.
 | Извршено је постављење успоривача брзине у Будошкој улици.Вриједност изведених радова износи 697,14 €. |
| **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | ***Атмосферска канализација***Рјешавање одвођења атмосфеских вода са Гудељске улице.  | Рјешено је одвођење вода са Гудељске улице изградњом атмосферске канализације (система сливника, континуалне решетке, ревизионих окана и цијеви до улива у Мркошницу). Вриједност изведених радова износи 9.690,35 €. |
| Рјешавање одвођења атмосфеских вода са крака Вртачке улице. | Рјешено је одвођење вода са крака Вртачке улице изградњом атмосферске канализације (система континуалних решетки, сливничких окана, цијеви и упојног бунара). Вриједност изведених радова износи 13.415,03 €. |
| Рјешавање одвођења атмосфеских вода са Жељезничке улице, прије раскрснице са Стубичком. | Рјешено је одвођење вода са дијела Жељезничке улице (прије раскрснице са Стубичком улицом) изградњом дренажних канала. Вриједност изведених радова износи 1.391,59 €. |
| **ОСТАЛО** | ***Чишћење корита ријека***Чишћење корита ријеке Мркошнице у дијелу тока кроз несеље Страшевина. |  |
| ***Одржавање корита ријека*** | Извршени су радови на одржавању корита ријеке Мркошнице на дијелу тока уз Чађаличку улицу у дужини од 200 m, а обухватили су чишћење и продубљивање корита ријеке. Радови у вриједности од 11.200 € су финансирани од стране ЕПЦГ.Такође је, на мјесту постојећег, изграђен нови мост на Мркошници у Чађаличкој улици кроз донацију ЕПЦГ . |
| ***Локални јавни рад*** | Учесници Локалног јавног рада су, поводом Дана еколошке државе, учествовали и у акцији чишћења путног правца Даниловград – Никшић – Шавник на дионици од Будоша до Петље I. |
| ***Уклањање отпада*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са локација око жељезничке пруге у Страшевини и уз магистрални пут М-3 код Петље I. |

|  |
| --- |
| **П О Љ И Ц А** |
| **Обухвата насеља: Пољица, Црнодоли, Капино Поље, Виталац, Риђани, Кусиде, Бубрежак, Штедим, Орлина и Броћанац** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева***Асфалтирање некатегорисаног пута на КП 1196 КО Броћанац, дионица Крнулић – Риђа локва, село Броћанац. Пут је дужине 1,5 km и једина је колска веза за домаћинстава овог села.  |  |
| Асфалтирање приступних путева у дужини од 1.500 m. |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа на некатегорисаном путу Аутобаза- Виталац и на путу за Црнодоле. |
| ***Санација макадамских путева***Санација пута кроз Црнодоле (насипање и издизање нивелете) у дужини од око 2 km, због плављења пута усљед обилнијих падавина. | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) пута у Црнодолима у дужини од 1.200 m.  |
| Санација пута кроз Риђане, од краја асфалта до бране Слано, са краком десно из правца Риђана према кућама Пековића и Перовића. |  |
| Санација макадамског прилазног пута до Сланог језера, тзв. Широке улице. На првом дијелу пута је потребно извршити насипање, а у другом дијелу (до воде) бетонирање пута, јер би тампон као покретни материјал усљед надолажења воде брзо пропао. |  |
| Санација макадамских путева у Броћанцу, Орлини, Риђанима, Црнодолима, Кусидама и Штедиму. |  |
| Изградња 40 m потпорног зида у Доњем Штедиму. |  |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у насељу Капино Поље, код управне зграде, због безбједности двадесетак дјеце узраста до 10 година који се крећу том улицом. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВОДОВОД** | ***Водоснабдијевање*** Прикључење домаћинстава села Риђани (дијела уз Слано језеро) на градску водоводну мрежу. Овдашња домаћинстанства живе од пољопривреде, а има и регистрованих пољопривредних газдинстава. | Извршена је изградња водоводног крака у селу Риђани (дијелу уз Слано језеро) у дужини од 1.528 m. Реализацијом овог пројекта обезбијеђено је водоснабдијевање 6 домаћинстава. Вриједност изведених радова износи 16.187,27 €. |
| Санирање постојећег водовода у насељу Штедим. | Извршена је санација постојеће водоводне мреже замјеном постојећих цијеви новим у дужини од 90 m. Вриједност изведених радова износи 1.608,82 €. |
| Побољшање водоснабдијевања у засеоку Ћелијски До. |  |
| Приликом реконструкције магистралног пута, дионице Кусиде – Никшић потребно је извршити и реконструкцију водоводне мреже – главног вода на тој дионици. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Поправка ограде*** Поправка ограде на каналу Зете у насељу Капино Поље. |  |
| ***Спортски терени***Изградња спортског терена на Капином Пољу. |  |
| Адаптација дијела Дома МЗ за амбуланту (постоји пројектна документација).  |  |
| ***Уклањање отпада*** | Извршено је чишћење дивљих депонија са локације на Капином Пољу, између аеродрома и канала и уз магистрални пут Никшић - Вилуси, на локацији Кусиде. |

|  |
| --- |
| **К О Ч А Н И**  |
| **Обухвата насеља: Кочани и Стуба** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција улица***Реконструкција улица кроз Кочане: Језерски пут, Кочанске и Крупачке. Како се ради о главним улицама мјесне заједнице које су веома прометне, потребно је уз исте урадити и тротоаре, као и потребну хидротехничку инфраструктуру (атмосферску и фекалну канализацију). |  |
| ***Асфалтирање улица***Асфлатирање улица:* крака са Крупачке улице у правцу куће Вилотијевића, у дужини од 100 m,
* 8 до 9 km улица на територији мјесне заједнице.
 | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање сљедећих улица:* 2 крака са Крупачке улице укупне површине 1.074 m2,
* крака са Улице језерски пут II површине 554 m2,
* платоа код школе у Кочанима површине 218 m2,
* платоа код гробља у Кочанима површине 328 m2.

Уз новоасфалтиране улице је извршено обострано насипање и равнање банкина ширине по 0,5 m. |
| ***Санација макадамских улица и путева***  | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) пута кроз Завраца у дужини од 2.000 m. |
| Насипање путева:* крака са Крупачке улице у правцу куће Јововића дужине 200 m,
* крака са Кочанске улице до куће Гиљена (усљед падавина пут је излокан и немогуће је прићи кућама).
 |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа у улицама: Језерски пут, Језерски пут I, Обала Зете, Крупачка, Кочанска и на некатегорисаном путу Аутобаза - Виталац. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у улици Језерски пут, на дионици између поште и језера Крупац. |  |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Уређење путног земљишта***Уклањање растиња у Улици школски пут, дијелу Крупачке улице и Језерског пута, као и наноса пијеска са главне улице која води до Крупца (ствара се велика локва јер вода не може да отиче са асфалта). | У циљу обезбјеђења боље прегледности извршено је орезивање шибља и ниског растиња око Вуковог моста и уз Крупачку улицу. |
| **ВОДОВОД** | ***Водовод***Прикључење објекта на КП 301/2 на водододну мрежу. | У склопу комуналног опремања изграђен је водоводни прикључак до парцеле 301/2 КО Кочани. Вриједност радова износи 1.312,73 € |
| **ОСТАЛО** | ***Изградња парка*** | На локацији испод крупачке бране изграђен је дјечији парк. Такође, извршена је санација зелених површина садњом 550 садница различитих врста. |
| ***Локални јавни рад*** | Учесници Јавног рада, поводом Дана еколошке државе, учествовали су у акцији чишћења путног правца Даниловград - Никшић - Шавник. |
| ***Уклањање отпада*** | У континуитету су уклањане дивље депоније са локација код два гробља у Кочанима. |

|  |
| --- |
| **2.3. Сеоске мјесне заједнице** |

Карактеристике највећег дијела руралног простора општине Никшић су ријетка насељеност (у највећем броју са старачким домаћинствима), лоша саобраћајна повезаност, лоше снабдијевање водом, електричном енергијом и телекомуникационим услугама.

Нарочито су недоступна села у кршу изван равни Никшићког поља, Жупе Никшићке и Граховског поља у којима је већи број засеока чија су домаћинства међусобно удаљена неколико километара.

На сеоском подручју пољопривредна производња представља једну од основних дјелатности већине становништва, гдје је све чешће и једини извор прихода.

Један од ограничавајућих фактора, кад је у питању коришћење пољопривредног земљишта, јесте уситњеност парцела тј. непостојање већих комплекса и недостатак вода у рејону крша.

У циљу квалитетније повезаности села са градом, стварања услова за повратак људи на село као и отпочињања пољопривредне производње како за сопствене потребе тако и за пласман вишка производа Општина континуирано ради на унапређењу постојеће саобраћајне инфраструктуре и побољшању водоснабдијевања кроз изградњу водовода и акумулација.

На подручју сеоских мјесних заједница захтјеви грађана су се односили на:

* реконструкцију локалних путева,
* асфалтирање сеоских путева,
* санацију макадамских путева,
* санацију ударних рупа због дотрајалости асфалтног застора,
* постављање успоривача брзине,
* одржавање опреме и елемената пута ( ригола, заштитне ограде и др.)
* уређење путног земљишта (кошење и орезивање шибља),
* изградњу водовода и вјештачких акумулација, санацију бистијерни и чатрња,
* изградњу и поправку расвјете,
* одржавање корита ријека,
* санацију домова мјесних заједница и др.

Сеоске мјесне заједнице су: Товић, Видрован, Луково, Жупа Никшићка, Богетићи, Трубјела, Крстац, Грахово, Вилуси, Петровићи, Велимље, Црни Кук, Црквице, Враћановићи. На подручју сеоских мјесних заједница се налази 105 села и засеока.

У сљедећим табелама дат је преглед захтјева и предузетих активности на рјешавању истих.

|  |
| --- |
| **Т О В И Ћ** |
| **Обухвата насеља: Глибавац, Брезовик и Заврх** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева***Реконструкција (проширење) пута Глибавац - Мост Брезовик у циљу стварања услова за безбједнији саобраћај. Приликом великих киша ријека Зета са притокама плави дио пута и у том периоду није могуће одвијање саобраћаја. На наведеном путу је у лошем стању и мостовски прелаз (волтови са једне стране су урушени). |  |
| ***Санација ударних рупа***  | Извршена је санација ударних рупа на локалном путу Л-23 Мост Брезовик – Заврх. |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у Брезовику, на путу Дукло – Видрован. |  |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Изградња водовода***Изградња водоводног крака у Брезовику. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Одржавање корита ријека*** | Извршени су радови на одржавању корита ријеке Зете у дужини од око 200 m, узводно и низводно од моста у Брезовику. Радови су обухватили чишћење корита и уклањање шибља и стабала, ископ, израду насипа од ископаног материјала, као и стабилизацију обале слаганим каменом у продужетку постојеће камене обалоутврде. Радови у вриједности од 5.000 € су финансирани из средстава Буџета Црне Горе (преко Управе за воде). |
| ***Чишћење корита ријека***Уклањање отпада (шута) и растиња из водотока Сушице, на локацији Пјенавац. |  |
| Чишћење и продубљивање потока Уздух (притока Зете) у мјесту Глибавац.  |  |

|  |
| --- |
| **В И Д Р О В А Н** |
| **Обухвата насеља: Видрован, Мали Брезовик, Милочани, Брод, Растовац, Вир, Шипачно, Орах, Сјенокоси, Сриједе, Пиштета, Прага, Дуга, Јасеново Поље** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева***Асфалтирање приступног пута у селу Орах, у дужини од 100 m. |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа на локалним путевима:* Дукло - Видрован, на дионици Брод - Видрован,
* Л-23 Заврх – Милочани,
* Л-20 Брод - Вир,
* Л-19 Брод - Милочани,
* Л-27 Брод – Растовац – Пропланци,
* Л-25 Видрован - Шипачно.
 |
| ***Санација макадамских путева*** Санација макадамских путева:* прилазног пута у селу Прага, засеок Ступови,
* дионице пута Н-49 Раскрсница са регионалним путем - Ноздра – Злоступ, у дужини од 10 km,
* пута у селу Брод (Горње Поље) до куће Пејовића,
* пута у селу Дуга, засеок Пресјека (за потребе 7 домаћинстава),
* пута у Јасеновом Пољу у дужини од 700 m (пут користи 20 домаћинстава),
* пута у КО Шипачно II, на дионици Брезова Дола – Букова Дола у дужини од 2 km,
* крака са регионалног пута Никшић - Крстац према селу Сјенокоси,
* пута у селу Дуга, засеок Пресјека (крак са пута Никшић – Гацко).
 |  |
| Санација макадамских путева:* пута Пријевор (обилазница) – Завраца – Крушков до,
* крака лијево са локалног пута за Растовац, послије школе (по могућности и асфалтирати).
 | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање):* крака у Афтеницама дужине 200 m,
* крака са „Нуле“ кроз Видов поток, дужине 500 m,
* крака кроз Шуме дужине 100 m,
* крака кроз Растовац дужине 300 m,
* пута кроз Завраца дужине 2.000 m
* пута Ивање - Орах у дужини од 8.000 m.
 |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине:* на путу Милочани – Вир (100 m од моста ка Виру) и у Милочанима,
* на путу Нула – Горње Поље.
 | Извршено је постављање 3 успоривача брзине на путу Заврх – Милочани - Вир.Вриједност изведених радова износи 1.242 €. |
| ***Опрема пута*** | Извршена је санација ограде на мосту преко потока Сурдуп (Орах). Вриједност изведених радова износи 200,00 €. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Изградња водовода***Прикључење 3 домаћинства у селу Орах на водоводну мрежу. | Изграђен је крак бодоводне мреже у дужини од 175 m на који су прикључена 3 домаћинства у селу Орах. Вриједност изведених радова износи 4.163,05 €. |
| Измјештање водоводних прикључака са парцеле 1878 КО Вир, ради привођења парцеле намјени. | Извршено је измјештање водоводног крака са парцеле 1878 КО Вир, тј. изградња новог крака у дужини од 171 m. Вриједност изведених радова износи 2.047,29 €. |
| ***Реконструкција водовода***Реконструкција цјевовода због честих квараова и процуривања на истом.  | Извршена је реконструкција секундарног крака водоводне мреже у Горњем Пољу - Видов Поток у дужини од 100 m. Вриједност изведених радова износи 1.108,62 €. |
| Прикључење пословног објекта на КП 1437 КО Растовац на водоводну мрежу. | У склопу комуналног опремања извршена је изградња водоводног прикључка до парцеле 1437 КО Растовац. Вриједност радова износи 152,96 €. |
| Изградња водоводног крака у циљу комуналног опремања објеката лоцираних на обилазници изнад Видрована.  | У склопу комуналног опремања, на локацији Вир – обилазница, извршена је изградња водоводног прикључка: цјевовода дужине 20 м и окна са регулатором притиска. Вриједност радова износи 1.385,26 €.  |
| ***Адаптација бистијерни*** | Из средстава Агробуџета за 2021. годину - намијењених Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре извршена је адаптација бистијерне „Кујовац“ - село Прага. |
| **ОСТАЛО** | ***Одржавање корита ријека***Санирање корита ријеке у мјесту Трново – Растовац.  |  |
| Одржавање корита ријеке Сушице (више пута током предходних година подношен захтјев за чишћење корита ријеке). |  |
| Чишћење корита ријеке Растовац (уклањање наноса и растиња). |  |
| Продубљивање и проширивање корита Милочанског потока.  |  |
| **ОСТАЛО** | ***Уклањање отпада*** | У организацији НВО „Green Home” извршено је чишћење на локацији еставела Горњепољски Вир. Акцију су подржали НВО сектор, Општина Никшић и Агенција за заштиту животне средине.  |
| ***Локални јавни рад*** | Учесници Јавног рада, поводом Дана еколошке државе, учествовали су у акцији чишћења путног правца Даниловград - Никшић – Шавник, на дионици Милочани – Јасеново Поље. |

|  |
| --- |
| **Л У К О В О** |
| **Обухвата насеља: Луково, Драговољићи, Границе, Ивање, Гвозд, Градачка Пољана** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција (санација) путева*** | Извршена је реконструкција дијела пута Луково – Драговољићи у дужини од 950 m (веза локалног пута Рубежа – Крново – Мека дола и некатегорисаног пута Пољица – Луково).  |
| Проширење профила пута у Драговољићима, у првој „лакат“ кривини на локацији званој „Плоча“ (на тој кривини се догодило неколико удеса). Такође, на истој кривини, је потребно извршити крпљење асфалта.  |  |
| Модернизација локалног пута Крново – Смољевина – Г. Ћеранића гора. |  |
| ***Санација макадамских путева*** Санација 1,0 km макадамског пута, који води од локалног пута Рубежа- Крново – Мека дола, у Доњем Вучју, до катуна Јаблан до и Риђушин до, као и асфалтирање 100 m истог пута. |  |
| Санација пута у мјесту Вучје. Пут користи више домаћинстава који се баве пољопривредом. |  |
|  | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) пута Ивање - Орах у дужини од 8.000 m. |
| ***Санација ударних рупа***Санација и крпљење ударних рипа:* на путу кроз Драговољиће,
* на путу Рубежа - Луково - Крново.
 | Извршена је санација ударних рупа на локалним путевима:* Л-8 Драговољска плоча – Драговољићи – Рисји До,
* Л-37 Рубежа - Крново - Мека дола, на дионици Рубежа - Вучје.
 |
| Санација заштитне ограде на мосту Крстоваче на локалном путу Рубежа – Мораково. | Извршена је санација ограде на мосту Крстоваче на локалном путу Рубежа - Мораково. Вриједност изведених радова износи 350,00 €. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Реконструкција водовода*** | Крајем 2022. године отпочели су радови на унапређењу система водоснабдијевања насеља Трново, Границе и Луково.  |
| ***Водовод***Реконструкција постојећег водовода у Горњим Рубежама због недовољне количине воде и слабог притиска код кућа Гвозденовића.  | Извршена је реконструкција секундарне мреже водовода у Горњим Рубежама чиме је побољшано водоснабдијевање постојећих корисника у насељу Луково који се снабдијевају са овог секундарног крака водовода. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | Продужење водовода од Драговољића до засеока Рисји До (једини засеок у Драговољићима који нема обезбијеђено снабдијевање водом). |  |
| ***Адаптација бистијерни*** | Из средстава Агробуџета за 2021. годину - намијењених Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре извршена је адаптација бистијерни „Убо Трешњички“ – Трешњица и „Раздоље“. |
| Санација бистијерне на локацијиа Гола брда, између катуна Трешњица и Блаца. Бистијерна је капацитета 80 m3 и служи за напајање стоке са наведених катуна. |  |
| ***Санација појила за стоку***Санација и проширење локве (појила за стоку) у мјесту Вучје. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Уклањање отпада*** | Извршено је уклањање отпада (дивље депоније) код Капетановог језера. |

|  |
| --- |
| **Ж У П А Н И К Ш И Ћ К А** |
| **Обухвата насеља: Заград, Кута, Бјелошевина, Мораково, Дучице, Васиљевићи, Миоље Поље, Старо Село, Ливеровићи, Облатно, Бастаји, Царине и Југовићи** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева*** | Извршена је реконструкција дијела некатегорисаног пута Н-14 Крња јела - Баре Бојовића - Капетаново језеро у дужини од 6,1 km.  |
| ***Асфалтирање путева***Асфлатирање путева кроз **Облатно**. | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 7 кракова кроз Облатно укупне површине 766 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Заград.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 5 кракова кроз Заград укупне површине 1.146 m2. |
| Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 3 крака кроз Распуће укупне површине 545 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Ливеровиће.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 4 крака кроз насеље Ливеровићи укупне површине 795 m2. |
| Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање дијела некатегорисаног пута Н-3 Ливеровићи – Глушје Село у површини од 228 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Бастаје.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 3 крака кроз насеље Бастаји укупне површине 510 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Царине.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 6 кракова кроз насеље Царине укупне површине 1.171 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Кута.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 5 кракова кроз насеље Кута укупне површине 1.677 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Миоље Поље.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 3 крака кроз Миоље Поље укупне површине 553 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Васиљевићe.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 5 кракова кроз Васиљевиће укупне површине 1.865 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Дучице.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 4 крака кроз Дучице укупне површине 359 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Бјелошевину.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 7 кракова кроз Бјелошевину укупне површине 1.367 m2. |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | Асфлатирање путева кроз **Мораково.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 5 кракова кроз Мораково укупне површине 986 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Старо Село.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 5 кракова кроз Старо Село укупне површине 796 m2. |
| Асфлатирање путева кроз **Југовиће.** | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 3 крака кроз Југовиће укупне површине 1.115 m2. |
|  | Уз подршку IFAD програма извршена је реконструкција: * дијела пута Бјелошевина - Боровник у дужини од 220 m,
* дијела пута Мораково - Орашје у дужини од 210 m,
* дијела пута у насељу Кута – Поткамено брдо у дужини од 280 m,
* дијела пута у селу Доња Кута у дужини од 380 m,
* дијела пута Васиљевићи – Плисковци у дужини од 305 m,
* дијела пута Југовићи - Подразвршје у дужини од 210 m,
* дијела пута Мораково - Дријена у дужини од 400 m,
* дијела пута Ливеровићи – Глушје Село у дужини од 400 m.
 |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа на локалним путевима:* Л-1 Рубежа - Миоље Поље – Мораково, поред језера Ливеровићи и на дионици Мачак – Мораково;
* Л-3 Пријелаз Југовића - Долови дучићки, на дионици до Југовића,
* Л-7 Крстоваче – Облатно – Заград.
 |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација крака у Миољем Пољу (насипање, равнање и ваљање) у дужини од 50 m. |
| Санација макадамског пута на Лукавици, мјесто Долови. |  |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине на путу Ливеровићи – Глушје село. |  |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** |  | Извршено је постављање 2 успоривача брзине на локалном путу Рубежа – Мораково, један прије раскрснице са путем за Васиљевиће, а други послије раскрснице са путем Вилајин мост – Мачак. Вриједност изведених радова износи 1.395 €. |
| ***Путни објекти*** | Крајем 2022. године отпочели су радови на реализацији пројекта Заштита косина усјека и засјека на локалном луту Рубежа – Мораково на дионици дужине 5,2 km.Пројектом је, поред заштите косина мрежама, предвиђено и постављење туристичке сигнализације и опреме пута. |
| Санација заштитне ограде на мосту Крстоваче на локалном путу Рубежа – Мораково. | Извршена је санација ограде на мосту Крстоваче на локалном путу Рубежа – Мораково. Вриједност изведених радова износи 350,00 €. |
|  | Извршено је чишћење канала и водопропуста машинама “Машинског прстена“ уз локални пут Л-1 Рубежа – Мораково и у селу Кута.  |
|  | Извршено је чишћење одрона са коловоза и ригола локалног пута Рубежа – Мораково, у Моракову и на дионици од Халде до бране Ливеровићи. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Водовод***Санација квара на водоводу који се снабдијева са реjона Лукавице. | Саниран је квар на водоводу који се снабдијева са изворишта у реjону Лукавице. Вриједност изведених радова износи 283,46 €. |

|  |
| --- |
| **Б О Г Е Т И Ћ И** |
| **Обухвата насеља: Богетићи, Повија, Стубица, Церово, Дреновштица, Милојевићи, Витасојевићи, Богмиловићи и Туњево** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева*** Асфлатирање приступних путева у Повији.  | Извршени су припремни радови (насипање, равнање и ваљање) и асфалтирање 4 крака са локалног пута Повија - Mанастир Острог укупне површине 1.493 m2. |
| Асфалтирање пута у селу Дреновштица (пут је са великим успоном). |  |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) крака у Повији у дужини од 200 m. |
| Санација макадамских путева:* пута Милојевићи - Богмиловићи,
* пута тунел Будош – село Стубичко Међеђе (по могућности пут асфалтирати),
* пута Љескови доли – Будош у дужини од 9 km (пут води до имања 38 домаћинстава),
* пута Јасиковац – Косанов до,
* пута у засеоку Шкулетићи.
 |  |
| ***Санација ударних рупа*** | Извршена је санација ударних рупа на некатегорисаним путевима Н-29 Богетићи - Гостојевићи и Н-26 Црквено брдо - Поткупић. |
| ***Путни објекти***Санација потпорних зидова на путу од Стубице до Пандурице. |  |
| Санација потпорног зида на локалном путу Л-10 Крст – Повија – манастир Острог, на локацији oko 100 m од подвожњака у правцу Повије. | Извршена је санација потпорног зида на локалном путу Л-10 Крст – Повија – манастир Острог у дужини од 33 m. Предрачунска вриједност радова износи 56.052,00 €. Радови су финансирани кроз Инвестиционо одржавање објеката нискоградње. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Изградња водовода***Изградња водовода од Дреновштице до Витасојевића. |  |
| ***Санације бистијерни***Реконструкција и стављање у функцију сеоске бистијерне Стубица (капацитет бистијене 100 m3). |  |
| **ОСТАЛО** | ***Изградња расвјете*** Изградња расвјете у Повији. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Санација расвјете***Санација расвјете на територији мјесне заједнице. | Реализацијом пројекта „Адаптација јавне расвјете“ извршиће се и санација комплетне расвјете у овој мјесној заједници (замјена LED свјетлосним изворима). |
| ***Санација домова МЗ***Санација мјесних домова у Повији и Богетићима.  |  |
| ***Комунални објекти***Постављање контенера за потребе школе. |  |
| ***Локални јавни рад*** | Учесници Јавног рада су, поводом Дана еколошке државе, учествовали у акцији чишћења путног правца Даниловград - Никшић - Шавник, на дионици од Туњева до Стубице. |

|  |
| --- |
| **Т Р У Б Ј Е Л А** |
| **Обухвата насеља: Трубјела, Рудине, Брестице, Пониквице, Каменско, Смрдуша, Доња Трепча, Горња Трепча и Бусак** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева***Асфалтирање путева:* асфалтирање успона на некатегорисаном путу Н-57 Раскрсница са Л-28 – Вода Рогановића – Трепачка врела (пут који води од главног пута за Трепча ка Сикодолу, Подкита), као и санацију преостлог дијела пута дужине 5,7 km,
* дионице пута Смрдуша – Шурлин До у дужини од око 800 m (дионице са великим нагибом),
* приступног пута у Трепчама (Горња Трепча) у дужини од 400 m,
* дионице пута Пониквице - Кораћевац – Броћанац, од раскрсницe са магистралним путем за Требиње до мјесног гробља у засеоку Пониквица у дужини од 700 m,
* пута у селу Пониквице, Медвеђе (усљед обилне кише дошло је до девастације пута).
 |  |
|  | Уз подршку ИФАД програма извршена је реконструкција дијела путног правца Подбожур - Рудник - Бајов до у дужини од 700 m. Вриједност изведених радова износи 61.232,05 €. |
|  | Извршена је адаптација (реконструкција) локалног пута Л-28 Кусиде – Трепча – Мужевице – Дубочке – Црни Кук, на дионици Трепча – Мужевице, у дужини од 1.250 m. |
| ***Санација макадамских путева*** Санација макадамских путева:* пута у селу Крстац
* пута кроз Алуге.
 | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) макадамских путева:* у селима Рудине, Бајов до и Бранков до у укупној дужини од 3.000 m,
* у селу Алуге, у дужини од 2.000 m,
* у селу Крстац, у дужини од 3.000 m,
* крака са магистрале, кроз Крстац, дужине 1.200 m,
* пута Брестице – Алуге у дужини од 2.000 m.
 |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | Санација макадамских путева:* пута у Трепчима, у дужини од 400 м;
* пута који спаја село Трепча са Сриједама (Голија). У Трепачком рејону се налази 5 km овог пута уз који се налази 17 домаћинстава који се баве пољопривредом;
* пута село Брестице – Дубоки до дужине 1,7 km. Пут није годинама насипан;
* пута Н-56 Церовица – Брезова дола – Бусак у дужини од 5 km (пут спаја двије мјесне заједнице Трубјелу и Велимље);
* пута од Пониквица до Кораћевца (дионица пута Н-81 Пониквице - Кораћевац – Броћанац), у дужини од 2 km;
* пута Трепча – Каменско - Рудник.
 |  |

|  |
| --- |
| **К Р С Т А Ц** |
| **Обухвата насеља: Гослић, Јављен, Злоступ, Горње Чарађе, Доње Чарађе, Крстац, Боботово Гробље, Заљутница, Штитари, Вишњића До и Казанци** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2021.** |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | Побољшање квалитета воде са извора Сопот – Голија. | Изведени су радови на побољшању квалитета воде са извора Сопот у Голији. У склопу радова извршена је и набавка дозирне пумпе за хлор. Вриједност изведених радова износи 2.150,76 €. |

|  |
| --- |
| **Г Р А Х О В О** |
| **Обухвата насеља: Горње Поље, Баре, Грахово, Присоје, Нудо, Заслап, Граховац, Осјеченица, Загора и Јабуке** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) макадамских путева:* пута према Боровима у дужини од 1.000 m,
* крака са магистрале кроз Присоје, у дужини од 3.500 m,
* пута за Заслап у дужини од 1.000 m,
* путева на локацијaма Црвени крст и Баре Вујачића, у дужини од 1.000 m.
 |
| ***Постављање успоривача брзине***Постављање успоривача брзине у самом центру Грахова и у близини школског дворишта у циљу безбједнијег одвијања саобраћаја. |  |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Водоснабдијевање*** | Током 2022. године отпочели су радови на изградњи водовода Горње граховско поље којим ће се обезбиједити водоснабдијевање горњег дијела Граховског поља. |
| Прикључење објекта на вадоводну мрежу (прикључак до границе катастарске парцеле) у Грахову. | Изграђен је водоводни прикључак до КП 3973 КО Грахово у дужини од 300 м. Вриједност изведених радова износи 2.857,47 €. |
| Прикључење катастарских парцела 4053/2, 4051/2, 4054/4, 4053/3 и 4054/2 КО Грахово на ваодоводну мрежу. | Изграђен је секундарни крак водовода са водовода Грахово, у дужини од 400 m, са прикључцима до КП 4053/2, 4051/2, 4054/4, 4053/3 и 4054/2 КО Грахово. Вриједност изведених радова износи 4.628,91 €. |
| Прикључење корисника засеока Баре на водоводну мрежу. | Изграђен је водоводни крак са водовода Грахово, у насељу Баре, у дужини од 400 m. Вриједност изведених радова износи 2.999,77 €. |
| **ОСТАЛО** | Уређење, односно чишћење спомен парка Саве Ковачевића, као и самог центра Грахова укључујући и мјеста за контејнере. |  |

|  |
| --- |
| **Ц Р К В И Ц Е** |
| **Обухвата насеља: Црквице, Врбица, Убли, Доње Црквице, Горње Црквице и Ковачи**  |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева*** | Уз подршку IFAD програма извршена је реконструкција дијела пута Црквице - Гусарица у дужини од 700 m. Вриједност изведених радова износи 63.324,14 €. |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) макадамских путева:* пута Црквице – Тољевина – Ковачи у дужини од 2.000 m,
* пута Црквице – Тољевина у дужини од 8.500 m,
* пута Убла - Врбица у дужини од 5.000 m,
* 3 крака са пута Доње Црквице – Горње Црквице, у укупној дужини од 4.200 m,
* 7 кракова са пута Црни Кук – Доње Црквице у укупној дужини од 8.200 m.

Такође је извршено равнање пута у Вучјем Долу у дужини од 5.000 м. |
| Санација макадамског пута Пренка – Брлози – Доње Црквице (великог успона на почетку пута). |  |

|  |
| --- |
| **В И Л У С И** |
| **Обухвата насеља: Вилуси, Долови, Спила, Околишта, Подбожур, Ријечани, Маочићи, Балосаве и Браћанац Вилушки** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева*** | Извршена је реконструкција (санација) локалног пута Л-29 Маочићи - Велимље - Црни Кук - Доње Црквице - Горње Црквице – граница са БиХ, на дионици Маочићи – Велимље у дужини од 8,7 km.  |
| ***Асфалтирање путева***Асфалтирање путева:* пута који повезује магистралне путеве за Требиње и Билећу (на траси старе жељезничке пруге) у дужини од око 6 km, а пролази кроз села Ријечани, Балосави, Кешељ Градину и Броћанац. Ово је једини сеоски пут који опслужује петнаестак сталних и петнаестак повремених домаћинстава;
* пута у Ријечанима који води од Руштице кроз Мекића до, Доње Ријечане, Сантулију до пута за Велимље, и то на дионицима од магистрале за Требиње до Доњих Рјечана у дужини од око 2.000 m и од Домаћег Поља до локалног пута за Велимље у дужини од око 480 m.
 |  |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) путева:* 4 пута у насељу Спила у укупној дужини од 6.100 m,
* пута у насељу Околишта у дужини од 1.500 m,
* 3 пута у насељу Балосаве у укупној дужини од 9.700 m,
* пута у насељу Броћанац Вилушки у дужини од 100 m,
* пута у насељу Вилуси у дужини од 200 m,
* 8 кракова у насељу Ријечани у укупној дужини од 6.500 m.
 |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | Санација путева у селу Вилуси:* пута који води са магистрале у Скорча гору,
* пута на траси од старе жељезничке пруге у правцу кућа Андријашевића (Сладојев до),
* пута у Доловима, на траси од граничног прелаза Илино брдо према Граховцу,
* пута у Спили на потезу од трафостанице кроз Горњу Спилу до мјеста Почивала.
 | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) пута у насељу Вилуси у дужини од 200 m. |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Санација сеоске воде***Санација сеоске воде „Риђица“ у насељу Балосаве (вода је изграђена од камена са спловом који је пропао). |  |

|  |
| --- |
| **П Е Т Р О В И Ћ И** |
| **Обухвата насеља: Петровићи и Кленак** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева*** | Уз подршку IFAD програма извршена је реконструкција дијела пута у Кленку, код школе у засеоку Дрпе, у дужини од 450 m. Вриједност изведених радова износи 40.710,45 €. |
| ***Санација макадамских путева***Санација макадамског пута Кленак – Беговина у дужини од 700 m. | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) путева:* крака са пута Велимље – Петровићи до засеока Ластва (Кленак) у дужини од 4.000 m,
* крака са пута Велимље – Петровићи до засеока Дрпе Кленак –у дужини од 1.000 m,
* кракова кроз Кленак у дужини од 2.000 m.

Такође, извршена је санација одрона на путу Велимље – Кленак. |
| Санација макадамског пута у Доњем селу, у дужини од 700 m. |  |
| Пробој пута који повезује села Горњи Броћанац и Кленак, у дужини од 2,5 km. |  |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Изградња водовода*** | Завршени су радови на изградњи крака водовода за потребе водоснабдијевања засеока Кнежевићи и манастира Косијерово. Вриједност изведених радова износи 20.042,94 €. |
| Изградња водовода у селу Кленак, које броји 65 домаћинстава. У правцу села Кленак, урађен је вододвод у дужини од 3 km за потребе снабдијевања засеока Успутница. |  |

|  |
| --- |
| **В Е Л И М Љ Е** |
| **Обухвата насеља: Велимље, Тупан, Штрпца, Приградина, Подљут, Миљанићи и Мацаваре** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Реконструкција путева*** | Извршена је реконструкција (санација) локалног пута Л-29 Маочићи - Велимље - Црни Кук - Доње Црквице - Горње Црквице – граница са БиХ, дионица Маочићи – Велимље у дужини од 8,7 km. |
| ***Асфалтирање путева*** | Уз подршку IFAD програма извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање сљедећих путева:* дијела пута Подљут – Миловићи – Рудник у дужини од 500 m,
* дијела пута Приградина – Почивала у дужини од 400 m,
* дијела пута Велимље – Приградина – Церовица у дужини од 500 m.

 Вриједност изведених радова износи 126.648,28 €. |
|  | Извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање дијела пута Подљут – Миловићи – Рудник у површини од 481 m2. |
|  | Извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање дијела пута кроз Подљут у површини од 529 m2. |
| Асфалтирање пута Мацаваре - село Перовића – Обљај – Пилатовци у дужини од 6,5 km. Пут повезује МЗ Велимље и Враћеновићи. На овом подручју живи велики број сточара, пчелара, мањих пољопривредних домаћинстава, а такође се налазе и два етно села. |  |
| ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање):* пута од Велимља до Дуката и Долова у дужини од 4.000 m,
* 5 кракова са пута Велимље – Црни Кук (Чиста влака) у укупној дужини од 4.700 m.
 |
| Санација макадамских путева:* пута Н-56 Церовица – Брезова дола – Бусак, у дужини од 5 km (пут спаја мјесне заједнице Трубјелу и Велимље),
* пута Клење (црква Миљанића) – Мацаваре (пут спаја мјесне заједнице Црни Кук и Велимље).
 |  |
|  | Санација пута Дукат – Долови (насипање материјалом добијеним скидањем постојећег асфалта са пута Маочићи – Велимље). |  |
| **ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ** | ***Санација сеоске воде***Ангажовање ватрогасног возила са муљном пумпом за чишћење (испумпавање талога и прљаве воде) сеоских вода: Владичине воде и воде Трогир. |  |
| **ОСТАЛО** | ***Адаптација дома здравља*** | Током 2022. године отпочели су радови на адаптацији амбуланте „Др Нико Миљанић“ у Велимљу. |

|  |
| --- |
|  **Ц Р Н И К У К** |
| **Обухвата насеља: Црни Кук, Дубочке, Сомина, Мужевице и Копривице** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање путева***Асфалтирање путева у селима: Коравлица, Сомина, Дубочке и Црни Кук. У овим селима живи велики број становника који се баве пољопривредом и све теже остварују комунукацију са другим насељеним центрима. | Извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање дијела пута Марића Раздоље - Копривице – Шљеме у површини од 2.510 m2. |
|  | Уз подршку IFAD програма извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање сљедећих путева:* дијела пута Марића Раздоље – Копривице – Шљеме у дужини од 500 m,
* дијела пута у Сомини, до школе у Горњој Сомини у дужини од 540 m,
* дијела пута Црни Кук – Миловића Крш у дужини од 500 m,
* дијела пута Сомина – Јасика – Кита у дужини од 250 m.

 Вриједност изведених радова износи 165.560,07 €. |
| ***Санација макадамских путева***Санација макадамских путева:* крака лијево са пута Црни Кук – Дубочке у дужини од 1,5 km,
* пута који води од села Чиста Влака према селу Капавице у дужини од 1.000 m (пут пролази кроз МЗ Црни Кук и Велимље),
* пута у селу Дубочке, у дужини од 800 m. Пут се одваја са главног пута Кусиде – Трепча – Мужевице – Дубочке – Црни Кук.
 | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) путева:* пута кроз Копривице до Убала у дужини од 9.000 m,
* пута кроз Копривице у дужини од 1.900 m,
* 2 крака са пута кроз Копривице (Буљуша) у укупној дужини од 2.800 m,
* крака са пута кроз Копривице (Баљачки до) у дужини од 1.500 m,
* крака са пута кроз Копривице (Капавице) у дужини од 2.500 m,
* крака са пута кроз Копривице код цркве у дужини од 400 m,
* крака са пута кроз Копривице према Вучјем долу у дужини од 7.000 m,
* 6 кракова са пута кроз Копривице, у укупној дужини од 6.400 m,
* крака са пута кроз Копривице (Шљеме) у дужини од 450 m,
* 5 кракова са пута кроз Вучји до у укупној дужини од 2.200 m,
* пута према Јеловици у дужини од 800 m,
* кракова са пута према Јеловици у укупној дужини од 1.800 m.
 |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Санација макадамских путева*** | Извршена је санација (насипање, равнање и ваљање) путева:* 4 крака кроз Мале Дубочке у укупној дужини од 3.700 m,
* крака са пута Велимље – Црни Кук у дужини од 800 m.
 |
| Санација макадамских путева:* пута у селу Сомина, засеок Под Гором. Дио пута је повремено поправљан, док диониоца у дужини од 400 m није никад насипана, од тога 200 m није употребљиво;
* пута Клење (црква Миљанића) – Мацаваре.
 |  |
| **ВОДОСНАБ-ДИЈЕВАЊЕ** | ***Изградња акумулације за воду*** | Уз подршку IFAD програма за 2021. годину током 2022. године изграђена је водна акумулација у селу Трепча. Вриједност изведених радова износи 29.741,65  |

|  |
| --- |
| **В Р А Ћ Е Н О В И Ћ И** |
| **Обухвата насеља: Кљаковица, Почековићи, Видне, Мируше, Подврш, Враћеновићи, Мокри До, Коравлица, Пилатовци и Вучји До** |
|  | **ЗАХТЈЕВИ ГРАЂАНА** | **РЕАЛИЗОВАНО 2022.** |
| **САОБРАЋАЈНИЦЕ** | ***Асфалтирање***Асфалтирање пута Мацаваре - село Перовића – Обљај – Пилатовци у дужини од 6,5 km. Пут повезује МЗ Велимље и Враћеновићи. На овом подручју живи велики број сточара, пчелара, мањих пољопривредних домаћинстава, а такође се налазе и два етно села. |  |
|  | Уз подршку IFAD програма извршена је припрема за асфалтирање и асфалтирање дијела пута у Мокром долу, у дужини од 250 m. |
| Пресвлачење асфалтног пута у дужини 1,5 km од магистрале до села Коравлица. Пут није саниран од 1988. године. |  |
| Насипање и ваљање путева:* пута до села Коравлица (алтернативног пута) који заобилази гранични прелаз у дужини од 6 km,
* пута до мјесног гробља породица Папић и Перућица,
* пута у засеоку Ристопоље у дужини од 1,8 km (по могућности и асфалтирати).
 |  |

**ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

Изградња и развој инфраструктуре представља један од приоритетних задатака Општине Никшић. Изграђена инфраструктура, не само да пружа комуналну услугу простору коме је намијењена, већ повратно дјелује на даљи развој тог простора, подиже вриједност грађевинског земљишта, повећава атрактивност простора за потенцијалне инвеститоре и подстиче развој читавог окружења.

Током 2020. године изграђени су бројни инфраструктурни објекти из области саобраћаја, хидротехнике и других области. За изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката средства су обезбијеђена из Буџета Општине, Буџета Црне Горе и ЕУ фондова и донација.

|  |
| --- |
| **I САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |

Путну мрежу општине Никшић чине државни путеви (магистрални и регионални), општински путеви (локални путеви у дужини од 330,70 км и улице у насељима у дужини од 171,72 км) као и некатегорисани путеви у општој употреби у дужини од 418,85 км.

У циљу стварања услова за безбједно одвијање саобраћаја Управа за саобраћај је, сходно Програму изградње, реконструкције, одржавања и заштите магистралних и регионалних путева за 2022. годину, на територији наше општине, реализовала радове који су се односили на редовну заштиту и одржавање путева у ванзимском и зимском периоду и инвестиционо пресвлачење асфалтног коловоза магистралних и регионалних путева.

Из средстава за реализацију Пројекта развоја кластера и трансформацију руралних подручја за 2022. годину, који реализује Влада Црне Горе у сарадњи са Међународним фондом за пољопривредни развој, као и из средстава Агробуџета - намијењених Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре, извршена је модернизација општинских и некатегорисаних путева на руралном подручју.

Сходно Програму уређења општине Никшић за 2022. годину извођени су радови на изградњи, реконструкцији и модернизацији општинских и некатегорисаних путева у општој употреби.

У оквиру планираних финансијских средстава за редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева, Општина Никшић је реализовала радове на поправци асфалтног коловоза, санацији макадамских путева, постављању и поправци принудних успоривача брзине, одржавању путног појаса, ограда мостова, хоризонталне, вертикалне и свјетлосне саобраћајне сигнализације, одржавању путева у зимским условима и др.

Наведене активности су допринијеле квалитетнијем, економичнијем, безбједнијем саобраћају и бољој приступачности Никшића.

Из домена саобраћајне инфраструктуре у извјештајном периоду рађено је на реализацији сљедећих пројеката:

Из домена саобраћајне инфраструктуре у извјештајном периоду рађено је на реализацији сљедећих пројеката:

|  |
| --- |
| 1. Санацији пута Маочићи - Велимље - Петровићи, дионица Маочићи - Велимље
 |

Током 2022. године извршена је санација локалног пута Л-29 Маочићи - Велимље - Црни Кук - Доње Црквице - Горње Црквице – граница са БиХ, на дионици Маочићи – Велимље у дужини од 8,7 km.

Пројекат је обухватио радове на проширењу коловоза на 6,0 m, санацији постојећег коловоза (ударних рупа, тампонског слоја и коловозног застора у пуном профилу) и израду обостраних банкина по 0,5 m.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 997.074,85 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција пута Баре Бојовића – Капетаново језеро
 |

Извршена је реконструкција дијела пута Н-14 Крња јела - Баре Бојовића - Капетаново језеро у дужини од 6,1 km. Профил пута чини коловоз ширине 3,0 m са обостраним банкинама ширине по 0,5 m.

Пројекат је финансирала Управа за капиталне пројекте.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 482.883,17 € | ***Извор финансирања:***Буџет Црне Горе (Управа за капиталне пројекте) |

|  |
| --- |
| 1. Уређењу кварта између улица Ивана Милутиновића, Вучедолске и Ђура Салаја
 |

Завршени су радови на реализацији Пројекта уређења кварта између улица Ивана Милутиновића, Вучедолске и Ђура Салаја. Уређењем су обухваћени грађевински радови на изградњи приступних саобраћајница, тротоара и паркинг простора, радови на атмосферској и фекалној канализацији, инсталацијама расвјете, хоризонталној и вертикалној сигнализацији, уређењу зелених површина.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 101.821,18 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Уређењу кварта у Грудској махали (кварт Драгице Правице)
 |

Током 2022. године отпочели су радови на уређењу кварта у Улици Драгице Правице. Пројектом су предвиђени грађевински радови на реконструкцији коловоза, изради тротоара и паркинг простора, уређење зелених површина, реконструкција инсталација фекалне и атмосферске канализације, инсталација расвјете, постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације.

Током 2022. године завршени су радови на: ископима, замјени материјала, постављању тампонског слоја и ивичњака, уградњи асфалта и бетонирању тротоара на једној трећини површине кварта. Такође су завршени радови на реконструкцији фекалне канализације.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 730.501,31 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција улица Широке и Драговолучке XIV
 |

Током 2022. године отпочели су радови на реконструкцији Широке улице дужине 640 m и дијела Драговолучке XIV у дужини од 150 m. Реконструкцијом су обухваћени грађевински радови на изградњи асфалтног коловоза и бетонских тротоара, реконструкцији водоводне инфраструктуре, радови на изградњи атмосферске и фекалне канализације, инсталацијама расвјете, хоризонталној и вертикалној сигнализацији.

У току 2022. године изедени су радови на широком откопу, замјени маретијала, дијелу хидротехничких инсталација и привремено насипању тампона.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 769.001,36 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Изградња тротоара и постављање расвјете у Улици браће Максимовић
 |

Крајем 2022. године отпочели су радови на изградњу тротоара и јавне расвјете у Улици браће Максимовић.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 37.459,62 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Уређење дворишног простора између улица Његошеве и Народних хероја
 |

Извршено је уређење дворишног простора између улица Његошеве и Народних хероја које је обухватило грађевинске радове на изградњу саобраћајнице, простора за паркирање и тротоара око објеката, као и радове на изградњи атмосферске канализације.

Такође, због дотрајалости секундарне мреже, извршена је и реконструкција фекалне канализације.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 34.189,39 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција Улице Буда Томовића
 |

Извршена је реконструкција Улице Буда Томовића у дужини од 490 m. Радови су обухватили измјештање шахтова канализације и довођење на пројектовану коту, санацију асфалтног коловоза, изградњу бетонских тротоара и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 136.954,44 | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција Улице Живка Николића
 |

Отпочели су радови на реконструкцији наставка Улице Живка Николића, од реконструисаног дијела до Улице Николе Тесле у дужини од 164 m.

Реконструкцијом су предвиђени радови на изради коловоза ширине 6,0 м, обостраних тротоара ширине 1,5 м са уграђеним тактилним површинама намијењеним особама са инвалидитеом, радови на хидротехничким инсталацијама (водоводу, фекалној и атмосферској канализацији), инсталацијама расвјете, хоризонталној и вертикалној сигнализацији и уређењу зелених површина.

Због неријешенеих имовинско-правних односа, током 2022. године одрађен је само дио радова који се односи на реконструкцију фекалне и атмосферске канализације од Улице Николе Тесле.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 265.244,79 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Изградња Улице Рудо Поље
 |

Крајем 2022. године отпочели су радови на изградњи Улице Рудо Поље у дужини од 365 m. Пројектом су предвиђени радови на изградњи коловоза ширине 6,0 m, обостраних тротоара ширине 1,5 – 2,0 m, атмосферске и фекалне канализације (чиме ће се обезбиједити прикључење домаћинстава на мрежу градске фекалне канализације).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 317.712,98 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција тротоара на градском подручју
 |

Током 2022. године извршена је реконструкција дијелова тротоара у улицама: Његошевој, Др Јосипа Сладеа, Сердара Шћепана, Партизанском путу (прикључак).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 48.179,24 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Модернизација сеоских путева кофинансирана од стране Међународног фонда за пољопривредни развој (IFAD)
 |

Кроз Пројекат стварања кластера и трансформацију руралних подручја за 2022. годину, који реализује Влада Црне Горе, у сарадњи са Међународним фондом за пољопривредни развој (IFAD), посредством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализовани су сљедећи пројекти у домену саобраћајне инфраструктуре:

* Асфалтирање дијела путног правца Кута – Поткамено брдо у дужини од 280 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца у селу Доња Кута у дужини од 380 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Мораково - Орашје у дужини од 210 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Васиљевићи - Плисковци у дужини од 305 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Бјелошевина – Боровник у дужини од 220 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Југовићи - Подразвршје у дужини од 210 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Мораково - Дријена у дужини од 400 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела путног правца Ливеровићи – Глушје Село у дужини од 400 m - МЗ Жупа Никшићка,
* Асфалтирање дијела пута у Кленку, у засеоку Дрпе (код школе) у дужини од 450 m - МЗ Петровићи,
* Асфалтирање дијела пута Подљут – Миловићи - Рудник у дужини од 500 m - МЗ Велимље,
* Асфалтирање дијела пута Приградина – Почивала у дужини од 400 m - МЗ Велимље,
* Асфалтирање дијела пута Велимље – Приградина - Церовица у дужини од 500 m - МЗ Велимље,
* Асфалтирање дијела пута Подбожур – Рудник – Бајов До у дужини од 700 m - МЗ Трубјела,
* Асфалтирање дијела пута у Мокром Долу (крак II ) у дужини од 250 m - МЗ Враћеновићи,
* Асфалтирање дијела пута у Сомини, до школе у Горњој Сомини у дужини од 540 m - МЗ Црни Кук,
* Асфалтирање дијела пута Црни Кук – Миловића крш у дужини од 500 m - МЗ Црни Кук,
* Асфалтирање дијела пута Марића Раздоље – Копривице - Шљеме у дужини од 500 m - МЗ Црни Кук,
* Асфалтирање дијела пута Сомина – Јасика - Кита у дужини од 250 m - МЗ Црни Кук,
* Асфалтирање дијела пута Црквице - Гусарица у дужини од 700 m - МЗ Црквице.

Укупна дужина реконструисаних путева износи 7.695 m.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 685.799,20 € | ***Извор финансирања:***МПШВ (IFAD) Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Побољшање саобраћајне инфраструктуре на сеоском подручју - пројекти подржани из средстава Агробуџета
 |

Током 2022. године реализована су два пројекта побољшања саобраћајне инфраструктуре подржана средставима Агробуџета - намијењеним Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре и то:

* Адаптација локалног пута Кусиде - Трепча - Мужевице - Дубочке - Црни Кук, на дионици Трепча – Мужевице, у дужини од 1.250 m. Дио средстава у износу од 20.000 € је обезбијеђен из средстава Агробуџета за 2021. Вриједност изведених радова износи 58.987,50 €;
* Адаптација пута Луково – Драговољићи у дужини од 950 m (веза локалног пута Рубежа – Крново – Мека Дола и некатегорисаног пута Пољица – Луково). Средстава у износу од 70.000 € су обезбијеђена из Агробуџета 2022. Вриједност изведених радова износи 69.603,43 € .

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 128.590,93 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (МПШВ)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Модернизација и инвестиционо одржавање путева на територији општине Никшић
 |

Током 2022. године, кроз реализацију уговора на инвестиционом одржавању објеката нискоградње извршено је асфлатирање улица и путева на територији општине Никшић у укупној површини од 53.354 m2:

- у градским мјесним заједницама П= 2.981 m2

- у приградским мјесним заједницама П= 31.716 m2

- у сеоским мјесним заједницама П= 18.656 m2.

Детаљан приказ ових радова дат је по мјесним заједницама кроз табеле.

Такође, у склопу истог уговора, извршени су и радови на санацији потпорних зидова у Рубежама на Улици Вука Караџића и у Богетићима, на локалном путу Л-10 Крст – Повија – Манастир Острог.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Инвестициона вриједност радова:*** **912.494,86 €**  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине  |

|  |
| --- |
| 1. Санација макадамских путева на територији општине Никшић
 |

Током 2022. године извршена је санација макадамских путева у дужини од 144,05 km за шта је утрошено 11.132 m3 тампона и то у:

- градским мјесним заједницама 1.050 m (уграђено тампона 386 m3)

- приградским мјесним заједницама 4.850 m (уграђено тампона 868 m3)

- сеоским мјесним заједницама 138.150 m (уграђено тампона 9.878 m3).

Такође, извршена је припрема за асфалтирање улица и путева, као и насипање банкина уз новоасфалтиране улице и путеве, у укупној површини од око 63.636 m2,за шта је утрошено 1.097 m3 тампона.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 844.733,68 €. | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Заштита косина усјека и засјека на локалном путу Л-1 Рубежа - Мораково
 |

Током 2022. године отпочели су радови на реализацији пројекта „Заштита косина усјека и засјека жичаним мрежама, елементи туристичке сигнализације и саобраћајне опреме на дијелу локалног пута Л-1“. Ради се о дионици пута Рубежа - Миоље Поље – Мораково у дужини од 5.20 km. Пројектом је предвиђено постављање жичаних мрежа у циљу спречавања одрона трошних и ослабљених косина усјека и засјека, уз претходно уклањање коријења, грмља и дрвећа, трошних и нестабилних комада стијенске масе као и чишћење постојећих ригола и берми од еродираног стијенског материјала. Такође је предвиђено постављање туристичке саобраћајне сигнализације и опреме пута.

Током 2022. године одрађени су радови на постављању мрежа за заштиту косина.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 727.888,75 €. | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Адаптација и модернизација семафора
 |

Током 2022. године извршена је адаптација и модернизација семафора на двије раскрснице: Сердара Шћепана и Јосипа Броза Тита и Баја Пивљанина и II далматинске, а обухватила је набавку и монтажу уређаја за аутоматизацију раскрснице, звучних сигнализатора за слијепа и слабовида лица, замјену возачких и пјешачких лантерни са бројачима, као и фарбање постојећих стубова.

Такође, извршена је набавка и постављање звучних сигнализатора за слијепа и слабовидна лица на постојеће стубове на три раскрснице: Његошеве, Николе Тесле и др Ника Миљанића, Вука Караџића, Воја Деретића и Данила Бојовића, Сердара Шћепана и Николе Тесле.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вриједност радова:*** 46.585,00  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Адаптација јавне расвјете
 |

Током 2022. године поптписан је уговор и отпочели су припремни радови на реализацији пројекта замјене постојеће расвјете LED свјетлосним изворима у циљу повећања енергетске ефикасности система. Пројекат се реализује по ESCO моделу, што значи да Општина неће издвајати додатна средства, већ ће се Пројекат отплаћивати из уштеда енергије.

Пројектом је предвиђено коришћење LED свјетиљки са програмабилним системом димовања (чиме се постиже додатна уштеда електричне енергије) и са гарантним роком од 20 година. Такође је предвиђено увођење централног система надзора и управљања свим мјерним мјестима на SCADA платформи која ће омогућити контролу потрошње енергије, праћење губитака на мрежи, евентуалне кварове и др.

|  |
| --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 9.469.532,43 €  |

|  |
| --- |
| 1. Прилагођавање приступа објекту Општине Никшић особама са инвалидитет
 |

У циљу лакшег укључивања особа са инвалидитетом у живот локалне заједнице, општина Никшић је током 2022. године, поред активности на монтажи звучних сигнализатора на семафорима, предузела и сљедеће активности:

* на прилазу згради и у приземњу зграде Општине Никшић, постављене су тактилне стазе водиље;
* на вратима свих канцеларија и сала у Општини постављене су наљепнице на Брајевом писму.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 6.188,24 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Одржавање комуналних објеката
 |

У циљу подизања нивоа комуналних услуга Општина Никшић је у сарадњи са јавним предузећима ДОО „Комунално“ Никшић и ДОО „Водовод и канализација“ Никшић интезивно радила на одржавању чистоће, уређењу и одржавању јавних површина и објеката комуналне инфраструктуре:

* уређење и одржавање јавних површина: улица, путева, тротоара, тргова, зелених површина, одржавање саобраћајница у зимском периоду, одржавање саобраћајне сигнализације и др.

……………………………………………………………............................................... 1.227.695,73 €

* одржавање јавне расвјете и свјетлосне сигнализације .......................................... 94.562,85 €
* одржавање атмосферске канализације ................................................................. 42.603,38 €

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 1.364.861,96 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |
|  **II ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА** |

Хидротехничку инфраструктуру општине Никшић чине:

* водоводна мрежа на градском и приградском подручју и сеоски водоводи укупне дужине 1.050 km,
* мрежа јавне фекалне канализације дужине око 92 km и постројење за пречишћавање отпадних вода,
* мрежа јавне атмосферске канализације дужине око 71,7 km.

У циљу повећања степена обезбијеђености испоруке воде, а имајући у виду да је 54 % цјевовода старости преко 30 година и да у систему има преко 40 км азбест-цементних цијеви, током извјештајног периода приоритет је дат одржавању водоводне мреже. Такође, радило се и на проширењу водовода на сеоском подручју, изградњи водних акумулација и санацији постојећих бистијерни.

Средства за реализацију ових активности обезбијеђена су из Буџета општине Никшић и Буџета Црне Горе преко Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз Агробуџет за 2022. годину - намијењен Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре, Програм подстицања пројеката у водопривреди и Пројекат развоја кластера и трансформацију руралних подручја за 2022. годину (IFAD).

У оквиру планираних финансијских средстава, а у складу са Програмом рада ДОО „Водовод и канализација“ Никшић, спроведене су активности на реконструкцији 3.213 m водоводне мреже и замјени и уградња мјерних уређаја (816 водомјера) у циљу веће контроле и рационалније потрошње воде. Вриједност радова на реконструкцији водоводне мреже финансиране из буџета Општине износи 46.115,12 €.

Сходно Програму уређења општине, реконструисано је 573 m у вриједности од 24.276,36 €.

Такође, извршено је проширење мреже изградњом секундарних кракова, на градском, приградском и сеоском подручју, као и измјештање цјевовода са приватних парцела ради привођења истих намјени. Током 2022. године изграђено је 11.526 m секундарне меже (560 m на градском подручју, 2.106 m на приградском подручју и 8.860 m на сеоском подручју), за шта је издвојено 202.698,78 €.

У области одвођења отпадних вода акценат је стављен на санацију секундарне мреже фекалне канализације у циљу обезбјеђења континуираног прикупљања и одвођења отпадних вода, као и на прикључење нових корисника на градску фекалну канализацију. Такође, извршена је санција одводног колектора од града до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Извршен је и велики број интервенција на градској мрежи фекалне канализације и одржавању фекалних црпних станица.

Активности у домену одвођења атмосферских вода су се односиле на одржавање мреже атмосферске канализације (реконструкцији сливних решетки, чишћењу сливних казана и ревизионих отвора, испирању мреже, замјени сливних решетки), као и на рјешавање одвођења атмосферских вода са саобраћајница, гдје није изграђена мрежа атмосферске канализације.

Вриједност изведених радова на изградњи и реконструкцији мреже фекалне и атмосферске канализације износи 169.703,32 €.

Приказ радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже, атмосферске и факалне канализације је дат по мјесним заједницама.

Сходно усвојеном Програму уређења општине Никшић за 2022. годину у извјештајном периоду рађено је на реализацији сљедећих пројеката из области хидротехничке инфраструктуре:

|  |
| --- |
| 1. ***Водовод Горње граховско поље***
 |

Током 2022. године отпочели су радови на изградњи водовода Горње граховско поље којим ће се обезбиједити снабдијевање горњег дијела Граховског поља водом са Граховског језера. Нови водовод ће се прикључити на постојећи водоводни систем у насељу Грахово.

Пројектом је предвиђена изградња:

* потисног цјевовода дужине 2.660 m од резервоара Р0 до резервоара Р1;
* резервоара Р0 запремине 10 м3 и црпне станице за потискивање воде до резервоара Р1 за гравитационо водоснабдијевање;
* резервоара Р1 запремине 20 m3;
* гравитационих цјевовода укупне дужине 4.802 m;
* ваздушних вентила на потисном цјевоводу и чворова на цјевоводу.

Током 2022. године извршени су радови који се односе на ископ ровова и полагање водоводних цијеви. Вриједност изведених радова у 2022. години износи 147.218,59 €.

Дио средстава у износу од 120.000 € је обезбијеђен из Буџета Црне Горе кроз Програм подстицања пројеката у водопривреди за 2021. и 2022. годину .

|  |  |
| --- | --- |
| ***Инвестициона вриједност радова:*** 242.000,00 € | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (МПШВ)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Водовод Лаз***
 |

Током 2022. године настављени су радови на изградњи водовода Лаз којим ће се обезбиједити водоснабдијевање 49 домаћинства (226 становника) села Лаз. Водовод Лаз ће се прикључити на градски водовод у Озринићима. Пројектом је предвиђена изградња:

* потисног цјевовода дужине 3.220 m од резервоара Р0 до резервоара Р1,
* резервоара Р0 запремине 10 m3 и црпне станице за потискивање воде до резервоара Р1 за гравитационо водоснабдијевање,
* резервоара Р1 запремине 40 m3 (2x20 m3),
* гравитационих цјевовода укупне дужине 3.303 m,
* прекидне коморе запремине 20 m3 за обезбјеђење стабилних притисака.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 225.119,87 € | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (МПШВ)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Изградња крака водовода за засеок Кнежевићи и манастир Косијерово***
 |

Завршени су радови на изградњи крака водовода за потребе водоснабдијевања засеока Кнежевићи и манастира Косијерово.

Прикључење новог водоводног крака на водовод Петровићи је извршено у постојећем резервоару капацитета 2x60 m3 инсталисањем пумпне станице, која преко потисног цјевовода дужине 170 m препумпава воду у новоизграђени резервоар капацитета 10 m3. Одатле се вода, преко гравитационог водовода дужине 850 m и прикључних линија дужине 360 m, транспортује до корисника .

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Инвестициона вриједност радова:*** 20.042,94 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |
| 1. ***Реконструкција водоводне мреже у насељу под Требјесом***
 |

У склопу радова на реконструкцији водоводне мреже у улицама под Требјесом који су отпочели 2019. године, током 2022. године завршени су радови у улицама Василија Пејовића у дужини од 433 m и Бранка Делетића у дужини од 395 m. Вриједност изведених радова током 2022. године износи 13.950,19 €.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 111.530,79 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Унапређењу система водоснабдијевања насеља Трново, Границе и Луково***
 |

Крајем 2022. године отпочели су радови на унапређењу система водоснабдијевања насеља Трново, Границе и Луково. Предвиђени су радови на замјени постојећег цјевовода у дужини од 700 m цијевима већег називног притиска, као и обезбјеђивање фреквентне регулације рада пумпног постројења и прилагођавање аутоматског режима рада оптималном функционисању система.

Током 2022. године извршена је набавка и монтажа ормара аутоматике са фреквентним регулатором и пратећом опремом за наизмјеничан рад пумпи.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 21.478,89 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Санација колектора у хидротехничком тунелу ППОВ***
 |

Извршена је санација колектора HDPE DN800 у хидротехничком тунелу дужине 800 m на улазу одводног тунела (након његовог помјерања из осовине усљед јаког поплавног таласа подземних вода).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вриједност изведених радова:*** 17.152,00 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Изградња секундарног крака водоводне мреже у селу Риђани***
 |

Изграђен је крак секундарне мреже водовода у селу Риђани, код Сланог језера, у дужини од 1.528 m. Крак је прикључен на постојећи водовод у селу Риђани, поред бране. Реализацијом пројекта обезбијеђено је водоснабдијевање 6 домаћинстава.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 16.187,27 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. ***Изградња секундарне водоводне мреже у Грахову***
 |

Изграђена су три крака секундарне мреже водовода у Грахову, на локалитетима засеок Баре, Поткрај и Поткочишта, у укупној дужини од 1.000 m. Кракови су прикључени на постојећи водовод Грахово.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 10.486,27 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |
| 1. ***Реконструкција водоводне мреже у насељу Горња Рубежа***
 |

Извршена је реконструкција секундарног крака водовода у Горњим Рубежама у дужини од 1.030 m. Ради обезбјеђења довољне количине воде изграђен је нови крак и прикључен на цјевовод Никшић - Драговољићи. Приликом димензионисања новог цјевовода узета је у обзир и развојна компонента, с обзиром да на том подручју постоје услови за изградњу нових објеката. Овом реконструкцијом је обезбијеђено уредно водоснабдијевања двадесет корисника овог насеља, а извршено је и прикључење десет нових корисника.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 13.055,49 €  | ***Извор финансирања:***Буџет Општине |

|  |
| --- |
| 1. Побољшање водоснабдијевања на сеоском подручју
 |

Из средстава Агробуџета - намијењених Обнови и развоју села и изградњи сеоске инфраструктуре за 2021. годину, у домену хидротехничке структуре, општина Никшић је током 2022. године реализовала сљедеће пројекте:

* Адаптација бистијерне „Кујовац“ - село Прага, МЗ Видрован,
* Адаптација бистијерне „Убо Трешњички“ - Трешњица, МЗ Луково,
* Адаптација сплова бистијерне „Раздоље“ МЗ Луково.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Укупна вриједност радова:*** 19.886,35 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (МПШВ)Буџет Општине |

|  |
| --- |
| **III ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА** |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција „Дворца краља Николе“
 |

Током 2022. године настављени су радови на реконструкцији Дворца краља Николе.

У претходном периоду изведени су радови на реконструкцији таванског простора, зидова, плафона, подова, санацији камених прилаза и прилагођавање објекта особама са инвалидитетом, а посебна пажња је посвећена систему гријања и хлађења у циљу заштите експоната у завичајном музеју.

Током 2022. године спроведена је тендерска процедура за избор извођача додатних радова на машинским инсталацијама. Уговорена вриједност ових радова износи 361.699,00 €.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 1.557.265,00 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа јавних радова) |

|  |
| --- |
| 1. Реконструкција дијела Дома револуције за потребе РТВ Никшић
 |

Крајем 2022. године отпочела је реализација Пројекта реконструкције дијела Дома револуције за потребе „Радио-телевизије Никшић“.

На укупној бруто површини од 2.000 m2, приступило се реконструкцији и прилагођавању простора потребама РТВ Никшић. При томе је нарочита пажња посвећена амбијенталном уклапању фасаде објекта, уз коришћење најквалитетних материјала.

Садржај који је доминантан је пословање (техничке просторије, студио, пратећи садржаји, канцеларије и др.), a предвиђен и простор за комерцијалне сврхе, *lounge bar* намијењен свим грађанима.

Реализацијом овог пројекта ријешиће се дугогодишњи проблем неадекватних техничких услова за несметан рад овог емитера, а истовремено смањити трошкови и повећати квалитет и садржај продукције.

Спољње уређење је планирано је кроз II фазу изградње.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 1.793.442,66 €  | ***Извор финансирања:***Буџет ЦГ (Управа за капиталне пројекте) |

|  |
| --- |
| 1. ***Дом за старе и одрасле особе са инвалидитетом Никшић***
 |

За потребе Дома за старе и одрасле особе са инвалидитетом у општини Никшић, током 2022. године, изграђена је ТС “Војни магацин Требјеса” са прикључним 10 kV кабловским водом.

Такође, завршен је технички преглед објекта и донесено рјешење о употребној дозволи, чиме су се стекли услови за коришћење овог простора.

|  |
| --- |
| 1. ***Санација зелених површина и изградња парка на Крупцу***
 |

Извршена је санација зелених површина и изградња парка на Крупцу на површини од око 8.000 m2. Простор је подијељен на двије функционалне цјелине, уређену парковску површину и зону слободне садње читавом дужином бране.

У склопу изградње дјечијег игралишта, на површини од 450 m2, извршено је поплочавање стаза у дужини од 600 m, постављање посебно пројектованог и направљеног мобилијара од дрвета (справа за игру дјеце, надстрешница са просторима за одмор, клупа и корпи за отпатке), изградња расвјете, уређење зелених површина и ограђивање.

Дуж зоне слободне садње, читавом дужином бране, засађено је 550 комада различитих врста листопадних и четинарских садница у циљу обнављања некадашње заштитне шуме, а у вези спречавања ерозије тла и одржавања стабилности бране.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Инвестициона вриједност радова:*** 285.000 € | ***Извор финансирања:***Донација Електропривреде Црне Горе |

|  |
| --- |
| 1. ***Адаптација простора за потребе ЈУ Библиотека „Његош“***
 |

За потребе ЈУ Библиотеке ˝Његош˝ извршена је адаптација и унапређење функционалности пословног простора корисне површине 105 m2 у Грудској Махали (зграда просвјете). У склопу пословног простора обезбијеђен је простор за пријем, читаоницу и мокри чвор.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уговорена вриједност радова:*** 27.814,82 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине  |

|  |
| --- |
| 1. ***Адаптација амбуланте „Др Нико Миљанић“ у Велимљу***
 |

Током 2022. године отпочели су радови на адаптацији и унапређењу функционалности амбуланте „Др Нико Миљанић“.

У склопу реализације пројекта одрађени су грађевинско-занатски радови, радови на инсталацијама водовода и фекалне канализације и електроинсталацијама.

Због одређеног броја позиција радова који нијесу били обухваћени пројектом, крајем 2022. године расписан је тендер за извођење додатних радова. Процијењена вриједност ових радова износи 39.000 €.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Укупна вриједност радова*** *(без додатних):*152.856,23 € | ***Извор финансирања:***Буџет Црне Горе (Управа за капиталне пројекте) |

|  |
| --- |
| 1. ***Адаптација простора за потребе рада органа локалне управе***
 |

Током 2022. године извршени су радови на адаптацији простора у солитеру у Улици Сердара Шћепана за потребе Одсјека за мјесне заједнице и мјесне канцеларије и простора у објекту у Улици Драгице Правице (Комунално) за потребе Секретаријата за културу, младе, спорт и социјално старање.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Инвестициона вриједност радова:*** 8.800,00 € | ***Извор финансирања:***Буџет Општине  |

|  |
| --- |
| **IV Е К О Л О Г И Ј А**  |

|  |
| --- |
| 1. ***„Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине”***
 |

## У оквиру реализације пројекта „Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине“, који је спровео ФОРС Монтенегро у партнерству са градом Требињем и ДОО “Комунално” Никшић, а који је финансирала Европска унија у оквиру IPA Програма (*Instrument za pretpristupnu pomoć*) прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014–2022, набављено је шест полуподземних контејнера капацитета по 5 m3 и камион за њихово пражњење. Три контернера су постављена на Тргу слободе.

## Такође, у склопу реализације истог пројекта набављена су и два теренска возила у вриједности од 30.000,00 € за потребе рада Комуналне полиције и Секретаријата за комуналне послове и саобраћај, а представљена је и мобилна апликација под називом „Чист град. Сад!“, што је и слоган самог пројекта. Aпликација, на једноставан начин, омогућава за пријаву еколошких проблема на територији општине Никшић.

Циљ пројекта јесте јачање капацитета институција које се баве заштитом животне средине, као и информисање становништва о значају унапређивања система управљања чврстим отпадом и усклађивања са стандардима Европске уније. Пројекат је суфинансиран од стране Министраства јавне Управе.

|  |
| --- |
| 1. ***Акције чишћења и уређења***
 |

Током маја 2022. године, у организацији НВО „Green Home” реализоване су двије акције чишћења и уређења на локацијама еставела Горњопољски вир и на обали ријеке Бистрице. Акције су подржали волонтери организације, НВО сектор, представници Општине Никшић и Агенције за заштиту животне средине.

Спроведене акције имала су за циљ подизање свијести о очувању животне средине, мотивисање грађана на правилно одлагање отпада, као и да покреnе спровођење мјера ревитализације за побољшање стања ријека Никшићког поља.

# У оквиру реализације еколошког пројекта „*Никшићко Green – Амо да чистимо*“ пивара „Требјеса“ у сарадњи са Општином Никшић и ТО Никшић изграђена је прва плутајућа еколошка брана на ријеци Бистрици, у непосредној близини Пиваре са задатком да допринесе бољој заштити ријека Бистрице, јер ће брана заустављати отпад на једном мјесту. Такође, на простору око Гординог моста постављене су 2 клупе, 2 канте за отпатке и инфо табла.

У оквиру Иницијативе Срце за свијет, реализована је акција уређења шеталишта Станислава - Ћана Копривице, Петра Лубарде и Алексе Бацковића. Акцију, у организацији Сава осигурања, су подржали и Општина Никшић, ТО Никшић и ДОО „Комунално“ Никшић. У склопу акције засађено је 20 дрворедних садница, постављене 4 нове клупе и извршена санација постојећих клупа (постављање недостајућих талпи, замјена оштећених и фарбање), као и фарбање стубова расвјете.

У организацији еколошких покрета “Еко бонтон” и “Екопатриотизам” реализована је акција чишћења „Да заблиста Црна Гора“ на простору око Царевог моста. Акцију су подржали Самостална извиђачка чета „Тибор“, Војска Црне Горе, мјесне заједнице Кличево, грађани, а помоћ су добили од Агенције за заштиту животне средине Црне Горе, Туристичке организације Никшић и никшићког одбора УРА.

У оквиру пројекта „Подршка процесу успостављања правилног управљања отпадом у Никшићу“ НВО „Друштво младих еколога Никшић“ реализовало је акцију уклањања отпада са двије локације у МЗ Озринићи у сарадњи са Савјетом мјесне заједнице и ДОО „Комуналано Никшић“. У акцији су учествовали и представници локалне управе, НВО Еколошко удружење младих „Зелени центар“ и удружење грађана „Еко-бонтон“.

**Локални јавни рад**

Општина Никшић и ДОО „Комунално Никшић“ у сарадњи са Заводом за запошљавање Црне Горе су спровели Локални јавни рад „Чишћење и одржавање општинских путева, других јавних површина, обала и корита водотока на територији општине Никшић“ у трајању од 2 мјесеца, почев од 04. августа 2022. године.

Предмет јавног рада је чишћење и уређење путне инфраструктуре у циљу повећања безбједности учесника у саобраћају, сакупљање и одвожење отпада са обала и из корита ријека и чишћење и уређење јавних површина у градским и приградским мјесним заједницама.

Циљеви пројекта су запошљавање теже упосливе категорије становништва, партнерство на државном и локалном нивоу у циљу унапређења имиџа Никшића као туристичке и еколошке дестинације, сарадња са приватним сектором и мјесним заједницама, као и јачање сарадње са локалним НВО из области екологије и туризма кроз њихово укључивање у реализацију Јавног рада.

Други јавни рад „Спровођење пописа кућних љубимаца (паса) као дио контроле популације паса на територији општине Никшић” је спроведен кроз партнерство НВО „Корина“, Општине Никшић и Завода за запошљавање Црне Горе, трајао је 3 мјесеца, а ангажаована су 3 лица са евиденције Завода за апопшљавање Црне Горе. Попис је настављен и након завршетка јавног рада. Пописано је укупно 5.858 власничких паса (у свим мјесним заједницама), микрочиповано је 1.436 паса, а 1.146 паса је вакцинисано против бјеснила, за шта је била ангажована ветеринарска амбуланта „Family Vet“.

На основу свега изложеног може се закључити да је Информацијом дат реалан приказ стања у мјесним заједницама на територији општине Никшић, да је посвећеност локалне самоуправе развоју града видљива на сваком кораку, те да ће се и у наредном периоду реализацијом започетих и планираних пројеката, а у складу са планском документацијом, приједлозима и потребама локалног становништва, стварати услови за квалитетнији живот грађана и очување животне средине.

 ОБРАЂИВАЧ

Секретаријат за комуналне послове и саобраћај

СЕКРЕТАР

 Видак Кртолица, дипл.инг.саобр.