ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА НИКШИЋ

Секретаријат за уређење простора и

заштиту животне средине

Број: 07-350-сл.

Никшић, 11.12.2023.године

З А П И С Н И К

са централне јавне расправе сачињен дана 11.12.2023.године са почетком у 14:00 часова, у сали број 1 Општине Никшић поводом излагања Предлога Програма уређење простора општине Никшић , у присуству представника Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине, као обрађивача Одлуке, представника Секретаријата за инвестиције и пројекте, Секретаријата зс финансије развој и предузетништво, Агенције  за пројектовање и планирање, представника локалног медија РТВ Никшић и без присуства заинтересоване јавности.

Представник Секретаријата за уређење простора и заштиту животне средине, Миланка Радуловић  навела је разлоге за доношење предметног Програма и дала детаљно објашњење исте због присуства локалног медија да би се на тај начин пренијела порука о значају ове одлуке грађанима, како слиједи:

Правни основ за доношење Програма уређења простора општине Никшић за 2023.годину садржан је у одредбама члана 244. Закона о планирају простора и изградњи објеката   („Сл. Лист Црне Горе“  број 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) којим је прописано да даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о регуларизацији неформалних објеката ("Службени лист ЦГ", бр. 56/16, 13/17 и 47/17) и Закон о уређењу простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", бр. 51/08, 34/11, 35/13 и 33/14), осим одредби чл. 7, 16, 63, 64, 65, 67,67а и 162ц које ће се примјењивати до доношења Плана генералне регулације Црне Горе, као и Закона о уређењу простора и изградњи објеката („Службени лист Црне Горе”, бр. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 и 33/14) у којима је у члану 16. прописано да Влада, односно Скупштина локалне самоуправе доноси једногодишњи програм уређења простора.Програмом се утврђује динамика уређења простора, извори финансирања, рокови уређења, оперативне мјере за спровођење планског документа, а нарочито мјере за комунално опремање грађевинског земљишта. Програм, по потреби садржи и мјере у складу са преузетим међународним обавезама, у односу на објекте  изграђене супротно закону. У припреми и доношењу  Програма остварује се учешће јавности.   Чланом 38 став 1 тачка 6  Закона о локалној самоуправи (“Службени лист ЦГ”, бр.2/18 ) и члана 35 став 1 тачка 6 Статута општине Никшић („Службени лист ЦГ - Општински прописи”, бр.31/18) је прописано да Скупштина доноси  Програм уређења простора. Програм уређења простора општине Никшић за 2024.годину, дат у пет  поглавља која обрађују уводне напомене, изворе финансирања, израду и доношење планских  докумената, припрему грађевинског земљишта за комунално опремање, комунално опремање грађевинског земљишта и носиоце реализације Програма.

4.  КОМУНАЛНЕ ОПРЕМАНЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЛЈИШТА

Поједине активности, пројекти и радови који припадају комуналном опремању грађевинског земљишта пренијети су из Програма уређења простора општине Никшић за  2023.годину, из разлога што ће се извођачки  завршити и финансијски реализовати у 2024.години.

4/1. Реконструкција  и  изградња локалне  инфраструктуре  – локални  објекти од  општег    интереса

- Пренесене теме

•	Адаптација Дома револуције за потребе локалног сервиса РТВ Нк- Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Реконструкција Дворца Краља Николе-радови на унутрашњем опремању - Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Завршетак радова на Реконструкција Градског стадионе- Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Почетак радова на изградњи Филолошког факултета - Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Извођење радова на изградњи Ватрогасног дома - Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Дом дигитална револуције у оквиру Дома револуције - Капитални  буџет Владе Црне Горе

- Планиране теме

•	Извођење радова на за уређење терена око Дворца Краља Николе -капитални буџет Владе Црне Горе

•	Изградња вртића у Интеграловом насељу-- Капитални  буџет Владе Црне Горе

•	Изградња фискултурне сале за потребе Факултета за спорт и  физичко васпитање- Капитални  буџет Владе Црне Горе

4/2. Изградња и реконструкција саобраћајница у складу са планским документима - буџетски план 810.000,00е

•	1. Изградња  улице Живка Николића- пренесена тема

•	2. Изградња улице Рудо поље,(уз бетонску ограду Нексана –МЗ Рудо поље) / пренесена тема

•	3. Изградња улице бр.79 Хумци -пренесена тема

•	4.Завршетак радова на реконструкцији Широке улице у  Драговој Луци - пренесена тема,

•	5. Изградња улице бр.20 и 21 Хумци

•	6. Изградња улице од ВИ Црногорске до улице Вука Караџића

•	7. Приступна саобраћајница од кружног тока на бул.13 јул до парцеле ЛИДЛ-а, почетак радова на изградњи

•	8. Реконструкција улице Ратка Вујовића Чоче- Израда пројектне документације /пренесена тема

•	9. Извођење радова на реконструкцијр Школске улице у Кличеву

•	10. Изградња саобраћајница у оквиру ДУП-а Растоци I- Израда пројектне документације

•	11. Улица “Нова 5” у оквиру ДУП-а Растоци III- Израда пројектне документације

•	12.Изградња раскснице код Основне школе Милева Лајовић Ллатовић

•	13.Продужетак -изградња  и уређење саобраћајнице у наставку улице Милана Папића у  оквиру ДУП-а Бистрица

•	14. Реконструкција путног правца  Заград-Кута у дужини од 2,5км, ради прикључења на  главну саобраћајницу-исти ће служити као алтернативни путни правац приликом реконструкције дионице главног путног правца-Рубежа-Миоље поље-Мораково.

•	15.Реконструкција локалног пута Рубежа-Миоље поље-Мораково,  Капитални буџет Владе Црне Горе-пренесена тема

•	16. Реконструкција Улице Баја Пивљанина, Израда пројектне документације И почетак радова на реконструкцији

•	17. Реконструкција саобраланице од тунела Будош до првог кружног тока- израда главног пројекта

4/3. Уређење тротоара- буџетски план 100.000,00е

4/4. Уређење градских квартова и изградња и реконструкција градских игралишта у складу са планским документима- буџетски план 1.070.000,00е

•	1. Извођење радова на уређењу кварта између улице Народних хероја, Вука Мићуновића  и Карађорђеве улице-пренсена тема

•	2. Извођење радова на уређењу терена са паркинг простором  око новог објекта РТВНК

•	3. Уређење паркинг простора  иза зграде Општине

•	4. Уређење парка између улица Његошеве И Радоја Дакића

•	5. Извођење радова на ревитализацији Градског парка

4/5. Уређење корита ријеке Бистрице, Грацанице и Зете- буџетски план 30.000,00е

- 1.Регулација ријеке Грачанице у зони постојећих мостова

4/6. Водоводи- буџетски план 620.000,00e

•	Изградња водовода - буџетски план 500,000.00е

•	Реконструкција водоводне и канализационе мреже- буџетски план 100,000.00е

  - Извођење радова у циљу побољшавања водоснабдијевања у Зупи Никшићкој- Капитални буџет Владе Црне Горе, пренесена тема

  - Реконструкција градског водовода -израда главног пројекта

  - Реконструкција црпних станица Кличево и Партизански пут

•	Истражно експлатациони радови, -буџетски план 10,000.00е

•	Вјештачке акумулације, буџетски план 10,000.00е

4/7. Израда пројектне документације за Изградња ИИ фазе канализационе мреже за четири приградска насеља. Рубежа, Оштровац, Драгова лука и Ћеменца-пренесена тема-буџетски план 50.000,00е

4/8.  Центар за савремено управљање  и третман комуналног отпада -буџетски план 410.000,00е

•	Почетак радова на формирању рециклажних дворишта

4/9.  Изградња локалне инфраструктуре уз учешће Општине у суфинансирању уз подршку ИПА пројеката и  ИФАД -буџетски план 100.000,00е

4/10.  Инвестиционо одржавање -буџетски план 1.680.000,00е

- Инвестиционо одржавање инфраструктуре -буџетски план 1.530.000,00е

  - Инвестиционо одржавање објеката високоградње и нискоградње као и Извођење радова на реконструкцији стаза у Новом Гробљу- буџетски план 1.200.000,00е

  - Инвестиционо одржавање безбједоносне сигнализације улица -буџетски план 230.000,00е

    - Адаптација и модернизација семафора- буџетски план 180.000,00е

    - Асфалтне платформе за успорење брзине- буџетски план 50.000,00е

  - Реконструкција стамбених јединица за лица у стању социјалне потребе- буџетски план 100.000,00е

- Суфинансирање адаптација фасада и кровова стамбених зграда- буџетски план 150.000,00е

4/11.  Издаци за грађевинске објекте -буџетски план 50.000,00е

- Реконструкција грађевинских објеката-комунално опремање- буџетски план 50.000,00е

4/12.  Издаци за уређење земљишта -буџетски план 100.000,00е

- Санација и уређење зелених површина- буџетски план 100.000,00е

4/13.Изградња нове расвјете- буџетски план 100.000,00е.

Јавна трибина је завршена у 14.20 часова.

СЕКРЕТАР

Миланка Радуловић дипл.инг.