# DOO  „K O M U N A L N O“  N I K Š I Ć

Ul. Dragice Pravice bb, Tel/fax: 040/ 246-472 (Centrala), 040/246-541 (Ekonomski sektor)

E-mail: komunalnonk@t-com.me;    komunalnoniksic@gmail.com

Matični broj (PIB)	02000857,  PDV 40/31-00169-8

Registarski broj	50916586

Šifra djelatnosti	38.11

Broj:    _________

Nikšić, 16.12.2024. godine

# PROGRAM RADA

## DOO „KOMUNALNO“  NIKŠIĆ

ZA 2025. GODINU

# PROGRAM RADA

## DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ

ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ PROGRAMA RADA DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ

ZA 2025. GODINU

1. Uvod .................................................................................................................	3

2. O nama	...........................................................................................................	3

3. Kapaciteti DOO „Komunalno“ Nikšić	........................................................	7

4. Ciljevi ................................................................................................................	7

5. Planirani fizički obim aktivnosti sa procijenjenim

finansijskim pokazateljima za 2025. godinu ...................................................	8

- Program rada RJ Odžavanje javnih površina (Čistoća) ...........................	8

- Program rada RJ Održavanje javnih zelenih površina (Zelenilo) ............	14

- Program rada RJ Održavanje komunalne infrastrukture (Putevi) ............	23

- Program rada Službe zoohigijene ............................................................. 	33

- Program rada Službe tehničkog održavanja opreme i vozila ...................	34

- Program rada RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima .............	34

- Program rada Službe održavanje i upravljanje pijacom ..........................	35

- Rekapitulacija Programa rada za Opštinu Nikšić ....................................	35

- Zbirna rekapitulacija Programa rada za 2025.  ........................................	36

6. Planirani finansijski pokazatelji	....................................................................	37

7. Politika zarada i zapošljavanja ........................................................................	48

8. Zaduženost .........................................................................................................	49

9. Plan javnih nabavki	.........................................................................................	50

10. Politika cijena	 ..................................................................................................	52

- U V O D

Na osnovu člana 26 st. 1 i 2 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore" br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19, 140/22 i 84/24), člana 15 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić ("Službeni list Crne Gore" - Opštinski propisi, broj 29/19) i člana 26 stav 1 alineja 4 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić ("Službeni list Crne Gore" - Opštinski propisi, broj 45/19), Odbor direktora DOO „Komunalno“ Nikšić je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 16.12.2024. godine predložio Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić za 2025. godinu.

Program rada DOO „Komunalno“ Nikšić za 2025. godinu obuhvata analizu postojećeg stanja, planirane aktivnosti po sektorima i radnim jedinicama izraženu u naturalnim i finansijskim pokazateljima, investiciono - razvojne aktivnosti, predlog nabavke komunalne opreme i finansijski plan.

Projekcija planiranih prihoda i rashoda u Programu rada za 2025. godinu, zasnovana je na ostvarenim rezultatima rada i poslovanja u 2024. godini, predviđenim sredstvima iz Budžeta Opštine Nikšić za 2025. godinu, povećanju sopstvenih izvora finansiranja i sprovođenju mjera racionalizacije i štednje.

- O NAMA

| Naziv društva: | Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić |
| --- | --- |
| Skraćeni naziv: | DOO „Komunalno“ Nikšić |
| Sjedište: | Nikšić |
| Telefon/fax: | +382 40 246 472; +382 40 246 541 |
| Web-site, e-mail: | www.komunalnoniksic.me; komunalnoniksic@gmail.com |
| Osoba za kontakt, kontakt telefon i njena funkcija u društvu: | Vido Sjekloća, v.d. izvršnog direktora |
| Vrsta djelatnosti: | 38.11 – sakupljanje bezopasnog otpada |
| Datum osnivanja: | 01.08.2019. godine |
| Potvrda o registraciji: | Reg. broj 50916586 |
| PIB | 02000857 |
| PDV | 40/31-00169-8 |
| Vlasništvo (procjen udjela akcija): | Opština Nikšić 100% |

DOO “Komunalno” Nikšić obavlja:

- upravljanje komunalnim otpadom

- uređenje i održavanje javnih površina

- upravljanje javnom rasvjetom

- održavanje opštinskih puteva i biciklističkih staza

- održavanje korita vodotoka od lokalnog značaja

- održavanje javnih grobalja, kapela i krematorijuma i pružanje pogrebnih usluga

- održavanje pijaca

- održavanje javnih prostora za parkiranje

- održavanje javnih toaleta

- zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca) i održavanja skloništa za njihovo zbrinjavanje na teritoriji opštine Nikšić.

Organizaciona šema:

Odbor direktora

Izvršni direktor

Sektor pravnih poslova

Sektor komunalnih djelatn.

Sektor finansij. rač. poslova

Rj Održ. komun. infrastrukt.

Rj Održav. javnih površina

Rj Održav. zelenih površina

Rj Pogrebne usluge

Služba održavanja vozila

Služba upravljanje pijacom

Služba Zoohigijene

Analiza postojećeg stanja, tehnička opremljenost:

| # Red. broj | # Opis sredstva | # Godina proiz. | # Kol. | # Jed. mere | # Reg. broj | # Sadašnja vrijednost | # Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # SLUŽBA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OPREME, TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA # I GRAĐEVINSKIH MAŠINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KAMION FAP 1921 SMEĆAR | 1990. | 1 | kom | NK CG 168 | 0,00 € | amortizovano |
| 2 | FAP 1314 | 1984. | 1 | kom | NK CG 234 | 2.561.93 € |  |
| 3 | AUTOCISTIJERNA FAP 1414 | 1990. | 1 | kom | NK CG 140 | 0,00 € | amortizovano |
| 4 | FAP 1620 BUBNJAR ZA ODVOZ OTPADA | 1985. | 1 | kom | NK CG 153 | 0,00 € | amortizovano |
| 5 | AUTOSMEĆAR BUBNJAR FAP 1620 MALI ROTO | 1990. | 1 | kom | NK CG 221 | 7.758,67 € |  |
| 6 | AUTOSMEĆAR MAN 12.180 EUROPIAN AG PODIZAČ | 2004. | 1 | kom | NK CG 130 | 0,00 € | amortizovano |
| 8 | SPECIJALNO VOZILO MAN | 1986. | 1 | kom | NK CG 229 | 3.317,82 € |  |
| 9 | MERCEDES 1213 AUTOČISTILICA | 1985. | 1 | kom | NK CG 171 | 0.00 € | amortizovano |
| 10 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 037 | 0,00 € | amortizovano |
| 11 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FFF 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 047 | 0,00 € | amortizovano |
| 12 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FL 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 055 | 0,00 € | amortizovano |
| 13 | IVECO EUROCARGO ML120 PODIZAČ | 2004. | 1 | kom | NK CG 230 | 6.994,50 € |  |
| 14 | VOLVO DAMPER | 2000. | 1 | kom | NK CG 212 | 4.250,57 € |  |
| 15 | SMIDTH (PETER INTRAC)-ČISTAČ SNIJEGA | 1982. | 1 | kom | NK CG 219 | 0,00 € | amortizovano |
| 16 | KOMB.ROVOKOPAČ - UTOVARIVAČ JCB 4CX | 2007. | 1 | kom |  | 17.357,87 € |  |
| 17 | GREDER MG-145 |  | 1 | kom |  | 0,00 € | amortizovano |
| 18 | CAT 943 BULDOŽER | 1981. | 1 | kom |  | 24.800 € |  |
| 19 | TRAKTOR TERION ATM 4200 SA NOŽEM I PLUGOM |  | 1 | kom |  | 0,00 € | amortizovano |
| 20 | AUTOČISTILICA MERCEDES ATEGO | 2007. | 1 | kom | NK CG 078 | 0,00 € | amortizovano |
| 21 | # TRAKTOR SOLIS 26 4WD | # 2022 | # 1 | # kom | # NK AC 06 | # 14.014,98 € |  |
| 22 | # VOLVO FL 181 (snjegočistač) | # 2010. | # 1 | # kom | # NK CG 274 | # 64.500,00 € |  |
| 23 | # VOLVO FL 42R 16T | # 2022. | # 1 | # kom | # NK CG 275 | # 122.653,9 € |  |
| 24 | # SCANIA 5.270 | # 2008. | # 1 | # kom | # NK CG 277 | # 34.999,00 € |  |
| 25 | # DAF | # 2013. | # 1 | # kom | # NK CG 282 | # 49.999,00 € |  |
| # RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE # KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | # IVECO DAILY 35C12D | # 2018. | # 1 | # kom | # NK CG 224 | # 21.360,49 € |  |
| 27 | # NISAN TERETNO | # 1998. | # 1 | # kom | # NK CG 125 | # 0.00 € | # amortizovano |
| # RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH # ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | # TRAKTOR ATM 50TK | # 2011. | # 1 | # kom |  | # 0,00 € | # amortizovano |
| 29 | # MOTOKULTIVATOR MAESTRAL 4/3 DIESEL | # 2011. | # 1 | # kom |  | # 0.00 € | # amortizovano |
| 30 | # TRAKTOR IMT 539 SA RUDOM |  | # 1 | # kom |  | # 0.00 € | # amortizovano |
| 31 | # TRAKTOR SOLIS 50Rx-4WD | # 2023. | # 1 | # kom |  | # 23.900 € |  |
| 32 | # OPEL VIVARO | # 2021. | # 1 | # kom | # NK CG 256 | # 15.496,32 € |  |

| RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM GROBLJIMA (POGREBNE USLUGE) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | # MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | # 2004. | # 1 | # kom | # NK CG 112 | # 0,00 € | # amortizovano |
| 34 | # SPEC.POGREBNO VOZILO MERCEDES VITO | # 2006. | # 1 | # kom | # NK CG 114 | # 772,93 € |  |
| 35 | # MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | # 2001. | # 1 | # kom | # NK CG 173 | # 0.00 € | # amortizovano |
| 36 | # KOMBI FURGON GAZELA TIP 2705-54 | # 2005. | # 1 | # kom | # NK CG 120 | # 0.00 € | # amortizovano |
| 37 | # TRAKTOR TOMA VINKOVIĆ | # 1999. | # 1 | # kom |  | # 0.00 € | # amortizovano |
| 38 | # WV GOLF2 | # 1998. | # 1 | # kom | # NK CG 118 | # 0.00 € | # amortizovano |
| # SLUŽBA ZOOHIGIJENE |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | # FORD TRANSIT CUSTOM | # 2021 | # 1 | # kom | # NK CG 258 | # 14.669,61 € |  |
| # OSTALA VOZILA KOJA PRIPADAJU DRUŠTVU |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | # LADA NIVA 4*4 | # 2008. | # 1 | # kom | # NK CG 185 | # 805,81 € |  |
| 41 | # MERCEDES 124 – 260 E | # 1986. | # 1 | # kom | # NK CG 091 | # 0,00 € | # amortizovano |
| 42 | # VW PASSAT 1.9 TDI | # 2001. | # 1 | # kom | # NK CG 090 | # 0,00 € | # amortizovano |
| 43 | # OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | # 2011. | # 1 | # kom | # NK CG 201 | # 968,22 € |  |
| 44 | # VW TOURAN 2.0 TDI | # 2004. | # 1 | # kom | # NK CG 238 | # 725,76 € |  |

| # Red. broj | # Dodatna oprema | # Kol. | # Sadašnja vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA - IMAKO | # 2 | # 0,00 € |
| # 2 | # VPS-ZNN-27 VUCENI POSIPAČ - POCINKOVANI | # 1 | # 0,00 € |
| # 3 | # ROTO FREZA 75CM,SER.BR.11025 | # 1 | # 0,00 € |
| # 4 | # APARAT ZA PRANJE 5500w 400v DEWALT | # 1 | # 0,00 € |
| # 5 | # FREZA ZA SNIJEG 80CM,SER.,BR.11030 | # 1 | # 0,00 € |
| # 6 | # KOSI NOŽ ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA – RIKO | # 1 | # 0,00 € |
| # 7 | # KLINASTI NOŽ ZA ČISĆENJE SNIJEGA | # 1 | # 0,00 € |
| # 8 | # MOTORNI ČISTAC SNIJEGA VST 130 | # 1 | # 0,00 € |
| # 9 | # PLUG ZA SNIJEG PU2200E | # 2 | # 436,17 € |
| # 10 | # MAŠINA ZA REZANJE BETONA | # 1 | # 730,55 € |
| # 11 | # POSIPAČ SOLI-MIN. GNOJIVA RG 400 | # 1 | # 161,42 € |
| # 12 | # KULTIVATOR KOMBI, LOMBARDINI MOTOR,15LD 350M UTA | # 1 | # 831,67 € |
| # 13 | # MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA | # 1 | # 9.872,18 € |
| # 14 | # MAŠINA ZA OBILJEŽAVANJE PUTEVA | # 1 | # 26.690,52 € |
| # 15 | # POLOVNI VALJAK AMMANN | # 1 | # 16.395,44 € |
| # 16 | # DASKA-PLUG ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA HYDRAMET | # 1 | # 2.350,32 € |
| # 17 | # DROBILICA ZA GRANE CARAVAGGI | # 1 | # 18.247,48 € |

Iz analitičke evidencije postojećeg stanja vozila i opreme možemo zaključiti:

- da je određeni broj osnovnih sredstava zastario i neophodno ga je rashodovati;

- da su postojeća sredstva u lošem tehničkom stanju zbog starosne strukture i maksimalne eksploatacije, te da su kao takva nepouzdana za svakodnevno korišćenje u obavljanju poslova za što su namijenjena.

Tehnička opremljenost je osnovni preduslov i prioritet za kontinuirano i efikasno obavljanje poslova iz domena rada Društva.

- KAPACITETI DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ

DOO „Komunalno“ Nikšić kao vršilac komunalne djelatnosti računa na postojeće ljudske resurse u narednoj godini.

Politika zapošljavanja u DOO „Komunalno“ Nikšić vršiće se uz poštovanje zakona koji se tiču politike zapošljavanja.

Za obavljanje svoje djelatnosti društvo koristi poslovne prostore :

- Poslovne prostore u dijelu zgrade u ul. Dragice Pravice bb - Radna zajednica zajedničkih službi,

- Zgrada u komunalnoj djelatnosti, pomoćna zgrada i stražara sa mokrim čvorom na Duklu –RJ Mehanizacija,

- Zgrada u komunalnoj djelatnosti ispod Manastira – Kapela na „Starom groblju“ i poslovni prostor – RJ Pogreb,

- Poslovni prostor komunalnih usluga – Kapela na „Novom groblju“- RJ Pogreb,

- Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu - Gradska pijaca u ul. V proleterske,

- Poslovne zgrade u privredi u ul.Vuka Karadžića – RJ: Čistoća, Zelenilo, Putevi,

- Garaža kao dio zgrade u ul. Baja Pivljanina bb.

- Poslovna zgrada sa veterinarskom ambulantom u Bresticama – RJ Sklonište za izgubljene životinje.

Za obavljanje svoje djelatnosti društvo koristi vozila i opremu, čiji spisak je dat u prethodnom poglavlju kroz analizu stanja.

- CILJEVI

- Efikasno i kvalitetno pružanje usluga uz poštovanje principa održivog razvoja i sprovođenja mjera zaštite životne sredine;

- Saradnja sa organima lokalne uprave i službama, resornim i drugim Ministarstvima, NVO sektorom i građanima;

- Obezbjeđivanje većeg stepena produktivnosti rada kroz nabavku savremenije opreme; stručnim osposobljavanjem zaposlenih;

- Aktivno sprovođenje politike mjera štednje na svim nivoima;

- Nadogradnja i ažuriranje baze podataka korisnika usluga (pravnih i fizičkih lica)

- Sprovođenje zakonske regulative.

Detaljnija razrada ciljeva u fizičkom i finansijskom obliku razmatrana je po radnim jedinicama u daljem tekstu ovog Plana.

5. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI SA PROCIJENJENIM FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA

ZA 2025. GODINU

PROGRAM RADNE JEDINICE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM (ČISTOĆA) ZA 2025. GODINU

Programom rada Radne jedinice Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća) za 2025. godinu planirano je:

- čišćenje i metenje ulica, trgova i trotoara;

- pranje ulica;

- sakupljanje i transport kabastog i drugog otpada oko kontejnera;

- deponovanje i prevoz;

- nabavka opreme;

- vanprogramske aktivnosti;

- usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima;

- usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima.

# I       ČIŠĆENJE ULICA, TRGOVA I TROTOARA

Ulice, trgovi i trotoari  I prioriteta

Čišćenje ulica, trgova i trotoara vrši se svakog dana što iznosi  363 dana dana godišnje,

osim 01. i 07. januara.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | Trg Slobode ........................................................................................... Njegoševa (od skvera do mosta na Bistrici) ......................................... V proleterska ......................................................................................... Narodnih heroja .................................................................................... Karađorđeva .......................................................................................... Vardarska ............................................................................................. Manastirska ........................................................................................... Novaka Ramova .................................................................................... Novice Cerovića ................................................................................. Jovana Cvijića ..................................................................................... Lazara Sočice ...................................................................................... Josipa Sladea ....................................................................................... Đura Salaja .......................................................................................... Ivana Milutinovića ............................................................................. Gojka Garčevića sa parkinzima kod Aut. stanice i za grad.saobraćaj... Serdara Šćepana (sa parkingom Skupštine Opštine) ............................ Trg Šaka Petrovića ................................................................... Marka Miljanova ................................................................................... Vučedolska ............................................................................................ Nika Miljanića (+ parking Doma zdravlja) ........................................... Nikole Tesle .......................................................................................... Plato između Robne kuće i Opštine ...................................................... Radoja Dakića (komplet ulica sa 3 parkinga: kod Džamije, preko puta Tehnopolisa i novi parking kod Intersporta, kao i uređenje ispred zgrade Grmeča) ............................................................. | 12.278 m2 17.756 m2 7.073 m2 6.152 m2 4.335 m2 1.472 m2 2.704 m2 2.230 m2 4.347 m2 1.719 m2 1.983 m2 1.859 m2 1.928 m2 3.150 m2 6.373 m2 10.106 m2 3.960 m2 2.848 m2 2.353 m2 15.881 m2 11.650 m2 470 m2 14.201 m2 |
| --- | --- | --- |

UKUPNO .........................................................   136.828 m2

136.828 m2   x  363 čišćenja svakog dana     =  49.668.564 m2  x 0,0070 €   =  347.679,95 €

UKUPNO   I   PRIORITET:              347.679,95 €

Ulice, trgovi i trotoari   II  prioriteta

Čišćenje ulica, trgova i trotoara vrši se svakog radnog dana što iznosi  259 dana godišnje.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. | Trg Save Kovačevića ....................................................................... Danila Bojovića .................................................................................. Skadarska i Baja Pivljanina (do II Dalmatinske) ................................ Šetalište Alekse Backovića i Ćana Koprivice ....................................... Narodnog fronta .................................................................................. Šetalište Petra Lubarde ......................................................................... Staro Pazarište (od S.Šćepana do J. Cvijića uključujući oba parkinga)... Parking u Ul. Gojka Garčevića (kod zgrade Papovića) Vuka Karadžića (do OŠ Mileva Lajović) ................................................ Josipa Broza Tita ( biv. Narodne omladine) ............................................ II dalmatinska .......................................................................................... Vuka Mićunovića .................................................................................... 13. jul (do šina) ........................................................................................ Voja Deretića ........................................................................................... VI crnogorska .......................................................................................... Partizanski put .......................................................................................... Hercegovački put ..................................................................................... Podgorički put .......................................................................................... Kvart Jola Piletića .................................................................................... Kvart oko Monteksa ................................................................................. Kvart VI crnogorske ................................................................................ Kvart Dragice Pravice............................................................................... Kvart Grudska Mahala.............................................................................. Kvart Rudo Polje ..................................................................................... Kvart Stara Varoš ..................................................................................... Kvart kod zgrada MUP-a ........................................................................ Krsta Kostića, od semafora do Partizanskog puta .......................... | 6.535 m2 4.671 m2 5.841 m2 14.000 m2 1.700 m2 5.000 m2 2.000 m2 875 m2 11.600 m2 24.770 m2 6.880 m2 20.200 m2 19.888 m2 9.960 m2 6.029 m2 20.500 m2 33.541 m2 9.609 m2 10.355 m2 10.000 m2 8.015 m2 9.000 m2 19.500 m2 4.942 m2 5.321 m2 5.800 m2 3.211 m2 |
| --- | --- | --- |

UKUPNO .........................................................     279.743 m2

279.743 m2  x  259 čišćenja rad.dan     =  72.453.437 m2  x 0,0070 €   =  507.174,06 €

UKUPNO   II   PRIORITET:              507.174,06 €

Ulice III  prioriteta

Ulice koje se čiste jedan put mjesečno (čistilicom)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Vuka Karadžića (od OŠ Mileva Lajović do teretne kapije Željezare)...... Baja Pivljanina (od II dalmatinske do K. Kostića) .................................. Trebješka (od skvera do šina i novoizgrađeni dio do rampe Boksita) ..... 13. jul (od podgoričkog skvera do Ulice 13. jul V, kompletan rekonstruisani dio) ................................................................................... Trebjesa I (put do motela "Trebjesa") .................................................... Put za Oštrovac ....................................................................................... Mojkovačkih ratnika, Jovana Kovačevića i Rifata Burdževića .............. Milice Vučinić ......................................................................................... Voja Samardžića ..................................................................................... | 32.220 m2 2.546 m2 23.284 m2 19.760 m2 5.500 m2 6.000 m2 10.893 m2 3.336 m2 1.403 m2 |
| --- | --- | --- |

UKUPNO ............................................................      104.942 m2

104.942 m2     x     12 čišćenja godišnje    =   1.259.304 m2   x   0,0070 €    =           8.815,19 €

UKUPNO   III   PROIORITET:                             		                    8.815,19 €

REKAPITULACIJA:

UKUPNO  	I     PRIORITET .............................................. 	         	      347.679,95 €

UKUPNO  	II   PRIORITET ...............................................              	      507.174,06 €

UKUPNO  	III  PRIORITET ..............................................     	                      8.815,19 €

UKUPNO:                                                                                     863.669,20 €

II	 PRANJE ULICA

Pranje ulica planirano je 1 put mjesečno, što u periodu od 3 mjeseca (jun – avgust) iznosi 3 puta na godišnjem nivou.

| 1. 2. | Trg slobode ......................................................................................... Njegoševa (od skvera do mosta na Bistrici)......................................... UKUPNO ........................................................ | 12.278 m2 17.756 m2 30.034 m2 |
| --- | --- | --- |

30.034 m2  x  3 pranja  =  90.102 m2  x   0,026 EUR  =  2.242,652 €

Pranje ulica planirano je 1 put mjesečno, što u periodu od 3 mjeseca (jun – avgust) iznosi 3 puta na godišnjem nivou.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Gojka Garčevića ................................................................................ Trg Save Kovačevića .......................................................................... Narodnih heroja .................................................................................. Karađorđeva ........................................................................................ Radoja Dakića ..................................................................................... Nika Miljanića .................................................................................... Nikole Tesle ......................................................................................... Serdara Šćepana (sa parkingom SO).................................................... Ivana Milutinovića .............................................................................. Vardarska ............................................................................................. Novice Cerovića .................................................................................. V proleterske ....................................................................................... Jovana Cvijića ..................................................................................... Manastirska .......................................................................................... Novaka Ramova .................................................................................. Baja Pivljanina i Skadarska ................................................................. II dalmatinske ....................................................................................... Lazara Sočice ....................................................................................... Vučedolska ........................................................................................... Trg Šaka Petrovića ................................................................................ V. Karadžića (od I. Milutinovića do OŠ "M. Lajović") ....................... Danila Bojovića .................................................................................... Marka Miljanova ................................................................................... Đura Salaja ............................................................................................ Josipa Broza Tita ( biv. Narodne omladine) .......................................... VI crnogorske ....................................................................................... Vuka Mićunovića ................................................................................. Ulica 13. jul (do skvera) ...................................................................... Josipa Sladea ........................................................................................ Voja Deretića ........................................................................................ UKUPNO ........................................................... | 1.478 m2 6.535 m2 6.152 m2 4.335 m2 8.748 m2 13.881 m2 11.650 m2 10.106 m2 3.150 m2 1.472 m2 4.347 m2 7.073 m2 1.719 m2 2.704 m2 2.230 m2 5.841 m2 6.880 m2 1.983 m2 2.353 m2 3.960 m2 11.600 m2 4.671 m2 2.848 m2 1.928 m2 24.770 m2 6.029 m2 20.200 m2 16.000 m2 1.859 m2 3.060 m2 199.562 m2 |
| --- | --- | --- |

199.562 m2  x  3 pranja  =  598.686 m2  x   0,026 EUR  =   15.565,87 €

UKUPNO:                       17.808,552 €

III  MAŠINSKO ČIŠĆENJE TRGA SLOBODE

1. 	Usluga mašinskog čišćenja Trga slobode  jedanput godišnje ................. 7.500,00 €

UKUPNO:                       7.500,00 €

IV	SAKUPLJANJE I TRANSPORT KABASTOG I DRUGOG OTPADA

Ovom pozicijom rada je obuhvaćeno sakupljanje (mašinsko sa ručnom doradom), tansport i deponovanje kabastog i drugog otpada iz posuda i oko posuda za otpad (angazovanje radne snage i mehanizacije).

1. 	Sakupljanje i transport kabastog i drugog otpada oko kontejnera:

15 tura    x      52 nedjelje     x     65,00 €      =     50.700,00 €

2. 	Odvoz otpada sa sljedećih lokacija:

- iz Ulica Vuka Karadžića, u naselju Trudbenik  (2 kontejnera po 1.1 m3 )	,

- uz korito Gračanice (4 kontejnera po 5 m3),

- kod brane Slanog jezera (2 kontejnera po 1.1 m3).

24 ture	   x   12 mjeseci     x     60,00 €     =    17.280,00 €

UKUPNO:	              67.980,00 €

V  	UKLANJANJE LEŠINA PASA

Ovom pozicijom rada

1.      Uklanjanje lešina pasa 		20    kom   x   50,00 €  =    1.000,00 €

UKUPNO:	              1.000,00 €

VI	ODVOZ I DEPONOVANJE OTPADA

1.      Deponovanje i odvoz otpada na deponiju Livade – Podgorica:

UKUPNO:	670.275,00 €

VII	NABAVKA OPREME

- Polupodzemni kontejner		kom	10	x	    11.500,,00 € =    115.000,00 €

- Kontejneri 1,1 m3			kom   30       	x                 550,00 €   =       16.500,00   €

- Kontejneri 5 m3			kom     3        	x       	    2.000,00 €   =      6.000,00 €

- Duvači					kom	5       	 x                350,00 €   =      1.750,00 €

UKUPNO:	139.250,00 €

VIII  	RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Po aktivnostima koje nijesu obuhvaćene godišnjim Programom, a obavljaju se uz saglasnost Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj ili po nalogu Komunalne policije (uklanjanje i odvoz divljih deponija, kabastog otpada i kafilerijske usluge), planirani prihod iznosi 40.000,00 €.

IX 	ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA FIZIČKIM LICIMA

Za usluge odvoza i deponovanje komunalnog otpada fizičkim licima očekivana realizacija je sa PDV-om  1.154.000,00 € za 18.500 korisnika.

X 	ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA PRAVNIM LICIMA

Za usluge odvoza i deponovanje komunalnog otpada pravnim licima očekivana realizacija za 1.160 korisnika je sa PDV-om 627.000,00 €.

REKAPITULACIJA  RADNE JEDINICE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM (ČISTOĆA)

PROGRAMSKE  AKTIVNOSTI

- ČIŠĆENJE ULICA, TRGOVA I TROTOARA ..........................................................  863.669,20 €

- PRANJE  ULICA ........................................................................................................    17.808,52€

- MAŠINSKO ČIŠĆENJE TRGA ...............................................................................        7.500,00 €

- SAKUPLJANJE I TRANSPORT KABASTOG I DRUGOG OTPADA ...................    67.980,00 €

- UKLANJANJE LEŠINA PASA  ...............................................................................       1.000,00 €

- ODVOZ I DEPONOVANJE OTPADA ..............................................................         670.275,00 €

- NABAVKA  OPREME  .............................................................................................    139.250,00 €

- RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE

POSLOVE I  SAOBRAĆAJ  ......................................................................................    40.000,00 €

UKUPNO:       								                1.807,482,72 €

PRUŽANJE USLUGA  FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA (REALIZACIJA SA PDV-om)

VII   ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA FIZIČKIM LICIMA .....1.154.000,00 €

VIII  ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA PRAVNIM LICIMA ...... 627.000,00 €

UKUPNO:       								                1.781.000,00 €

UKUPNO  RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM (ČISTOĆA): ...........................  3.588.482,72 €

- PROGRAM RADA RADNE JEDINICE ODRŽAVANJE

- JAVNIH ZELENIH POVŠRINA (ZELENILO) ZA 2025. GODINU

Programom za 2025. godinu Radna jedinica Održavanje javnih zelenih površina (Zelenilo) predvidjela je održavanje javnih zelenih površina po objektima, održavanje Arboretuma u Grahovu i održavanje dijela Park - šume Trebjesa.

## Pregled održavanja dat je po kategorijama zelenih površina sa pojedinačnim vrstama posla u okviru njih.

## I	NABAVKA OPREME

Za rad  RJ Održavanje javnih zelenih površina neophodno je u 2025. godini nabaviti sljedeću opremu:

- Parkovske klupe			kom   40     x	      390,00	  =	 15.600,00 €

(klupe od metalnih kutijastih profila sa drvenim talpama)

- Trimer                                                 kom    1      x	      800,00	  =	     800,00 €

- Duvač				            kom    3      x	      333,00	  =	     999,00 €

UKUPNO  OPREMA:	17.399,00 €

II   ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pregled javnih zelenih površina po objektima:

| R.b | Objekti | Travnjak (m2) | Broj čišćenja | Broj košenja | Neuređ. površine (m2) | Broj čišćenja | Drveće (kom) | Žbunje kom | Živa ograda (m’) | Ruže (m2) | Sez. cvijece (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ul. Marka Miljanova | 815 | 7 | 3 | 0 |  | 62 | 11 | 28 | 0 | 0 |
| 2. | Trg Šaka Petrovića | 1.513 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ul. Vučedolska | 893 | 7 | 4 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ul. Gojka Garčevića + prostor oko zgrade Papovića | 1263 | 7 | 3 | 0 |  | 12 | 5 | 105 | 0 | 0 |
| 5. | Nikšicko pozorište | 1.693 | 7 | 4 | 0 |  | 15 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| 6. | Dvorac kralja Nikole | 310 | 7 | 3 | 2.513 | 2 | 0 | 4 | 214 | 0 | 0 |
| 7. | Ul. Josipa Sladea | 202 | 5 | 3 | 0 |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ul. Lazara Sočice | 391 | 5 | 3 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ul. Đure Salaja | 464 | 5 | 2 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ul. Manastirska | 184 | 7 | 3 | 0 |  | 39 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| 11. | Ul. Novaka Ramova | 424 | 7 | 3 | 0 |  | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ul. Karađorđeva | 108 | 7 | 2 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ul. Vardarska | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ul. Narodnih heroja | 603 | 7 | 4 | 0 |  | 76 | 19 | 82 | 0 | 0 |
| 15. | Ul. Narodnih heroja (DPS) | 285 | 7 | 4 | 0 |  | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ul. V proleterska | 613 | 7 | 2 | 0 |  | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ul. Jovana Cvijića | 444 | 5 | 2 | 0 |  | 37 | 22 | 36 | 0 | 0 |
| 18. | Ul. Novice Cerovića | 496 | 5 | 2 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.b | Objekti | Travnjak (m2) | Broj čišćenja | Broj košenja | Neuređ. površine (m2) | Broj čišćenja | Drveće (kom) | Žbunje kom | Živa ograda (m’) | Ruže (m2) | Sez. cvijece (m2) |
| 19. | Ul. Voja Deretića | 2.364 | 5 | 3 | 0 |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ul. Danila Bojovića | 1.086 | 5 | 3 | 0 |  | 52 | 19 | 36 |  | 0 |
| 21. | Staro pazarište | 188 | 5 | 3 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kvart VI crnogorske | 15.156 | 3 | 2 | 0 |  | 510 | 495 | 40 | 15 | 0 |
| 23. | Ul. A. Backovića -Šetalište - VI crnogorske | 3.398 | 5 | 3 | 0 |  | 201 | 44 | 16 | 5 | 0 |
| 24. | Ul. A. Backovića (zgrada S-115) | 601 | 3 | 3 | 0 |  | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25. | Ul. Petra Lubarde | 3.734 | 5 | 3 | 545 | 2 | 93 | 58 | 0 | 0 |  |
| 26. | Ul. A.Backovića zgrada 96 i zgrada pored | 331 | 3 | 3 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Montex | 942 | 3 | 3 | 0 |  | 80 | 32 | 0 | 30 | 0 |
| 28. | Treska | 750 | 7 | 3 | 90 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ulica Njegoševa | 1.372 | 7 | 5 | 0 |  | 266 | 68 | 210 | 0 | 0 |
| 30. | Parking iza SO | 200 | 7 | 8 | 0 |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Ulica 13. jul | 1.000 | 5 | 5 | 0 |  | 180 | 463 | 0 |  | 0 |
| 32. | Trg slobode | 32 | 7 | 8 | 0 |  | 67 | 64 | 140 | 0 | 128 |
| 33. | SO NIKŠIĆ | 551 | 7 | 8 | 0 |  | 10 | 43 | 23 | 0 | 55 |
| 34. | Dom revolucije | 825 | 7 | 4 | 0 |  | 47 | 77 | 23 | 0 | 0 |
| 35. | Ul. Jola Piletića | 4.016 | 3 | 2 | 0 |  | 185 | 128 | 0 | 85 | 0 |
| 36. | Ul. Vuka Mićunovića | 1.450 | 5 | 5 | 0 |  | 186 | 1085 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Meander | 2.284 | 3 | 3 | 0 |  | 51 | 14 | 117 | 0 |  |
| 38. | Zgrada između ul. I.Milutinovića i Vučedolske | 700 | 3 | 2 | 0 |  | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 39. | Drvoimpeks | 1.077 | 7 | 5 | 968 | 1 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Ul. Nika Miljanića, Vračar | 2.088 | 7 | 5 | 265 | 2 | 26 | 89 | 223 | 25 | 0 |
| 41. | Ul.Nika Miljanića, zgrada S/10 | 3.838 | 7 | 5 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42. | Ul. Baja Pivljanina | 684 | 5 | 3 | 0 |  | 2 | 6 | 150 | 0 | 0 |
| 43. | JKP | 575 | 3 | 3 | 0 |  | 16 | 26 | 114 | 0 | 0 |
| 44. | Vojni stanovi | 1.340 | 3 | 2 | 91 | 1 | 51 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 45. | Ul. Dragice Pavice | 894 | 3 | 2 | 252 | 1 | 47 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 46. | Ul. Serdara Šćepana | 2.538 | 7 | 3 | 405 | 2 | 117 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 47. | Ul. Ivana Milutinovića | 410 | 5 | 3 | 0 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Ul. Vuka Karadžića uključjući razdjelna ostrva kod Koni-a | 7590 | 5 | 2 | 0 |  | 131 | 0 | 276 | 0 | 0 |
| 49. | Ul. Vuka Karadžića -kvart | 3.926 | 3 | 2 | 0 |  | 138 | 46 | 0 | 3 | 0 |
| 50. | Ul. Ratka Vujovića Čoče | 1.484 | 3 | 2 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ul. Josipa Broza Tita | 5.198 | 5 | 3 | 0 |  | 232 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ul. J. Broza Tita T-20 | 625 | 3 | 3 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ul. Ž.Zrenjanina | 1.689 | 3 | 2 | 0 |  | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ul. J.Andrijašević | 464 | 3 | 2 | 416 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R.b | Objekti | Travnjak (m2) | Broj čišćenja | Broj košenja | Neuređ. površine (m2) | Broj čišćenja | Drveće (kom) | Žbunje kom | Živa ograda (m’) | Ruže (m2) | Sez. cvijece (m2) |
| 55. | Ul. NikoleTesle | 4.205 | 7 | 4 | 0 |  | 65 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Zinik | 452 | 7 | 5 | 0 |  | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ul. Radoja Dakića | 248 | 7 | 4 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Tehnopolis | 120 | 7 | 4 | 0 |  | 28 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 59. | Ul. skadarska | 182 | 5 | 4 | 0 |  | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 60. | Parking kod bolnice | 380 | 7 | 3 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Ul. II dalmatinske | 248 | 5 | 3 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ul. Braće Lješkovića | 301 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Šetalište Ćana Koprivice | 1.216 | 5 | 3 | 0 |  | 37 | 7 | 0 | 30 |  |
| 64. | Ulica Dragice Pravice - kvart | 2.995 | 3 | 2 | 300 | 2 | 260 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Rudo Polje I | 8.352 | 3 | 2 | 0 |  | 274 | 366 | 244 | 75 | 0 |
| 66. | Rudo Polje II | 9.988 | 3 | 2 | 2.600 | 1 | 344 | 113 | 68 | 20 | 0 |
| 67. | Gradski park | 30.213 | 5 | 3 | 0 |  | 809 | 238 | 670 | 0 | 70 |
| 68. | Šetna staza Vito Nikolić i prostor oko spomenika | 15.062 | 5 | 2 | 0 |  | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Podgorički put - petlja | 4.060 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Ul. Partizanski put | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Ulica M.Pekovića zgrada ŠIK Javorka | 450 | 3 | 2 | 0 |  | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 72. | MEX | 450 | 7 | 0 | 0 |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Bistrički dom | 650 | 2 | 2 | 0 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ul. trebješka + prostor do ulaska u kapele | 2.500 | 3 | 3 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Grudska Mahala (ukljucujuci prostor od B.Pivljanina do Gimnazije) | 26.866 | 3 | 2 | 0 |  | 631 | 442 | 347 | 30 | 0 |
| 76. | Samački soliter -Željezarin | 915 | 5 | 2 | 0 |  | 35 | 7 | 47 | 2 | 0 |
| 77. | Trg Nikca od Rovina | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Trg Save Kovačević | 1.883 | 7 | 8 | 0 |  | 18 | 193 | 0 | 0 | 75 |
| 79. | Hercegovački put | 5.300 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Podgoricki put | 1.600 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Parking kod stadiona Sutjeske | 1.600 | 2 | 2 | 0 |  | 25 | 36 | 45 | 0 | 0 |
| 82. | Mrkošnica - zgrada Ibon | 600 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Parkiralište za lokalne autobuse | 450 | 7 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ulica Krsta Kostića | 3.200 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Parking kod autobuske stanice | 1.008 | 7 | 8 | 0 |  | 42 | 97 |  |  | 0 |
| 86. | Lapidarijum (zelenilo + prostor oko stećaka) | 241 | 3 | 2 | 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Put pored Bistrice (kod muslimanskog groblja) | 3.000 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Stara Varoš | 1.300 | 3 | 3 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.b | Objekti | Travnjak (m2) | Broj čišćenja | Broj košenja | Neuređ. površine (m2) | Broj čišćenja | Drveće (kom) | Žbunje kom | Živa ograda (m’) | Ruže (m2) | Sez. cvijece (m2) |
| 89. | Spomenik na Kapinom Polju | 3.500 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ulica Ljuba Čupića – zgrada penzionera | 2.000 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Parking u Ul. Krasta Kostića (kod S.C.) | 3.090 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Kvart kod zgrada MUP-a | 1904 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Jovana Kovačevića | 1200 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Vuka Mićunovića – Dječiji dispanzer | 216 | 5 | 8 | 0 |  | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bistrička | 800 | 3 | 2 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Autobuska stanica-ulaz za putnike | 600 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 229.446 |  | 8 | 12.080 |  | 6.875 | 5.261 | 3.563 | 335 | 328 |

Travnjaci

Ukupna površina travnjaka na svim objektima je 228.846 m2. U zavisnosti od lokacije objekta i prioriteta rada na travnjacima, broj aktivnosti  je različit.

- Čišćenje travnjaka

Travne površine su po prioritetima učestalosti čišćenja podijeljene u 4 kategorije (čišćenje 7, 5, 3 ili 2 puta sedmično):

| m² | 33.221 | x | 7 | x | 52 | x | 0,0018 € | = | 21.766,40 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | 75.701 | x | 5 | x | 52 | x | 0,0018 € | = | 35.428,07 € |
| m² | 109.774 | x | 3 | x | 52 | x | 0,0018 € | = | 30.824,54 € |
| m² | 5.250 | x | 2 | x | 52 | x | 0,0018 € | = | 982,80 € |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  | 89.001,81 |

- Jesenje i proljećno grabuljanje travnjaka

| m² | 229.446 | x | 2 | x | 0,04 | = | 18.355,68 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Košenje i grabuljanje travnjaka

Ovom pozicijom su obuhvaćeni radovi na košenju, grabuljanju, sakupljanje pokošenog materijala sa travnjaka i okolnog terena (ulica, trgova i trotoara). Objekti su po prioritetima košenja podijeljeni u 5 kategorija (košenje 2, 3, 4, 5 ili 8  puta u sezoni):

| m2 m² | 4.490 12.790 | x x | 8 5 | = = | 35.920 63.950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | 9.054 | x | 4 | = | 36.216 |
| m² | 68.995 | x | 3 | = | 206.985 |
| m² | 131.763 | x | 2 | = | 263.526 |
| Ukupna površina za košenje: |  |  |  |  | 606.594m2 |

| Ukupno: | 606.594 m2 | x | 0,14 € | = | 84.923,16 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Prihranjivanje travnjaka vještačkim đubrivom:

| m² | 15.000 | x | 0,07 € | = | 1.050,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zalivanje travnjaka sistemom za zalivanje

Usluga zalivanja – uključivanje i isključivanje sistema, rad 1 radnika po 3 sata, 45 puta u toku sezone  (Trg Save Kovačevića, Podgorički skver, skver Rastoci, zgrada S  i park kod autobuske stanice, Trg slobode)

| h | 45 | x | 3 | x | 6,50 € | = | 877,50 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Održavanje sistema za zalivanje (na gore navedenih 6 lokacija)        =	 1.560,00 €

- Formiranje travnjaka (grubo i fino planiranje, sjetva, đubrenje i prvo zal.)

2.000 m2      x      3,25 €	=	6.500,00 €

| UKUPNO TRAVNJACI: | 202.267,34€ |
| --- | --- |

Neuređene površine

Ukupna površina neuređenih površina iznosi 12.080 m2.

1.  Čišćenje neuređenih površina

Neuređene površine su po prioritetima učestalosti čišćenja podijeljene u 3 kategorije (čišćenje 3, 2 ili 1 put sedmično):

| m² | 635 | x | 3 | x | 52 | x 0,0032 € | = | 316,99 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | 4.444 | x | 2 | x | 52 | x 0,0032 € | = | 1.478,96 € |
| m² | 7.001 | x | 1 | x | 52 | x 0,0032 € | = | 1.164,97 € |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  | 2.960,92 € |

2. Košenje i grabuljanje neuređenih površina

Ovom pozicijom su obuhvaćeni radovi na košenju, grabuljanju i sakupljanje pokošenog materijala.

| m² | 12.080 |  |  | x |  | 1 |  | x | 0,14 € | = | 1.691,20 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  | 1.691,20 € |

| UKUPNO NEUREĐENE POVRŠINE: | 4.652,12 € |
| --- | --- |

Drveće

Ukupna količina drveća je  6.801 komada.

| 1. | Okopavanje drveća | kom | 700 | x | 1,95 | = | 1.365,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Uklanjanje korjenskih izdanaka | kom | 2.000 | x | 0,65 | = | 1.300,00 € |
| 3. | Orezivanje | kom | 200 | x | 13,01 | = | 2.602,00 € |
| 4. | Orezivanje - podizanje krune | kom | 400 | x | 6,55 | = | 2.620,80 € |
| 5. | Zalivanje cistijernom, 15 puta u toku sezone | kom | 400 | x 15 x | 0,66 | = | 3.978,00 € |
| 6. | Sječa oboljelih i suvih stabala sa preradom | kom | 20 | x | 33,89 | = | 677,82 € |
| 7. | Sječa oboljelih i suvih stabala sa vadjenjem panja i preradom | kom | 10 | x | 61,28 | = | 612,82 € |
| 8. | Nabavka i sadnja drvorednih sadnica | Paušalno |  |  |  | = | 3.900,00 € |
| 9. | Nabavka i sadnja sadnica (kvartovi) | kom | 50 | x | 31,20 | = | 1.560,00 € |
| 10. | Nabavka i ugradnja drvenih ankera | kom | 50 | x | 3,25 | = | 162,50 |
| 11. | Popravka ankera | kom | 50 | x | 0,91 | = | 45,50 |
|  |  | UKUPNO DRVEĆE: |  |  |  |  | 18.843,24 € |

Žbunje

Ukupna količina: 5.261 komad

| 1. | Okopavanje žbunja | kom | 1.200 | x | 0,60 | = | 717,60 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Orezivanje | m2 | 1.500 | x | 0,78 | = | 1.170,00 € |
| 3. 4. | Zalivanje cistijernom novozasađenih sadnica, 15 puta u toku sezone Nabavka i sadnja žbunja | kom paušalno | 200 | x 15 x | 0,16 | = | 475,80 € 2.925,00 € |
|  |  | UKUPNO ŽBUNJE: |  |  |  |  | 5.288,40 € |

Živa ograda

Ukupno žive ograde na J.Z.P.  -  3.563 m´

| 1. | Orezivanje (sa tri strane, dva puta godišnje) | m² | 3.000 | 2 | 0,35 |  | = | 2.106,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Okopavanje | m´ | 1.700 | x | 0,22 |  | = | 375,70 € |
| 3. | Čišćenje žive ograde (2 puta godišnje) | m´ | 3.563 | 2 | 0,07 |  | = | 463,19 € |
| 4. | Zalivanje cistijernom –novozasađenih sadnica (15puta u toku sezone) | m' | 200 | x 15 x | 0,26 |  | = | 780,00 € |
| 5. | Nabavka i sadnja žive ograde | paušalno |  |  |  |  |  | 3.900,00 € |
| UKUPNO ŽIVA OGRADA |  |  |  |  |  | 7.624,89 € |  |  |

Ruže

Ukupno ružičnjaka  335 m²:

| 1. | Okopavanje (1 put godišnje) | m² | 335 | x | 0,60 |  | = | 200,33 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Orezivanje (1 put godišnje) | m² | 335 | x | 0,65 |  | = | 217,75 € |
| 3. | Zagrtanje i odgrtanje | m² | 335 | x 2 x | 0,08 |  | = | 52,26 € |
| 4. | Zalivanje cistijernom (9 puta u toku sezone) | m² | 335 | 9 | 0,42 |  | = | 1.254,24 € |
| UKUPNO RUŽE: |  |  |  |  |  | 1.724,58 € |  |  |

Sezonsko cvijeće

Ukupne površine 328 m2:

| 1. | Nabavka i sadnja sezonskog cvijece | m² | 328 | x | 26,00 | = | 8.258,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Okopavanje (2 puta u sezoni) | m² | 328 | x 2 x | 0,65 | = | 426,40 € |
| 3. | Usluga zalivanja crijevom ( 30 puta u toku sezone – 1 radnik po 4 sata na lokacijam Gradski park, SO i žardinjere ispred RK) | h | 4 x | 30 x | 6,50 | = | 780,00 € |
| 4. | Skidanje strni | m² | 328 | x | 0,99 | = | 324,06 € |
| UKUPNO SEZONSKO CVIJEĆE: |  |  |  |  |  |  | 10.058,46 € |

Ostalo

| 1. | Odvoz pokošenog, orezanog i ostalog sakupljenog materijala, traktorom |  | tura | 40 | x 12 x | 37,44 | = | 17.971,20 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Farbanje klupa |  | kom | 50 | x | 30,00 | = | 1.500,00 € |
| 3. | Postavljanje klupa: - na travnatoj površini - na betonskoj površini |  | kom kom | 10 15 | x x | 56,16 15.60 | = = | 561,60 € 234,00 € |
| 4. | Zamjena talpi (materijal, farbanje, ugradnja) 0,08 x 0,05 x 2,00 |  | kom | 100 | x | 20,00 | = | 2.000,00 € |
| 5. | Zamjena talpi (materijal, farbanje, ugradnja) 0,11 x 0,05 x 2,00 |  | kom | 50 | x | 25,00 | = | 1.250,00 € |
| 6. | Rad dizalice |  | h | 40 | x | 52,00 | = | 2.080,00 € |
| 7. | Sječa šiblja i drugog rastinja uz opštinske puteve i ulice |  | m2 | 4.400 | x | 1,95 | = | 8.580,00 € |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |  | 34.176,80 € |

ODRŽAVANJE  ZELENIH  POVRŠINA:

| TRAVNJACI | ...................................................... | 202.267,34€ |
| --- | --- | --- |
| NEUREĐENE POVRŠINE | ...................................................... | 4.652,12 € |
| DRVEĆE | ...................................................... | 18.843,24 € |
| ŽBUNJE | ...................................................... | 5.288,40 € |
| ŽIVA OGRADA | ...................................................... | 7.624,89 € |
| RUŽE | ...................................................... | 1.724,58 € |
| SEZONSKO CVIJEĆE | ...................................................... | 10.058,46 € |
| OSTALO | ...................................................... | 34.176,80 € |
| UKUPNO |  | 284.635,83 € |

III    ARBORETUM GRAHOVO

| 1. | Košenje, grabuljanje, orezivanje drveća, žbunja i žive ograde, prihrana i okopavanje, (1 radnik - 12 mjeseci) |  | 1 | x 12 x | 1.000 € | = | 12.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO ARBORETUM: |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 € |

IV    ODRŽAVANJE PARK ŠUME TREBJESA

Na dijelu od teniskih terena do izvorišta - sa lijeve i desne strane šetne staze Vito Nikolić, planira se potkresivanje suvih grana do visine 2 metra iznad zemlje, na svakom pojedinačnom stablu, čišćenje prizemnog dijela od korova i prizemne flore koja onemogućava rast stabala i prohodnost, sanitarna i proredna sječa, uklanjanje posječenih stabala, grana, korova i drugih otpadaka.

| 1. | Rad radnika, 8 radnika po 8 sati po 5 dana, 2 puta godisnje | h | 320 | x 2 x | 6,50 € | = | 4.160,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Odvoz, traktorom | tura | 15 | x | 31,50 € | = | 562,50 € |
| 3. | Uklanjanje i spaljivanje gnijezda litijaša | kom | 2.000 | x | 2,18 € | = | 4.368,00 € |
| UKUPNO ODRŽAVANJE TREBJESE: |  |  |  |  |  |  | 9.089,60 € |

V  	RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Za radove po nalozima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, očekivana realizacija je  32.500,00 €.

VI   	USLUGE TREĆIM LICIMA

Za pružanje usluge trećim licima, planirana realizacija sa PDV-om je 16.000,00 €.

REKAPITULACIJA  RADNE JEDINICE ODRŽAVANJE

ZELENIH POVRŠINA (ZELENILO)

PROGRAMSKE  AKTIVNOSTI

| I NABAVKA OPREME ............................................................ | 17.399,00 € |
| --- | --- |
| II ODRŽAVANJE JZP ............................................................... | 284.635,83€ |
| III ODRŽAVANJE ARBORETUMA ............................................ | 12.000,00 € |
| IV ODRŽAVANJE TREBJESE ...................................................... | 9.089,60 € |
| V RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ............................ | 32.500,00 € |
| UKUPNO | 355.624,43 € |

| VI USLUGE TREĆIM LICIMA PLANIRANA REALIZACIJA SA PDV-om ........................ | 16.000,00 € |
| --- | --- |
| UKUPNO | 16.000,00 € |

UKUPNO  RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE

JAVNIH ZELENIH POVRŠINA: .............................................................         371.624,43 €

- PROGRAM  RADA RADNE JEDINICE ZA ODRŽAVANJE  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I  ODRŽAVANJE  PUTEVA

1. 	Zimsko održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi i javnih saobraćajnih površina

Vodeći računa o značaju putnih pravaca (primarne gradske saobraćajnice, saobraćajnice u blizini zdravstvenih ustanova, škola, vrtića i saobraćajnice kojima se odvija javni gradski i prigradski prevoz putnika), sve gradske saobraćajnice, lokalni putevi i nekategorisani putevi u opštoj upotrebi se svrstavaju u pet prioriteta po kojim se određuje red prvenstva uklanjanja snijega i leda i sprečavanja poledice posipanjem odgovarajućim materijalom i to :

I  PRIORITET

1.	Saobraćajnice - ulice u naselju i lokalni putevi u kojima se nalaze važnije zdravstvene i dječije ustanove, škole, administrativni, privredni i trgovinski objekti, kao i saobraćajnice u gusto naseljenim stambenim blokovima:

| - Partizanski put | 1,512 km |
| --- | --- |
| - Vuka Mićunovića | 1,160 km |
| - Trg Save Kovačevića | 8.418 m2 |
| - 13. jul | 4,550 km |
| - Podgorički put | 1,660 km |
| - Ivana Milutinovića | 0,228 km |
| - Vuka Karadžića | 3,567 km |
| - Trebješka | 1,945 km |
| - Nikole Tesle | 0,625 km |
| - Dr Nika Miljanića | 0,650 km |
| - Josipa Broza Tita (biv. Narodne omladine) | 1,265 km |
| - II dalmatinske brigade | 0,575 km |
| - Baja Pivljanina | 0,540 km |
| - Skadarska | 0,180 km |
| - Radoja Dakića | 0,495 km |
| - Njegoševa | 1,115 km |
| - Serdara Šćepana | 0,580 km |
| - VI crnogorske brigade | 0,625 km |
| - Narodnih heroja | 0,383 km |
| - Karađorđeva | 0,255 km |
| - Vardarska | 0,092 km |
| - Trg slobode | 12.278 m2 |
| - Novaka Ramova | 0,166 km |
| - Dr Josipa Sladea | 0,113 km |
| - Lazara Sočice | 0,115 km |
| - Manastirska | 0,162 km |
| - Novice Cerovića | 0,295 km |
| - Jovana Cvijića | 0,183 km |
| - Danila Bojovića | 0,330 km |
| - V proleterske brigade | 0,480 km |
| - Marka Miljanova | 0,180 km |
| - Trg Šaka Petrovića | 3.960 m2 |
| - Vučedolska | 0,185 km |
| - Đura Salaja | 0,125 km |
| - Gojka Garčevića | 0,175 km |
| - Stojana Kovačevića | 0,868 km |
| - Voja Deretića | 0,277 km |
| - Trebjesa I (Put do Motela „Trebjesa“) | 1,185 km |
| - Milovana Pekovića | 0,165 km |
| - Milice Vučinić | 0,555 km |
| - Voja Samardžića - Crnog | 0,190 km |
| - Akademika Branka Pavićevića (biv. Ulica 84) | 0,320 km |
| - Krsta Kostića | 1,012 km |
| - Hercegovački put | 1,695 km |
| - Peka Pavlovića | 0,730 km |
| - Nikca od Rovina | 0,355 km |
| - IV proleterske brigade | 0,480 km |
| - Dragice Pravice | 0,560 km |
| - Serdara Jola Piletića | 0,290 km |
| - Kosovska | 0,120 km |
| - Crnogorskih komita | 0,350 km |
| - Put pored Bistrice | 1.520 km |
| - L-37 Rubeža – Krnovo – Meka dola ( raskrsnica sa M-6 ) | 24,000 km |
| - Put Duklo – most Brezovik – Brod – Vidrovan – raskrsnica sa magistralnim putem M-3 | 10,000 km |
| - Centralna | 0,560 km |
| - Centralna 1 | 0,307 km |
| - Obala Bistrice | 0,543 km |
| - Zetska sa krakom od mosta do Puta pored Bistrice | 1,425 km |
| - Put pored Bistrice II | 0,290 km |
| - Glibavačka | 0,914 km |
| - Lokalni put L-22 Glibavac (raskrsnica sa Ul. zetskom) – most Brezovik | 4,00 km |
| - Dragovolučka | 1,530 km |
| - Bistrička | 2,935 km |
| - Bistrička IV | 0,450 km |
| - Široka | 0,480 km |
| - Tovićka | 0,650 km |
| - Lovćenska | 0,420 km |
| - Hajdučka | 1,010 km |
| - Relejska | 1,007 km |
| - Durmitorska | 0,350 km |
| - Put Humci - Rubeža (dio od Ul. Rifata Burdževića do Bistričke ulice) | 0,400 km |
| - Rifata Burdževića | 1,378 km |
| - Jovana Kovačevića | 0,410 km |
| - Ratka Vujovića - Čoče | 0,850 km |
| - Mojkovačkih ratnika | 0,285 km |
| - Borislava Pekića | 0,400 km |
| - Žarka Zrenjanina | 0,350 km |

Ukupno I prioritet: L = 90,127 km, P = 24.656 m2

Saobraćajnice I prioriteta bi trebale biti osposobljene za neprekidno normalno odvijanje saobraćaja. Nakon čišćenja snijega, po zaleđenim površinama je neophodno vršiti posipanje industrijske soli.

Kolovoz se čisti i posipa mješavinom soli i rizle, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbjednu brzinu i pojačan oprez u otežanim uslovima (snijeg na kolovozu), uz eventualne prekide saobraćaja zbog radova na čišćenju.

Uklanjanje snijega počinje kada je snijeg visine 5 cm na kolovozu. Na kolovozu se može stvarati naslaga snijega do 5 cm uz uslov da je na vlažnoj podlozi što se postiže pravovremenim soljenjem na početku padanja.

Pojava poledice mora se potpuno odstraniti (danju i noću) u roku od momenta njene pojave.

Ovakvo stanje treba se postići na čitavoj dužini saobraćajnica u roku od 24 časa i održavati neprekidno.

Čišćenje snijega sa pješačkih staza, trotoara, trgova i drugih pješačkih zona všiti tako da se omogući bezbjedno kretanja pješaka, a u slučaju poledice posipati odgovarajućim materijalom, bez upotrebe soli.

II PRIORITET

# U ovaj prioritet se svrstavaju saobraćajnice u prigradskim naseljima koje nijesu obuhvaćene prethodnim prioritetom, te lokalni putevi na kojima se odvija svakodnevni prigradski autobuski saobraćaj:

- Ulice u MZ Kličevo:

| - Trebješka | 1,945 km |
| --- | --- |
| - Rudarska | 1,270 km |
| - Gračanička | 0,800 km |
| - Trgovačka | 0,381 km |
| - Školska | 2,509 km |
| - Stubička | 2,135 km |
| - Željeznička | 0,670 km |
| - Straševska | 0,770 km |
| - Šavnička | 0,732 km |

Ukupno:       11,211 km

- Ulice u MZ Straševina:

| - Straševinska | 1,105 km |
| --- | --- |
| - Budoška | 2,100 km |
| - Obreška | 1,045 km |
| - Gudeljska | 0,988 km |

Ukupno:       5,238 km

- Ulice u MZ Kočani i Uzdomiru:

| - Krupačka | 1,845 km |
| --- | --- |
| - Jezerski put | 2,637 km |
| - Obala Zete | 1,276 km |
| - Kočanska | 0,897 km |
| - 1. maj | 0,814 km |
| - Sava Stanojevića | 1,914 km |

Ukupno:       9,383 km

- Kvartovi:

| - VI crnogorske brigade | 8.015 m2 |
| --- | --- |
| - Rudo Polje | 4.942 m2 |
| - Grudska Mahala | 19.500 m2 |
| - Jola Piletića | 10.355 m2 |
| - Crnogorsko-mađarskog prijateljstva | 10.000 m2 |
| - Dragice Pravice | 9.000 m2 |
| - Stara Varoš | 5.321 m2 |
| - kod zgrada MUP-a | 5.800 m2 |

Ukupno:         72.933 m2

5. Lokalni putevi:

| - L- 14 Most na Gračanici – Ozrinići – Bršno | 10,000 km |  |
| --- | --- | --- |
| - L- 15 Ozrinići (raskrsnica sa L-14 - raskrsnica sa lokalnim putem L -16) | 1,000 km |  |
| - L–16 Turjača ( raskrsnica sa L-14 ) – „Ramond“- Crkva – Rastići | 3,600 km |  |
| - L-9 Carev most –Krst - Bogetići (raskrsnica sa regionalnim putem R-23) | 11,500 km |  |
| - L-10 Krst – Povija – Manastir Ostrog | 3,900 km |  |
| - L-1 Rubeža (raskrsnica kod spomenika) – Miolje Polje – Morakovo | 20,000 km |  |
| - L-8 Dragovoljska ploča (raskrsnica sa lokalnim putem L-1) – Dragovoljići – Poljica – Bukovik (dio puta od Dragovoljske ploče do Dragovoljića) | 10,700 km |  |
| - Ul. put pored Gračanice | 2,570 km |  |
| - L-2 Mačak (raskrsnica kod spomenika) – Kuta (Suvodo) | 3,150 km |  |
| - L-3 Prijelaz Jugovića (raskrsnica sa L-1) – Duge njive – Viljain most – Dolovi Dučićki | 4,000 km |  |
| - L-7 Krstovače – Oblatno – Zagrad | 5,200 km |  |
| - L-18 Brod – Rastovac – Proplanci (kod kuća Mrkića) | 4,500 km |  |
| - L-19 Brod– Miločani – (raskrsnica sa lokalnim putem L-23) | 1,100 km |  |
| - L-20 Brod - Vir– (raskrsnica sa regionalnim putem R-7) | 2,100 km |  |
| - L-23 Most Brezovik – Zavrh – Miločani – Vir (raskrsnica sa regionalnim putem R-7) | 6,500 km |  |
| - L-25 Vidrovan – Šipačno | 2,900 km |  |
| - L-29 Maočići (raskrsnica sa magistralnim putem M-7) – Velimlje – Crni Kuk – Donje Crkvice – Gornje Crkvice – (gr. BiH) | 47,000 km |  |
| - L-36 Rudine (raskrsnica sa magistralnim putem M-7) – Gomilice – Jabuke – Trešnjevo (dio puta od Rudina do Gomilica) | 10,000 km |  |
| - Put Nula – Vir – raskrsnica sa R-7 (Vir – Krstac) | 2,000 km |  |

Ukupno:               151,720 km

Ukupno II prioritet: L = 177,552 km, P = 61.812 m2

Kolovoz se čisti i posipa samo rizlom, tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbjednom brzinom u otežanim uslovima (snijeg na kolovozu) .

Kolovoz treba da bude prohodan uz eventualne moguće prekide, dok mehanizacija ne otpočne rad i za vrijeme rada na čišćenju.

Na kolovozu može trajnije ostati sloj snijega debljine do 10 cm, ali uz uslov da se čišćenje izvelo tako da površina snijega bude što ravnija bez izbočina i rupa.

Nadzorni organ će na dionicama puteva kada to uslovi diktiraju odobriti upotrebu mješavine rizle i soli uz stalno prisutnu činjenicu da treba krajnje racionalno trošiti so. Takođe, nadzorna služba će odrediti upotrebu čiste soli u slučajevima ledene kiše i stvaranja ledene kore.

III  PRIORITET

Ulice koje nijesu taksativno navedene u prioritetu I i II, a sastavni su dio Registra opštinskih i nekategorisanih puteva, navedene kao ulice u naselju, član 9 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (“Sl. list  CG - Opštinski propisi”, broj 36/15) čine III prioritet.

Ovom prioritetu pripadaju i lokalni putevi koji nijesu obuhvaćeni prethodnim prioritetom, lokalni putevi na  kojima se dijelom odvija prigradski saobraćaj i nekategorisani putevi u opštoj upotrebi, u gusto naseljenim područjima na kojima se nalaze važnije zdravstvene i dječije ustanove, škole, administrativni, privredni, trgovinski i vjerski objekti i to:

- Lokalni i nekategorisani  putevi u opštoj upotrebi:

| - L- 4 Mačak ( raskrsnica sa L-1 ) – Viljain most | 0,650 km |
| --- | --- |
| - L- 5 Kuta – Pusta strana – Zagrad | 3,500 km |
| - N-6 Carine (raskrsnica sa lok.putem L-1 ) – Manastir Sv. Luke | 0,500 km |
| - N-12 Mačak (raskrsnica sa lokalnim putem L-1) – Vasiljevići | 2,000 km |
| - L-28 Kuside (raskrsnica sa magistralnim putem M-7) – Trepča – Muževice – Dubočke – Crni kuk | 31,000 km |
| - L-30 Petrovići (raskrsnica sa regionalnim putem M-9) – Klenak – Velimlje (raskrsnica sa lokalnim putem L-29) | 15,000 km |
| - L-31 Podbožur (raskrsnica sa magistralnim putem M-7) – Jasen – Osječenica (raskrsnica sa magistralnim putem M-8) | 11,600 km |
| - N-53 Podbožur – Smrduša – Cerovica – Velimlje | 16,500 km |
| - N-60 Donje Crkvice ( raskrsnica sa L-29 ) – Vučji do – Pilatovci – Vraćanovići | 22,000 km |
| - L–17 Vidrovan – Orah | 4,300 km |
| - L-21 Rastovac (raskrsnica sa lokalnim putem L-18) – Granice – Lukovo – (raskrsnica sa lokalnim putem L-37) | 9,100 km |
| - L- 26 Jasenovo polje – Praga | 7,000 km |

Ukupno:     123,15 km

Ukupno  III prioritet:          L = 123,15 km

IV PRIORITET

U ovaj prioritet se svrstavaju ostali lokalni putevi, koji nijesu obuhvaćeni drugim i trećim prioritetom, a sastavni su dio Registra opštinskih i nekategorisanih  puteva u opštoj upotrebi, član 9 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (“Sl. list  CG - Opštinski propisi” , broj 36/15).

Njihovo čišćenje se vrši tek nakon osiguranja prohodnosti saobraćajnica prethodnih prioriteta.

V PRIORITET

U ovaj prioritet se svrstavaju ostali nekategorisani putevi u opštoj upotrebi, koji nijesu obuhvaćeni trećim i četvrtim  prioritetom.

Sa kolovoza (III prioritet,  IV prioritet i  V prioritet) se čisti snijeg i time omogućava prohodnost, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta, dakle sa zakašnjenjem. Na ovim putnim pravcima su mogući duži zastoji.

Čisti se po mogućnostima ili po potrebi tek nakon završetka sniježnih padavina.

POSEBNI PRIORITET

Čišćenja snijega na ovim putnim pravcima izvodi se u slučajevima i to usled: bolesti, smrtnog slučaja i elementarne nepogode.

Čišćenje se vrši isključivo po nalogu.

Za održavanje lokalnih puteva gradskih i prigradskih saobraćajnica po navedenim prioritetima planira se rad radnika, mehano sredstava i nabavka materijala za posipanje, a kako slijedi:

| Red br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamion - snjegočistač (FAP 1414) | h | 30 | 118,00 | 3.540,00 |
| 2. | Kamion - snjegočistač (FAP 1313) | h | 30 | 118,00 | 3.540,00 |
| 3. | Kamion sa posipačem soli i rizle | h | 50 | 90,00 | 4.500,00 |
| 4. | Volvo snjegočistač 420 KS | h | 80 | 118,00 | 9.440,00 |
| 5. | Iveko - cestar | h | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| 6. | Utovarna lopata JCB | h | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| 7. | Grejder | h | 75 | 118,00 | 8.850,00 |
| 8. | Traktor snjegočistač | h | 50 | 118,00 | 5.900,00 |
| 9. | Traktor za čišćenje trotoara (2 traktora) | h | 100 | 70,00 | 7.000,00 |
| 10. | Traktor za posipanje soli i rizle | h | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| 11. | Traktor "Tomo Vinković" sa kosim nožem | h | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| 12. | Freza za čišćenje trotoara | h | 75 | 44,00 | 3.300,00 |
| 13. | Industrijska so | t | 30 | 150,00 | 4.500,00 |
| 14. | Kamena sitnež – rizla (Ø 4-8 mm) | m³ | 30 | 38,00 | 1.140,00 |
| 15. | Radnici putari u zimskoj službi | h | 1.250 | 8,80 | 11.000,00 |
| 16. | Angažovanje mašina za čišćenje snijega u ruralnim područjima | Paušal |  |  | 10.000,00 |
| 17. | Peter Intrac 2011 R – snjegočistač | h | 80 | 138,00 | 11.040,00 |
| 18. | Nabavka đubriva „urea“ za posipanje | t | 2 | 900,00 | 1.800,00 |
| U K U P N O Z I M S K O O D R Ž A V A N J E : |  |  |  |  | 100.790,00 € |

## 2. Održavanje kolovoznog zastora

| R.b. | Opis pozicije rada | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popravka asfaltnog kolovoza po vrućem postupku (sanacija udarnih rupa), ručna ugradnja | t | 80 | 275,00 | 22.000,00 € |
|  | Popravka asfaltnog kolovoza po hladnom postupku (sanacija udarnih rupa), ručna ugradnja | t | 10 | 325,00 | 3.250,00 € |
|  | Popravka asfaltnog kolovoza po vrućem postupku (sanacija udarnih rupa sa isjecanjem), ručna ugradnja. | t | 125 | 370,00 | 46.250,00 € |
| Ukupno tekuće održavanje kolovozne konstrukcije sa asfaltnim zastorom: |  |  |  |  | 71.500,00€ |

|  | Nabavka tampona za održavanje puteva sa makadamskim zastorom na gradskom i prigradskom području | paušal | 20.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Angažovanje građevinskih mašina za sanaciju puteva (bager, valjak, grejder, pikamer) | paušal | 10.000,00 € |
|  | Angažovanje građevinske mašine drobilice za mljevenje prirodnog kamena | paušal | 10.000,00 € |
| Ukupno tekuće održavanje puteva sa makadamskim zastorom: |  |  | 40.000,00 € |

| UKUPNO ODRŽAVANJE KOLOVOZNOG ZASTORA: | 111.500,00 € |
| --- | --- |

## 3.   Vertikalna signalizacija

| R.b. | Opis pozicije rada | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Redovna kontrola i popravka znakova po gradu i prigradskim naseljima: - vozilo - radnici | h h | 144 432 | 39,00 9,00 | 5.616,00 3.888,00 |
| 2. | Nabavka i ugradnja stuba, nosača saobraćajnog znaka, u putnom zemljištu ili na trotoaru sa zastorom od betonskih elemenata sa montažom znaka. | kom | 50 | 110,00 | 5.500,00 |
| 3. | Nabavka i ugradnja stuba, nosača saobraćajnog znaka, na trotoaru (isjecanje trotoara) sa montažom znaka. | kom | 15 | 126,00 | 1.890,00 |
| 4. | Nabavka i ugradnja novog stuba varenjem na postojeću cijev (do h=3,0 m) sa montažom znaka. | kom | 10 | 102,00 | 1.020,00 |
| 5. | Nabavka i ugradnja novog stuba na pločevini (na trotoarima sa štampanim betonom) sa montažom znaka. | kom | 10 | 134,00 | 1.340,00 |
| 6. | Ugradnja postojećeg stuba (sa betoniranjem novog temelja) u putnom zemljištu i na trotoaru sa zastorom od betonskih elemenata. | kom | 10 | 46,00 | 460,00 |
| 7. | Ponovna ugradnja postojećeg stuba varenjem. | kom | 16 | 31,00 | 496,00 |
| 8. | Demontaža postojećeg oštećenog i montaža novog znaka. | kom | 14 | 27,00 | 378,00 |
| 9. | Nabavka saobraćajnog znaka: - 60 x 90 cm - 60 x 60 cm - 60 x 30 cm - 100 x 30 cm  60 cm  90 cm Andrein krst | kom kom kom kom kom kom kom | 10 10 10 10 60 20 10 | 67,00 62,00 53,00 85,00 62,00 62,00 85,00 | 670,00 620,00 530,00 850,00 3720,00 1.240,00 1.047,00 |
| 10. | Montaža znaka na postojeći stub | kom | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 11. | Montaža znaka na postojećistub sa perforiranom trakom | kom | 10 | 27,00 | 270,00 |
| 12. | Demontaža postojećeg znaka | kom | 10 | 13,5 | 135,00 |
| 13. | Farbanje postojećeg stuba u dva sloja sa prethodnim skidanjem postojeće boje. | kom | 12 | 16,20 | 194,4 |
| 14. | Nabavka cijevi i nadogradnja postojećeg stuba varenjem. | kom | 2 | 40,50 | 81,00 |
| Ukupno vertikalna signalizacija: |  |  |  |  | 30.155,00 € |

## 4.    Horizontalna  signalizacija

| R.b. | Opis pozicije rada | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – PP + zaustavna linija. | m2 | 6.500 | 4,00 | 26.000,00 |
| 2. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – jednosmjerna strelica. | kom | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 3. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve –dvosmjerna strelica. | kom | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 3. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – broj parkinga. | kom | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 4. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – parking. | kom | 100 | 6,50 | 650,00 |
| 5. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – oznaka T. | kom | 24 | 6,50 | 156,00 |
| 6. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve –piktogram za invalide. | kom | 70 | 8,10 | 567,00 |
| 7. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – ostrvo. | m2 | 20 | 4,10 | 82,00 |
| 8. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – trougao u liniji zaustavljanja. | kom | 30 | 3,40 | 102,00 |
| 9. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – trougao. | kom | 5 | 8,10 | 40,5 |
| 10. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – puna linija. | m’ | 18.000 | 0,70 | 12.600,00 |
| 11. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – isprekidana linija. | m’ | 15.000 | 0,60 | 1.210,00 |
| 12. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – natpis „BUS“ žutom bojim. | kom | 20 | 60,5 | 108,00 |
| 13. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – oznaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja. | kom | 5 | 21,6 | 68,00 |
| 14. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – simbol „R“. | kom | 10 | 6,8 | 34,00 |
| 15. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – linija usmjeravanja. | kom | 5 | 6,8 | 34,00 |
| 16. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – natpis "ŠKOLA" žutom bojom. | kom | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 17. | Obilježavanje horizontalne signalizacije klasičnim farbanjem farbom za puteve – natpis "TAXI" žutom bojom. | kom | 20 | 20,30 | 406,00 |
| 18. | Obilježavanje horizontalne signalizacije farbanjem hladnom plastikom pp zaustavna linija | m2 | 900 | 27,00 | 24.030,00 |
| Ukupno horizontalna signalizacija: |  |  |  |  | 78.223,50 € |

1. Zimsko  održavanje								  100.790,00 €

## 2. Održavanje kolovoznog zastora 					              111.500,00 €

3. Vertikalna signalizacija							    30.155,00 €

## 4.  Horizontalna  signalizacija							    78.223,50 €

UKUPNO ZA ODRŽAVANJE  PUTEVA:	           320.668,50 €

II.    KOMUNALNI OBJEKTI

| Prinudni usporivači brzine (ležeći policajci) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada asfaltnih usporivača | m' | 28 | 175,00 | 4.900,00 € |
| 2. | Ugradnja usporivača | m' | 10 | 50,00 | 5.000,00 € |
| 3. | Demontaža postojećih usporivača | m' | 30 | 25,00 | 750,00 € |
| Ukupno prinudni usporivači brzine: |  |  |  |  | 10.650,00 |

| 4. | Tekuće održavanje mobilijara na dječijim igralištima | paušal |  |  | 6.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| UKUPNO KOMUNALNI OBJEKTI | 16.650,00 € |
| --- | --- |

III  	OSTALO

1.	Održavanje pneumatika mašina mašinskog prstena	1.700,00 €

UKUPNO ZA OSTALO:	1.700,00 €

IV 	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE

Održavanje javne rasvjete:

| - nabavka materijala za održavanje javne rasvjete i svjetlosno-signalnih uređaja | 40.000,00 € |
| --- | --- |
| - isporuka i ugradnja stubova javne rasvjeta | 25.000,00 € |
| - zarade, naknade i ostala lična primanja | 10.000,00 € |
| UKUPNO JAVNA RASVJETA: 75.000,00 € |  |

V 	RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE

I SAOBRAĆAJ I KOMUNALNE POLICIJE

Za radove po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i Komunalne policije (angažovanje mehanizacije na sanaciji putne infrastrukture - makadamskih puteva, prevoz mašina mašinskog prstena i sl.) očekivana realizacija je 25.000,00 €.

VI   	USLUGE TREĆIM LICIMA

Za pružanje usluge trećim licima, planirana realizacija sa PDV-om je 10.000,00 €.

REKAPITULACIJA RADNE JEDINICE ZA ODRŽAVANJE                                                   KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAMSKE  AKTIVNOSTI

I      ODRŽAVANJE PUTEVA  ...............................................................................		 320.668,50€

II    KOMUNALANI OBJEKTI  ...............................................................................	  16.650,00 €

III   OSTALO   ..........................................................................................................		    1.700,00 €

IV   ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE .....		  75.000,00 €

V     RADOVI  PO  NALOZIMA SEKRETARAIJATA ZA KOMUNALNE

POSLOVE I SAOBRAĆAJ I KOMUNALNE POLICIJE  ...............................		  25.000,00 €

VI USLUGE TRECIM LICIMA ..............................................................................	10.000,00

UKUPNO  RJ  "PUTEVI":           449.048,50 €

## PROGRAM  RADA SLUŽBE ZOOHIGIJENE

## ZA 2025. GODINU

I	ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA (KUĆNIH LJUBIMACA) I ODRŽAVANJE SKLONIŠTA ZA NJIHOVO ZBRINJAVANJE

Održavanje Azila za napuštene i izgubljene životinje u Bresticama:

| • sredstva za održavanje higijene | 1.000,00 € |
| --- | --- |
| • HTZ sredstva | 1.000,00 € |
| • oprema i opijati za hvatanje životinja | 2.000,00 € |
| • nabavka hrane | 10.000,00 € |
| • zarade i naknade zarada za zaposlene u Azilu (P + 2R) • obezbjeđenje objekta (3 security) | 30.000,00 € 21.000,00 € |
| • električna energija i drva za ogrijev | 2.000,00 € |
| • gorivo za vozila | 2.000,00 € |
| • održavanje vodova za fekalni otpad i fekalne jame | 2.000,00 € |
| • ostali troškovi | 4.000,00 € |
| UKUPNO: | 75.000,00 € |

Održavanje karantina u Studenackim glavicama:

| • nabavka veterinarskih ljekova i medicinskih sredstava | 15.000,00 € |
| --- | --- |
| • nabavka hrane | 20.000,00 € |
| • sredstva za održavanje higijene | 1.000,00 € |
| • HTZ sredstva | 500,00 € |
| • alat za održavanje objekata i radnog prostora | 500,00 € |
| • zarade i naknade zarada za zaposlene u Azilu (P+2) • zarade i naknade zarada zaposlenog veterinara | 25.000,00 € 7.950,00 € |
| • električna energija i drva za ogrijev | 1.500,00 € |
| • održavanje vodova za fekalni otpad i fekalne jame | 500,00 € |
| • ostali troškovi | 2.000,00 € |
| UKUPNO: | 73.950,00 € |

UKUPNO  SLUŽBA ZOOHIGIJENE:                                              148.950,00 €

PROGRAM RADA SLUŽBE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OPREME, TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA ZA 2025. GODINU

Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina svoju realizaciju u najvećem dijelu ostvaruje vršeći usluge drugim radnim jedinicama, a prije svega RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom, RJ Održavanje javnih zelenih površina i RJ za održavnja komunalne infrastrukture, na odvoženju i deponovanju komunalnog, kabastog i zelenog otpada, kao i na uklanjanju posledica snijega i niskih temperatura.

Usluge trećim licima obavljaju se po zahtjevu pojedinaca, pojedinih preduzeća, MUP-a CG za prevoz vode sa graničnih prelaza Vraćenovići i Ilino brdo (Vilusi).

Očekivana realizacija kroz pružanje usluga preduzećima, ustanovama i fizičkim licima van DOO „Komunalno“ Nikšić ili iz DOO „Komunalno“ Nikšić, u 2025. godini iznosi 12.000,00 € sa PDV-om.

PROGRAM RADA RADNE JEDINICE ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE

GRADSKIM GROBLJIMA (POGREBNE USLUGE) ZA 2025. GODINU

RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima od svojih djelatnosti (prodaja roba, usluge, proširenja i legalizacije grobnih mjesta, i prodaje grobnica na Novom groblju) za 2025. godinu planira realizaciju sa PDV-om:

- Prodaju roba u iznosu od 154.000,00 €

- Prodaju usluga u iznosu od 143.000,00 €

- Prodaju grobnica u iznosu od 250.000,00 €

- Proširenje i legalizacija grobnih mjesta u iznosu 20.000,00 €

| Red. Br. | Opis posla | Iznos (€) sa PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prodaja roba | 154.000,00 |
| 2. | Prodaja usluga | 143.000,00 |
| 3. | Prodaja grobnica | 250.000,00 |
| 4. | Proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 20.000,00 |
|  | UKUPNO: | 567.000,00 |

Za 2025. godinu planirana je nabavka terenskog pogrebnog vozila, u iznosu od 25.000,00 € iz sopstvenih sredstava.

PROGRAM RADA SLUŽBE ZA ODRŽAVANJE

I UPRAVLJANJE PIJACOM ZA 2025. GODINU

Pijačna djelatnost a time i rezultat poslovanja Službe za održavanje i upravljenje pijacom pokazuje stagnaciju zadnjih godina, što rezultira negativnim poslovanjem, uprkos želji i volji Društva i lokalne samouprave da se pijačni ambijent povrati i podsjeti bar približno na prošlo vrijeme.

Pijačna djelatnost u Nikšiću svedena je na rad Zelene pijace koja raspolaže sa 170 prodajnih mjesta.

U 2025. godini, a na osnovu mjesečnog prosjeka iz 2024. godine, očekuje se izdavanje 51% prodajnih mjesta.

Očekivana realizacija od izdavanja u zakup tezgi iznosi 38.000,00 € sa PDV-om.

##### R E K A P I T U L A C I J A

- Programa rada DOO „Komunalno“ Nikšić za 2025. godinu

- koji se finansira iz budžeta Opštine Nikšić

________________________________________________________________________________

1.    Program rada RJ Odrzavanje j. površ. i upravljanje kom. Otpadom 1.807.482,72 €

2.	 Program rada RJ Održavanje javnih zelenih površina   	                   355.624,43 €

3.	 Program rada RJ Održavanje komunalne infrastrukture 		       439.048,50 €

4.   Program rada Službe Zoohigijena 	                                                       148.950,00 €

SVE UKUPNO:                       				               2.751.105,65 €

##### R E K A P I T U L A C I J A

- Programa rada DOO „Komunalno“ Nikšić za 2025. godinu

koji se finansira iz prihoda ostvarenih obavljanjem komunalnih djelatnosti prema pravnim i fizičkim licima

________________________________________________________________________________

1.	 Program rada RJ Odrzavanje j. površ. i upravljanje kom. otpadom      1.781.000,00 €

2.   Program rada RJ Održavanje javnih zelenih površina   	                         16.000,00 €

3.	 Program rada Službe tehničkog održavanja    				 12.000,00 €

4.	 Program rada RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima              567.000,00 €

5.	 Program rada Službe za održavanje i upravljanje pijacom    	             38.000,00 €

SVE UKUPNO:                       				                   2.414.000,00 €

ZBIRNA REKAPITULACIJA

- Programa rada DOO „Komunalno“ Nikšić  za 2025. godinu

________________________________________________________________________________

1.   Program rada RJ Odrzavanje j. površ. i upravljanje kom. otpadom   3.588.482,72 €

2.	 Program rada RJ Održavanje javnih zelenih površina   	                   371.624,43 €

3.	 Program rada RJ Održavanje komunalne infrastrukture 		       449.048,50 €

4.    Program rada Službe Zoohigijena 	                                                       148.950,00 €

5.	 Program rada Službe tehničkog održavanja    		                     12.000,00 €

6.	 Program rada RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima          567.000,00 €

7.	 Program rada Službe za održavanje i upravljanje pijacom    	         38.000,00 €

SVE UKUPNO:  				      	           5.175.105,65 €

6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

6.1 FINANSIJSKI PLAN DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ ZA 2025. GODINU

Finansijski plan D.O.O. „Komunalno“ je rađen na osnovu Predloga programa rada D.O.O. „Komunalno“ Nikšić za 2025. godinu kao i na osnovu stvarnih pokazatelja prihoda i troškova za devet mjeseci 2024. godine.

Prva tabela prikazuje finansijski plan za 2025. godinu sa uporednim finansijskim izvještajima 2023. godine i prvih devet mjeseci 2024. godine. Planirani dobitak za 2025. godinu iznosi 51.648,00 €.

Tabela broj dva finansijskog plana za 2025. godinu prikazuje plan prihoda po djelatnostima Društva i  plan prihoda po izvorima finansiranja (sopstveni prihodi, prihodi Budžeta,  tekuće donacije) u ukupnom iznosu od 5.068.138,00 €.

Tabela broj tri odnosi se na  finansijske pokazatelje kojim su prikazani:

- planirani prihodi i rashodi po radnim jedinicama i službama

- ukupno planirani prihodi i rashodi Društva za 2025. godinu.

Planirani poslovni prihodi su u odnosu na plan iz 2024. godine uvećani za 25%, od čega iz Budžeta 44% a po osnovu sopstvenih sredstava 9%. Za RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom prihod iz Bužeta je planiran 2,3 puta više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga zatvaranja deponije na Mislovom dolu i deponovanja komunalnog otpada na deponiju „ Livade“ u Podgorici.

Za održavanje javnih zelenih površina i komunalne infrastrukture prihodi iz Budžeta su planirani 25% više u odnosu na plan iz prethodnog perioda. Uvećanje prihoda iz sopstvenih sredsava  planirano je povećanjem obima poslova za radne jedinice i službe i povećanjem broja korisnika usluga za odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Rast planiranih prihoda prati i rast planiranih rashoda u odnosu na plan iz prethodnog perioda za 24%. Troškovi sirovina i materijala, goriva, električne energije, rezervnih djelova, HTZ opreme, inventara i sl. planirani su 15% više u odnosu na 2024. godinu. Troškovi proizvodnih usluga su povećani 6 puta u odnosu na prethodni plan najvećim dijelom zbog troškova prevoza i deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici. Planirani troškovi zarada su na nivou prošlogodišnjih.

Planirani dobitak Društva za 2025. godinu iznosi 51.648,00 €. Sa pozitivnim rezultatom poslovanja planirani su RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom u iznosu od 256.565,00 € i RJ Održavanje komunalne infrastrukture sa 15.330,00 €. Ostale radne jedinice i službe iskazuju planirane gubitke u poslovanju: RJ Ordžavanje zelenih površina 81.947,00€, RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima  43,740,00 €, Služba za održavanje i upravljanje pijacom 81.470,00 € i Služba zoohigijene 13.090,00 €.

6.1.1. FINANSIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU SA UPOREDNIM FINANSIJSKIM  IZVJEŠTAJIMA

(BEZ PDV-a)

|  |  | I-XII/2023 | I-IX/2024 | PLAN 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.POSLOVNI PRIHODI (A-C) | 3.657.628,00 | 3.079.466,00 | 5.093.898,00 |
| A. | Sredstva Budžeta (1-6) | 1.612.274,00 | 1.298.455,00 | 2.673.358,00 |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada, čišćenje divljih deponija, deponovanje komunalnog otpada i sl. | 632.823,00 | 640.895,00 | 1.665.615,00 |
| 2 | 1.Održavanje javnih zelenih površina i sl. | 222.212,00 | 244.012,00 | 347.073,00 |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije ,prevoz građ.mašina i sl. | 376.047,00 | 202.410,00 | 434.530,00 |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 83.009,00 | 139.013,00 | 148.950,00 |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 66.708,00 | 61.891,00 | 77.190,00 |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta | 231.475,00 | 10.234,00 | 0,00 |
| B. | Sopstvena sredstava (7-17) : | 2.000.005,00 | 1.746.150,00 | 2.346.950,00 |
| 7 | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada fizičkim licima | 851.456,00 | 800.055,00 | 1.078.500,00 |
| 8 | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada pravnim licima | 548.221,00 | 442.255,00 | 585.980,00 |
| 9 | Prihod od usluga RJ Održavanje komunalne infrastrukture | 25.606,00 | 3.454,00 | 8.260,00 |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 7.729,00 | 18.049,00 | 13.220,00 |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 296.236,00 | 227.790,00 | 310.300,00 |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 220.237,00 | 196.213,00 | 252.340,00 |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 30.914,00 | 24.250,00 | 31.400,00 |
| 14 | Prihodi od usluga prevoza prema drugim pravnim i fizičkim licima | 1.828,00 | 804,00 | 9.920,00 |
| 15 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 164.525,00 | 156.406,00 | 250.630,00 |
| 16 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -171.420,00 | -165.715,00 | -244.910,00 |
| 17 | Ostali poslovni prihodi- refundacije | 24.673,00 | 42.589,00 | 51.310,00 |
| C. | Sredstva Iz drugih izvora (18) | 45.349,00 | 34.861,00 | 73.590,00 |
| 18 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 45.349,00 | 34.861,00 | 73.590,00 |
|  | II.POSLOVNI RASHODI (19-24) | 3.506.788,00 | 3.034.860,00 | 4.871.390,00 |
| 19 | Nabavna vrijednost prodate robe | 52.958,00 | 39.638,00 | 60.570,00 |
| 20 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 551.087,00 | 351.760,00 | 641.990,00 |
| 21 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi, privr. i povremeni poslovi, ugovori i sl., angažovanje radnika preko agencije | 2.245.526,00 | 2.239.537,00 | 2.904.050,00 |
| 22 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 164.323,00 | 218.671,00 | 1.016.220,00 |
| 23 | Troškovi amortizacije | 65.766,00 | 85.200,00 | 111.710,00 |
| 24 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 427.128,00 | 100.054,00 | 136.850,00 |
|  | III. POSLOVNI REZULTAT (I-II) | 150.840,00 | 44.606,00 | 222.508,00 |
| 25 | Finansijski prihodi | 1.429,00 | 1.901,00 | 2.140,00 |
| 26 | Finansijski rashodi | 2.345,00 | 522,00 | 800,00 |
|  | IV. FINANSIJSKI REZULTAT (25-26) | -916,00 | 1.379,00 | 1.340,00 |
| 27 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav.. | 43.736,00 | 5.097,00 | 5.000,00 |
| 28 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 130.902,00 | 94.873,00 | 177.200,00 |
|  | V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (27-28) | -87.166,00 | -89.776,00 | -172.200,00 |
|  | VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V) | 62.758,00 | -43.791,00 | 51.648,00 |

| 6.1.2. PLANIRANI PRIHODI PO RADNIM JEDINICAMA I SLUŽBAMA ZA 2025. GODINU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA PRIKAZANIM IZVORIMA PRIHODA |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | RADNE JEDINICE | Prihodi od ostalih korisnika ( bez PDV-a) | Sredstva Budžeta | Donacije | Ukupno |  |  |
| I | RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom | 1.677.710,00 | 1.665.615,00 | 57.130,00 | 3.400.455,00 |  |  |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada, uklanjanje divljih deponija, deponovanje otpada i sl. |  | 1.665.615,00 |  | 1.665.615,00 |  |  |
| 2 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.078.500,00 |  |  | 1.078.500,00 |  |  |
| 3 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 585.980,00 |  |  | 585.980,00 |  |  |
| 4 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 6.460,00 |  |  | 6.460,00 |  |  |
| 5 | Raspoređeni prihodi od donacija |  |  | 57.130,00 | 57.130,00 |  |  |
| 6 | Finansijski prihodi | 1.770,00 |  |  | 1.770,00 |  |  |
| 7 | Ostali prihodi (ispravke vrijedn. potraživ. smanjenje obav.. | 5.000,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |
| II | RJ Održavanje zelenih površina | 17.700,00 | 347.073,00 | 2.730,00 | 367.503,00 |  |  |
| 1 | Održavanje javnih zelenih površina i sl. |  | 347.073,00 |  | 347.073,00 |  |  |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 13.220,00 |  |  | 13.220,00 |  |  |
| 3 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 4.380,00 |  |  | 4.380,00 |  |  |
| 4 | Raspoređeni prihodi od donacija |  |  | 2.730,00 | 2.730,00 |  |  |
| 5 | Finansijski prihodi | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| III | RJ Održavanje komunalne infrastrukture | 8.380,00 | 434.530,00 | 13.730,00 | 456.640,00 |  |  |
| 1 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije i sl. |  | 434.530,00 |  | 434.530,00 |  |  |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 8.260,00 |  |  | 8.260,00 |  |  |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija |  |  | 13.730,00 | 13.730,00 |  |  |
| 4 | Finansijski prihodi | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| IV | Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina | 9.920,00 |  |  | 9.920,00 |  |  |
| 1 | Pružanje usluga prevoza prema drugim pravnim i fizičkim licima | 9.920,00 |  |  | 9.920,00 |  |  |
| V | RJ Ordžavanje i upravljanje gradskim grobljima | 576.080,00 | 0,00 | 0,00 | 576.080,00 |  |  |
| 1 | Prihodi od prodaje pogrebne opreme i izvršenih usluga | 310.300,00 |  |  | 310.300,00 |  |  |
| 2 | Prihodi od prodaje grobnica, proširenja i legalizacije grobnih mjesta | 252.340,00 |  |  | 252.340,00 |  |  |
| 3 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 250.630,00 |  |  | 250.630,00 |  |  |
| 4 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -244.910,00 |  |  | -244.910,00 |  |  |
| 5 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 7.570,00 |  |  | 7.570,00 |  |  |
| 6 | Finansijski prihodi | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| VI | Služba za održavanje i upravljanje pijacom | 31.400,00 |  |  | 31.400,00 |  |  |
| 1 | Zakup pijačnih tezgi | 31.400,00 |  |  | 31.400,00 |  |  |
| VII | Služba zoohigijene |  | 148.950,00 |  | 148.950,00 |  |  |
| 1 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje |  | 148.950,00 |  | 148.950,00 |  |  |
| I-VII | Ukupni prihodi radnih jedinica i službi : | 2.321.190,00 | 2.596.168,00 | 73.590,00 | 4.990.948,00 |  |  |
| B. | "Mašinski prsten" |  | 77.190,00 |  | 77.190,00 |  |  |
| 1. | Prihodi od usluga rada sa građevinskim mašinama " Mašinski prsten" |  | 77.190,00 |  | 77.190,00 |  |  |
| C. | Svega planirani prihodi ( A + B ): | 2.321.190,00 | 2.673.358,00 | 73.590,00 | 5.068.138,00 |  |  |

6.1.3. PLANIRANI PRIHODI i TROŠKOVI PO RADNIM JEDINICAMA I SLUŽBAMA

ZA 2025. GODINU(BEZ PDV-a)

|  | RADNE JEDINICE |  |
| --- | --- | --- |
| I | RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom |  |
| A. | Prihodi | 3.400.455,00 |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada, uklanjanje divljih deponija , deponovanje otpada i sl. | 1.665.615,00 |
| 2 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.078.500,00 |
| 3 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 585.980,00 |
| 4 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 6.460,00 |
| 5 | Raspoređeni prihodi od donacija | 57.130,00 |
| 6 | Finansijski prihodi | 1.770,00 |
| 7 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza i sl.) | 5.000,00 |
| B. | Troškovi | 3.143.890,00 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 240.000,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 992.690,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 941.180,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 63.000,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 30.000,00 |
| 6 | Finansijski rashodi | 600,00 |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja | 65.300,00 |
| 8 | Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja | 111.900,00 |
| 9 | Troškovi Službe tehničkog održavanja za pružanje usluga | 165.340,00 |
| 10 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 533.880,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | 256.565,00 |
| II | RJ Održavanje zelenih površina |  |
| A. | Prihodi | 367.503,00 |
| 1 | 1.Održavanje javnih zelenih površina i sl. | 347.073,00 |
| 2 | 2.Prihod od ostalih korisnika | 13.220,00 |
| 3 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 4.380,00 |
| 4 | Raspoređeni prihodi od donacija | 2.730,00 |
| 5 | Finansijski prihodi | 100,00 |
| B. | Troškovi | 449.450,00 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 55.600,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 333.380,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 3.850,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 7.250,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 1.670,00 |
| 6 | Troškovi Službe tehničkog održavanja za pružanje usluga | 20.670,00 |
| 7 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 27.030,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -81.947,00 |
| III | RJ Održavanje komunalne infrastrukture |  |
| A. | Prihodi | 456.640,00 |
| 1 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije, nabavka opreme i sl. | 434.530,00 |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 8.260,00 |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 13.730,00 |
| 4 | Finansijski prihodi | 120,00 |
| B. | Troškovi | 441.310,00 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 170.550,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 164.740,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni, ..) | 43.600,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 17.100,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 1.000,00 |
| 6 | Finansijski rashodi | 200,00 |
| 7 | Troškovi Službe tehničkog održavanja za pružanje usluga | 10.330,00 |
| 8 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 33.790,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | 15.330,00 |
| IV | Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina |  |
| A. | Prihodi | 9.920,00 |
| 1 | Pružanje usluga prevoza prema drugim pravnim i fizičkim licima | 9.920,00 |
| B. | Troškovi | 216.590,00 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala, za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 23.000,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 144.360,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (tekuće održavanje, telefoni, ..) | 1.100,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 11.560,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila, i sl.) | 16.300,00 |
| 6 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 20.270,00 |
| D. | Prenos troškova za pružanje usluga drugim radnim jedinicama | -206.670,00 |
| 1 | Usluge prema RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom | -165.340,00 |
| 2 | Usluge prema RJ Održavanje javnih zelenih površina | -20.670,00 |
| 3 | Usluge prema RJ Održavanje komunalne infrastrukture | -10.330,00 |
| 4 | Usluge prema RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima | -10.330,00 |
| E. | Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama | 0,00 |
| V | RJ Ordžavanje i upravljanje gradskim grobljima |  |
| A. | Prihodi | 576.080,00 |
| 1 | Prodaja pogrebne opreme i izvršene usluge | 310.300,00 |
| 2 | Prodaja grobnica, proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 252.340,00 |
| 3 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka (grobnice) | 250.630,00 |
| 4 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice) | -244.910,00 |
| 5 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 7.570,00 |
| 6 | Finansijski prihodi | 150,00 |
| B. | Troškovi | 619.820,00 |
| 1 | Nabavna vrijednost prodate robe | 60.570,00 |
| 2 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala, za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar,rezervni djelovi, auto gume i sl. | 75.640,00 |
| 3 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 376.670,00 |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase ..) | 3.300,00 |
| 5 | Troškovi amortizacije | 3.760,00 |
| 6 | Nematerijalni troškovi (čitulje za pokojnike, troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila, i sl.) | 49.000,00 |
| 7 | Troškovi Službe tehničkog održavanja za pružanje usluga | 10.330,00 |
| 8 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 40.550,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -43.740,00 |
| VI | Služba za održavanje i upravljanje pijacom |  |
| A. | Prihodi | 31.400,00 |
| 1 | Prihod od zakupa pijačnih tezgi | 31.400,00 |
| B. | Troškovi | 112.870,00 |
| 1 | Troškovi materijala(za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 3.700,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 82.920,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni, fiskalne kase ..) | 640,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 490,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (obezbjeđenje, premije osiguranja zapslenih , opštinske naknade i sl.) | 14.980,00 |
| 6 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 10.140,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -81.470,00 |
| VII | Služba zoohigijene |  |
| A. | Prihodi | 148.950,00 |
| 1 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 148.950,00 |
| B. | Troškovi | 162.040,00 |
| 1 | Troškovi materijala(za hranu, higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 56.500,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 55.000,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (veterinarske , tekuće održavanje, telefoni ,) | 16.450,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 2.950,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 21.000,00 |
| 8 | TroškovI Zajedničkih službi za pružanje usluga | 10.140,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda | -13.090,00 |
| VIII | MAŠINSKI PRSTEN |  |
| A. | Prihodi od usluga rada sa građevinskim mašinama | 77.190,00 |
| B. | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 77.190,00 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda | 0,00 |
| VIII | Zajedničke službe (opštih i pravnih poslova, finansijsko računovodstvenih, tehničkih, plana, analize i razvoja |  |
| A. | Prihodi | 32.900 |
| 1 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 32.900 |
| B. | Troškovi | 708.700,00 |
| 1 | Troškovi materijala (za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija, gorivo i sl. | 17.000,00 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 677.100,00 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , fiskalizacija i sl. | 6.100,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 5.600,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (stručna literatura, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 2.900,00 |
| C. | Prenos troškova za pružanje usluga po radnim jedinicama: | -675.800,00 |
| 1 | Usluge prema RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom | -533.880,00 |
| 2 | Usluge prema RJ Održavanje javnih zelenih površina | -27.030,00 |
| 3 | Usluge prema RJ Održavanje komunalne infrastrukture | -33.790,00 |
| 4 | Usluge prema RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima | -40.550,00 |
| 5 | Usluge prema Službi tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina | -20.270,00 |
| 6 | Usluge prema Službi za održavanje i upravljanje pijacom | -10.140,00 |
| 7 | Usluge prema Službi zoohigijene | -10.140,00 |
| D. | Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama | 0,00 |
|  | SVEGA PLANIRANI PRIHODI i TROŠKOVI ZA 2025. GODINU |  |
|  | (BEZ PDV-a) |  |
|  | I.POSLOVNI PRIHODI (A-C) | 5.093.898,00 |
| A. | Sredstva Budžeta (1-5) | 2.673.358,00 |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada, uklanjanje divljih deponija , deponovanje otpada i sl. | 1.665.615,00 |
| 2 | Održavanje javnih zelenih površina i sl. | 347.073,00 |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije, prevoz građ.mašina i sl. | 434.530,00 |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 148.950,00 |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 77.190,00 |
| B. | Sopstvena sredstava (6-16) : | 2.346.950,00 |
| 6 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.078.500,00 |
| 7 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 585.980,00 |
| 8 | Prihod od usluga RJ Putevi trećim licima | 8.260,00 |
| 9 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 13.220,00 |
| 10 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 310.300,00 |
| 11 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 252.340,00 |
| 12 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 31.400,00 |
| 13 | Pružanje usluga prevoza prema drugim pravnim i fizičkim licima | 9.920,00 |
| 14 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 250.630,00 |
| 15 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -244.910,00 |
| 16 | Prihodi od refundacija, subvencija i sl. | 51.310,00 |
| C. | Sredstva Iz drugih izvora (17) | 73.590,00 |
| 17 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 73.590,00 |
|  | II.POSLOVNI RASHODI (18-23) | 4.871.390,00 |
| 18 | Nabavna vrijednost prodate robe | 60.570,00 |
| 19 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 641.990,00 |
| 20 | Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi, angažovanje radnika preko agencije | 2.904.050,00 |
| 21 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni ..) | 1.016.220,00 |
| 22 | Troškovi amortizacije | 111.710,00 |
| 23 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 136.850,00 |
|  | III. POSLOVNI REZULTAT (I-II) | 222.508,00 |
| 24 | Finansijski prihodi | 2.140,00 |
| 25 | Finansijski rashodi | 800,00 |
|  | IV. FINANSIJSKI REZULTAT (24-25) | 1.340,00 |
| 26 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav.. | 5.000,00 |
| 27 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 177.200,00 |
|  | V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (26-27) | -172.200,00 |
|  | VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V) | 51.648,00 |

6.2. PROCJENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2024. GODINU

(KORIGOVAN PLAN 2024. GODINE SA TAČNIM PODACIMA

DO 30.09.2024. GODINE)

Na osnovu finansijskih podataka za prvih devet mjeseci 2024. godine korigovani plan prikazuje realniju sliku poslovanja za 2024. godinu.

Rast poslovnih prihoda od 7% prati i rast poslovnih rashoda od 7%. U strukturi poslovnih prihoda sredstva Budžeta su povećana 6% a sredstva od sopstvenih aktivnosti 7%. Iz sredstava Budžeta se sa 46% uvećanja izdvajaju prihodi od programskih aktivnosti za održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom. Ova korekcija plana je posledica zatvaranja deponije na Mislovom dolu i deponovanje otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici. Za održavanje javnih zelenih površina prihodi iz Budžeta su povećani 56% zbog nepredvidjenog obima posla u odnosu na plan. Planirani prihodi iz sopstvenih sredstava su porasli kod odvoza i deponovanja komunalnog otpada kod domaćinstava i pravnih lica usled većeg broja korisnika usluga i povećanog obima posla. Veći obim poslova je ostvarila i RJ za održavanje zelenih površina kod drugih pravnih i fizičkih lica. Prihodi od pogrebnih usluga su u odnosu na plan povećani, između ostalog zbog povećanja cijena čitulja i pomena od strane dobavljača.

Iz poslovnih rashoda izdvaja se povećanje proizvodnih usluga za 2,74 puta. Ovo povećanje se odnosi na troškove deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ i na izradi ograde oko karantina za napuštene životinje u Studenačkim glavicama. Donošenje pojedinačnog kolektivnog Ugovora za DOO Komunalno Nikšić u IV mjesecu 2024. godine se odrazilo na ostala primanja (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći radnicima, bolovanja i sl.) što je u najvećem dijelu uslovilo porast troška za naknade zarada tj. na ukupne troškove zarada.

Na korigovanu dobit od svega 8% od planirane najvise su uticali smanjenje ostalih prihoda i povećanje ostalih rashoda koji se odnose na otpisana nenaplativa potraživanja i ispravke vrijednost zastarjelih potraživanja od kupaca za odvoz i deponovanje komunalnog otpada. Rezultat poslovanja u korigovanom planu za 2024. godinu iskazuje dobitak od   3.860,00 €.

| 6.2.1. PROCJENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2024. GODINU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (KORIGOVAN PLAN 2024. GODINE SA TAČNIM PODACIMA DO 30.09.2024. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLAN | KORIGOVAN PLAN |  |  |  |  |
|  | I.POSLOVNI PRIHODI (A-C) | 4.061.050,00 | 4.334.050,00 |  |  |  |  |
| A. | Sredstva Budžeta (1-6) | 1.858.040,00 | 1.974.740,00 |  |  |  |  |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje divljih deponija, deponovanje otpada i sl. | 725.080,00 | 1.057.500,00 |  |  |  |  |
| 2 | Održavanje javnih zelenih površina i sl. | 242.550,00 | 377.860,00 |  |  |  |  |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije ,prevoz građ.mašina i sl. | 381.000,00 | 290.160,00 |  |  |  |  |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 146.900,00 | 155.240,00 |  |  |  |  |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 68.600,00 | 83.750,00 |  |  |  |  |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta | 293.910,00 | 10.230,00 |  |  |  |  |
| B. | Sopstvena sredstava (7-17) : | 2.159.550,00 | 2.317.640,00 |  |  |  |  |
| 7 | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada fizičkim licima | 1.035.500,00 | 1.069.260,00 |  |  |  |  |
| 8 | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada pravnim licima | 557.940,00 | 592.260,00 |  |  |  |  |
| 9 | Prihod od usluga RJ Održavanje komunalne infrastrukture pravnim i fizičkim licima | 10.000,00 | 5.550,00 |  |  |  |  |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 7.440,00 | 22.750,00 |  |  |  |  |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 252.330,00 | 295.670,00 |  |  |  |  |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 252.330,00 | 250.860,00 |  |  |  |  |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 29.750,00 | 31.750,00 |  |  |  |  |
| 14 | Prihodi od usluga prevoza prema drugim pravnim i fizičkim licima | 8.260,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 182.000,00 | 203.360,00 |  |  |  |  |
| 16 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -176.000,00 | -212.800,00 |  |  |  |  |
| 17 | Ostali poslovni prihodi- refundacije | 0,00 | 57.980,00 |  |  |  |  |
| C. | Sredstva Iz drugih izvora (18) | 43.460,00 | 41.670,00 |  |  |  |  |
| 18 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 43.460,00 | 41.670,00 |  |  |  |  |
|  | II.POSLOVNI RASHODI (19-24) | 3.923.980,00 | 4.204.450,00 |  |  |  |  |
| 19 | Nabavna vrijednost prodate robe | 54.500,00 | 52.850,00 |  |  |  |  |
| 20 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 555.600,00 | 487.700,00 |  |  |  |  |
| 21 | Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi, privr. i povremeni poslovi, ugovori i sl., angažovanje radnika preko agencije | 2.885.580,00 | 3.002.420,00 |  |  |  |  |
| 22 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, deponovanje komunalnog otpada, tekuće održavanje, telefoni, ..) | 161.400,00 | 442.650,00 |  |  |  |  |
| 23 | Troškovi amortizacije | 111.900,00 | 88.630,00 |  |  |  |  |
| 24 | Nematerijalni troškovi (troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 155.000,00 | 130.200,00 |  |  |  |  |
|  | III. POSLOVNI REZULTAT (I-II) | 137.070,00 | 129.600,00 |  |  |  |  |
| 25 | Finansijski prihodi | 1.500,00 | 2.200,00 |  |  |  |  |
| 26 | Finansijski rashodi | 2.200,00 | 550,00 |  |  |  |  |
|  | IV. FINANSIJSKI REZULTAT (25-26) | -700,00 | 1.650,00 |  |  |  |  |
| 27 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav.. | 54.000,00 | 5.100,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 140.000,00 | 132.490,00 |  |  |  |  |
|  | V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (27-28) | -86.000,00 | -127.390,00 |  |  |  |  |
|  | VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V) | 50.370,00 | 3.860,00 |  |  |  |  |

7. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

DOO „Komunalno“ Nikšić kao vršilac komunalne djelatnosti računa na postojeće ljudske resurse potrebne za ispunjenje Programa. Planirani broj zaposlenih po organizacionim jedinicama i njihova kvalifikaciona stuktura za 2025. godinu data je u sledećim tabelama:

Tabela 1

| VRSTA POSLA |  | Zaposleni u preth. godini | Nivo kvalifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI ili VII 1 i više | V | IV 1 | IV 2 | III | II | I 1 ili I 2 | Ostali | Ukupno |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Upravljačko rukovodstveni poslovi |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Administrativno tehnički poslovi |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Finansijsko računovodstveni poslovi |  |  | 5 | 1 | 16 |  |  |  |  |  | 22 |
| Pravni poslovi |  |  | 1 |  | 2 |  | 6 | 1 | 3 |  | 13 |
| Osnovna djelatnost | RJ Čistoća |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 40 |  | 46 |
|  | RJ Mehaniz. |  |  |  | 2 |  | 21 |  | 1 |  | 24 |
|  | RJ Pogreb |  | 1 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 23 |
|  | RJ Zelenilo |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | 21 |
|  | RJ Pijaca |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  | RJ Putevi |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 4 |
|  | RJ Sklonište za n.ž. |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Ukupno (I – N) |  | 5 |  | 21 |  | 35 | 2 | 63 |  | 126 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  | 17 | 1 | 41 |  | 41 | 4 | 66 |  | 170 |

Tabela 2

| Kvalifikacija | Broj zaposlenih po mjesecima angažovanih preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEB | MART | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| NK | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| SSS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VSS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UKUPNO | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

- Osim ovih zaposlenih Komunalno je preko Agencije angažovalo i 8 radnika koji obavljaju poslove za potrebe Opštine Nikšić.

Tabela 3

| VRSTA POSLA | Godine starosti |  |  |  |  |  | Godine staža |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Preko 65 | do 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Preko 35 |
| Upravljačko rukovodstveni poslovi |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Administrativno tehnički poslovi |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| Finansijsko računovodstveni posl. |  | 2 | 9 | 4 | 7 |  | 2 |  | 12 |  | 3 | 3 |
| Pravni poslovi |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Osnovna djelatnost | 8 | 26 | 30 | 41 | 19 | 2 | 23 | 12 | 14 | 33 | 35 | 9 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 8 | 28 | 42 | 54 | 36 | 2 | 25 | 12 | 27 | 40 | 47 | 19 |

Tabela 4

| VRSTA POSLA | Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEB | MART | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Administrativno tehnički poslovi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Finansijsko računovodstveni posl. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pravni poslovi | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Osnovna djelatnost | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 121 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 160 |

8. ZADUŽENOST

Društvo redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu zarada, poreza i doprinosa na zarade, obaveze prema dobavljačima i durge kratkoročne obaveze. Dugoročne obaveze na dan 31.12.2024. godine, sa rokom dospijeća 01.07.2035. godine, iznose 3.462.288,00 € i odnose se na reprogramirani dug po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja sa 31.12.2014. godine.

9. PLAN JAVNIH NABAVKI

|  | Vrsta predmeta | Opis | Vrijednost Nabavke Bez PDV-a | Vrijednost PDV | Vrsta postupka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Robe | Gorivo | 200.000,00 € | 42.000,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Auto gume | 18.000,00 € | 3.780,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Pogrebna oprema | 70.000,00 € | 4.900,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Ulja i maziva | 12.000,00 € | 2.520,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Građevinski material | 150.000,00 € | 31.500,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | HTZ oprema | 35.000,00 € | 7.350,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Boja i ostali material za signalizaciju | 19.900,00 € | 4.179,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Kancelarijski material | 14.000,00 € | 2.940,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Industrijska so za posipanje puteva | 7.000,00 € | 1.470,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Kontejneri za komunalni otpad 5m3, 1,1m3 i podzemni | 113.636,36 € | 23.863,64 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Rezervni djelovi za teretna vozila | 24.900,00 € | 5.229,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Točkići za kontejnere | 4.545,46 € | 954,55 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Sredstva za održavanje hihijene, metle i sl. | 7.500,00 € | 1.575,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Oprema za održavanje zelenih površina | 6.000,00 € | 1.260,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Saobraćajni znakovi | 7.900,00 € | 1.659,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Razni material za krečenje i održavanje poslovnih prostorija | 6.611,57 € | 1.388,43 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Kompjuterska oprema i pribor | 7.110,00 € | 1.493,10 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Oprema za održavanje javne rasvjete i semafora | 53.719,00 € | 11.281,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Hrana za kućne ljubimce | 24.793,39 € | 5.206,61 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Asfaltna masa | 68.000,00 € | 14.280,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Radovi | Obilježavanje saobraćajne signalizacije – hlanom plast. | 24.900,00 € | 5.229,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Registracija i tehnički pregled vozila | 12.000,00 € | 840,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Poštanske usluge | 24.000,00 € | 0,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Usluge mobilne i fiksne telefonije | 7.259,51 € | 1.524,50 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Usluge korišćenja autodizalice | 2.200,00 € | 462,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Krpljenje i montiranje guma | 7.500,00 € | 1.575,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Čuvanje objekata i prostora imovine | 59.719,01 € | 12.540,99 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Sadni material | 15.144,30 € | 3.180,30 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Parkovske klupe | 9.480,00 € | 1.990,80 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Nabavka i ugradnja modula za praćenje kretanja vozila GPS sa mjesečnom rentom | 6.000,00 € | 1.260,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Angažovanje građevinskih mašina (bager, valjak, grejder i pikamer) | 16.600,00 € | 3.486,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Usluge | Angažovanje drobilice za mljevenje prirodnog kamena | 8.264,46 € | 1.735,54 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Pogrebno vozilo novo | 35.000,00 € | 7.350,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Usluge | Angažovanje kamiona - kiper kade za prevoz komun. otpada | 350.000,00 € | 73.500,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Nabavka polovnog kamiona sa novom nadgradnjom - presom | 110.000,00 € | 23.100,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Nabavka čistilice | 74.980,00 € | 15.745,80 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Remont nadgradnji na kamionima za odvoz | 100.000,00 € | 21.000,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Nabavka humusa | 10.000,00 € | 2.100,00 € | Jednostavna nabavka |
|  | Robe | Nabavka cijestijerne | 200.000,00 € | 42.000,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Nabavka putničkih vozila | 60.000,00 € | 12.600,00 € | Otvoreni postupak |
|  | Robe | Nabavka polovnog kombi vozila (cestar) | 30.000,00 € | 6.300,00 € | Otvoreni postupak |

Ukupna vrijednost – Robe, radovi, usluge:
Procijenjena vrijednost javne nabavke:  2.013.663,06 €
Vrijednost PDV-a:   406.349,25 €

Ukupna vrijednost sa PDV-om:   2.420.012,31 €

10. POLITIKA CIJENA

Elementi za cjelovito sagledavanje politike cijena usluga u ovom Društvu uradiće se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o bližim elementima i metodologijom za određivanje cijena komunalnih usluga.

Potrebno je uskladiti cijene komunalnih usluga sa kretanjima na tržištu kako bi iste bile realne, odnosno ekonomski adekvatne.

V.d. izvršnog direktora

Vido Sjekloća,s.r.