| IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA |  |
| --- | --- |
| PREDLAGAČ | Predsjednik Opštine |
| NAZIV PROPISA | Predlog Programa uređenja prostora Opštine Nikšić za 2025.godinu |
| 1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa (“status quo” opcija)? |  |
| Pravni osnov za donošenje Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2025.godinu sadržan je u odredbama člana 244 Zakona o planiraju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore ", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 I, 39/13, 33/14 i 64/17), kojim je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o regularizaciji neformalnih objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 56/16, 13/17 i 47/17) i Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14 i 64/17), osim odredbi čl. 7, 16, 63, 64, 65, 67,67a i 162c koje će se primjenjivati do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, kao i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) kojim je u članu 16. propisano da Vlada, odnosno skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Program, po potrebi sadrži i mjere u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgrađene suprotno zakonu. U pripremi i donošenju Programa ostvaruje se učešće javnosti. Članom 38 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 35 stav 1 tačka 6 Statuta opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi”, 31/18 i 21/23) je propisano da Skupština donosi Program uređenja prostora. Program uređenja prostora opštine Nikšić za 2025. godinu, dat u pet poglavlja koja obrađuju uvodne napomene, izvore finansiranja, izradu i donošenje planskih dokumenata, pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, komunalno opremanje građevinskog zemljišta i nosioce realizacije Programa. Programske aktivnosti sačinjene su tako da sadrže pored planiranih tema i prenesene teme iz Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2024 .godinu, bez utvrđenih definisanih rokova realizacije koje uglavnom diktiraju obezbijeđena finansijska sredstva, ali sa orjentacijom realizacije započetih aktivnosti u ranijem periodu i realizacijom svega planiranog bez posebno utvrđenih prioriteta, odnosno namjerom da se započete aktivnosti završavaju u programskoj godini. Odluka doprinosi unaprijeđenju stanja planiranja prostora i poslovnog ambijenta u Opštini Nikšić odnosno stvaraju se uslovi za podsticanje preduzetničke inicijative i ulaganje kapitala. Preferirana opcija doprinijeće stabilnom i održivom sistemu planiranja prostora i izgradnje objekata, jer bi u slučaju „status quo“ bili izraženi dodatni problemi u ovim oblastima. |  |
| 2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. |  |
| Osnovni cilj koji se postiže ovim propisom je stvaranje normativnih uslova kojima se uređuje opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta. Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu; puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova,pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države. Navedeni ciljevi su projektovani za 2025.godinu. Program uređenja prostora opštine Nikšić za 2025.godinu, dat u pet poglavlja koja obrađuju uvodne napomene, izvore finansiranja, izradu i donošenje planskih dokumenata, pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, komunalno opremanje građevinskog zemljišta i nosioce realizacije Programa. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano je da skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora koji obuhvata dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. |  |
| 3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati “status quo” opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? |  |
| Utvrđeni ciljevi, kao i rješavanje problema rješavaju se donošenjem Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2025.godinu. Programske aktivnosti sačinjene su tako da sadrže pored planiranih tema i prenesene teme iz Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2024.godinu, bez utvrđenih definisanih rokova realizacije koje uglavnom diktiraju obezbijeđena finansijska sredstva, ali sa orjentacijom realizacije započetih aktivnosti u ranijem periodu i realizacijom svega planiranog bez posebno utvrđenih prioriteta, odnosno namjerom da se započete aktivnosti završavaju u programskoj godini. |  |
| 4. Analiza uticaja - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima) - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti, - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija; - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. |  |
| 3/1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa - Eksproprijacija i pribavljanje nepokretnosti - budžetski plan 300,000.00EUR. Program u dijelu pripreme gradjevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje lokalnih objekata od opšteg interesa u okviru pojedinih planskih dokumenata u skladu sa Budžetom planiranim sredstvima. - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi kompletiranja UP u okviru DUP-a Rastoci I, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe uređenja kvarta između ulica Danila Bojovića i V proleterske brigade, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe uređenja kvarta između ulica Lazara Sočice i Ivana Milutinovića, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe uređenja kvarta između ulica Vuka Mićunovića i Novaka Ramova, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe uređenja kvarta u ulici Josipa Sladea, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe rekonstrukcije ulice koja obezbjeđuje prilaz parkingu u Meanderu, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje ulica 20 i 21 u Humcima, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje Ulice od VI crnogorske do Ulice Vuka Karadžića, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje saobraćajnica u okviru DUP-a Rastoci I. 3/2 . Izrada tehničke i druge dokumentacije U okviru ovog programskog segmenta predviđena je izrada tehničke i druge dokumentacije za lokalne objekte od opšteg interesa u okviru pojedinih planskih dokumenata u skladu sa Budžetom planiranim sredstvima. 4. KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA Pojedine aktivnosti, projekti i radovi koji pripadaju komunalnom opremanju građevinskog zemljišta prenijeti su iz Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2024. godinu, iz razloga što će se izvođački završiti i finansijski realizovati u 2025. godini. 4/1. Rekonstrukcija i izgradnja lokalne infrastrukture – lokalni objekti od opšteg interesa - Izrada glavnog projekta opremanja Dvorca kralja Nikole, Kapitalni budžet Crne Gore, - Unutrašnje opremanje Dvorca Kralja Nikole - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Završetak projektne dokumentacije i izgradnja Filološkog fakulteta - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Nastavak radova na izgradnji Vatrogasnog doma - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Završetak radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona- Kapitalni budžet Vlade Crne Gore - Nastavak rekonstrukcije dijela postojećeg objekta Doma revolucije za potrebe izgradnje Doma digitalne revolucije u Nikšiću - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Doma revolucije za potrebe kongresne sale scenskog prostora– Kapitalni budžet Crne Gore, - Izvođenje radova na uređenju prostora oko Dvorca kralja Nikole - kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Izgradnja vrtića u Integralovom naselju - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje - Kapitalni budžet Crne Gore- prenesena tema, - Izgradnja Centra za autizam - Kapitalni budžet Crne Gore, - Sanacija Hadži Ismailove džamije - Kapitalni budžet Crne Gore, - Adaptacija Sportskog centra (adaptacija krova velike dvorane i ugradnja fotonaponskog sistema za potrebe velike sportske dvorane) - Kapitalni budžet Crne Gore. 4/2. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u skladu sa planskim dokumentima - budžetski plan 1.000.000,00EUR. - Nastavak rekonstrukcije ulice Živka Nikolića - prenesena tema. - Nastavak izgradnje Ulice 79 Humci - prenesena tema, - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ulica 20 i 21 u Humcima- prenesena tema, - Izgradnja ulice koja se pruža od VI crnogorske do Ulice Vuka Karadžića- prenesena tema, - Izgradnja pristupne saobraćajnice od kružnog toka na Ulici 13. jul do parcele LIDL-a, početak radova na izgradnji- prenesena tema, - Nastavak radova na rekonstrukciji Školske ulice u Kličevu - prenesena tema, - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja saobraćajnica u okviru DUP- a Rastoci I, - Izrada projektne dokumentacije za Ulicu „Nova 5“ u okviru DUP-a Rastoci III.prenesena tema, - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju ulice Milana Papića u okviru DUP- a Bistrica- prenesena tema, - Rekonstrukcija lokalnog puta L-5 Kuta – Pusta strana – Zagrad- prenesena tema, - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 Šćepan Polje – Nikšić – Podgorica, dionica od tunela Budoš do petlje „Brlja“- prenesena tema, - Nastavak radova na izgradnji parkinga kod Novog groblja ispod Trebjese, - Sanacija ulice ˝Nova 1˝ - Stara Varoš, - Sanacija lokalnog puta L-29 Maočići – Velimlje – Crni Kuk – Donje Crkvice – Gornje Crkvice – gr. BiH, dionica Donje Crkvice – Gornje Crkvice – Granica BiH, - Nastavak rekonstrukcije Krupačke ulice (Jezerski put), - Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta L-9 Carev most – Krst – Bogetići / turističkog puta T-3, dionica: Carev most – Krst, u dužini od 8 km, - Sanacija lokalnog puta L-37 Rubeža – Krnovo – Meka dola, sa krakom do rekreativnog kompleksa „Vučje“, - Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Miolje Polje – Morakovo, dionica od mosta Krstovače do Doma u Liverovićima, - Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Miolje Polje – Morakovo, dionica od Doma u Liverovićima do MK Miolje Polje, - Sanacija puteva na seoskom području - investiciono održavanje, - Rekonstrukcija raskrsnice ulica Josipa Broza Tita, Vuka Karadžića, Voja Samardžića Crnog i Akademika Branka Pavićevića (kod OŠ „Mileva Lajović Lalatović“) - prenesena tema, - Rekonstrukcija Trgovačke ulice, - Kapitalni budžet Crne Gore, - Izrada Glavnog projekta i rekonstrukcije ulica: Druge Dalmatinske brigade, Nikca od Rovina, Crnogorskih komita i dijela ulice Put pored Bistrice - Kapitalni budžet Crne Gore, - Izgradnja Sportsko rekreativnog parka sa trim stazom oko Trebjese - Kapitalni budžet Vlade Crne Gore - Izrada projektne dokumentacije uređenja zelenih površina uz Njegoševu ulicu, od raskrsnice sa ul. Nika Miljanića do raskrsnice sa ul. Narodne omladine. - Izrada projektne dokumentacije i sanacija Ulice Stubička I, - Rekonstrukcija ulice Baja Pivljanina od raskrsnice sa II dalmatinskom do raskrsnice sa Ulicom Krsta Kostića. 4/3. Izrada novih i sanacija oštećenih trotoara- budžetski plan iznosi- 50.000,00EUR. 4/4. Uređenje gradskih kvartova i izgradnja i rekonstrukcija gradskih igrališta u skladu sa planskim dokumentima- budžetski plan 1.000.000,00EUR. - Uređenje parking prostora iza zgrade Opštine, - Izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja parka između ulica Njegoševe i Radoja Dakića, - Izvođenje radova na revitalizaciji Gradskog parka, - Izgradnja sportskog terena Stupa (MZ Vidrovan), - Uređenje kvarta između ulica Danila Bojovića i V proleterske brigade. - Izrada projektne dokumentacije za uređenje kvarta između ulica Vuka Mićunovića i Novaka Ramova. - Izrada projektne dokumentacije za uređenje kvarta između ulica Lazara Sočice i Ivana Milutinovića 4/5. Uređenje korita rijeke Bistrice, Gračanice i Zete- budžetski plan 950.000,00EUR. - Regulacija rijeke Gračanice na dionici Halda – ušće Gračanice u kanal Zete (faza: „Regulacija rijeke Gračanice u zoni postojećih mostova“) - Nastavak uređenja korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete 4/6. Vodovodi- budžetski plan 630.000,00EUR. - Rekonstrukcija i dogradnja gradskog vodovodnog sistema, - Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u Župi Nikšićkoj - Kapitalni budžet Crne Gore. - Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne infrastrukture na seoskom području (nastavak izgradnje vodovoda Planik, izgradnja vodovoda Tisa i Ivanje) - Nastavak rekonstrukcije vodovoda na prigradskom području - zamjena azbest cementnog cjevovoda za naselje Kočani - Izrada projektne dokumentaciije za vodosnabdijevanje u slivnom području Bilećkog jezera - Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacione mreže i dr. - Vještačke akumulacije (Izgradnja vještačke akumulacije Rađevo i dr.) - Istražno – eksploatacioni radovi za vodovode (Istražno eksploatacioni radovi Jasenovo polje, Podbožur) 4/7. Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja: Rubeža, Oštrovac, Dragova luka i Ćemenca - budžetski plan 100.000,00EUR. - Početak realizacije. 4/8. Centar za savremeno upravljanje i tretman komunalnog otpada - budžetski plan 700.000,00EUR. - Izrada projektne dokumentacije i sanacija deponije „Mislov do“ i divljih deponija na teritoriji opštine Nikšić - Izrada Studije, projektovanje i nastavak izgradnje Centra za savremeno upravljanje i tretman komunalnog otpada. - Izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada. - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. - Izgradnja transfer stanice. 4/9. Izgradnja lokalne infrastrukture uz učešće Opštine u sufinansiranju uz podršku IPA projekata i IFAD - budžetski plan 100.000,00EUR. 4/10. Investiciono održavanje - budžetski plan 2.280.000,00EUR. - Investiciono održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje. - Adaptacija skupštinske sale - Adaptacija aneksa objekta Agencije za projektovanje i planiranje - Održavanje stambenih jedinica za lica u stanju socijalne potrebe. - Sufinansiranje adaptacije fasada i krovova stambenih zgrada. - Izvođenje radova – Izgradnja asfaltnih platoa za usporavanje brzine. - Izgradnja nove rasvjete. 4/11. Izdaci za građevinske objekte -budžetski plan 550.000,00EUR. - Rekonstrukcija građevinskih objekata - komunalno opremanje - budžetski plan 550.000,00EUR. - Izmještanje postojeće trafostanice i izgradnja nove sa priključenjem na NN i VN mrežu, u Rudom Polju 4/12. Izdaci za uređenje zemljišta -budžetski plan 100.000,00EUR. - Sanacija i uređenje zelenih površina. Pozitivne posljedice u svakom slučaju višestruko opravdavaju troškove donošenja i implementacije ove Odluke. Kako predmetni propis podstiče unapređenje uređenja prostora, to će imati uticaja na način što će lokalna samouprava na kvalitetan način voditi politiku planskog razvoja opštine. |  |
| 5. Procjena fiskalnog uticaja - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?; - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti; - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti; - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?; - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?; - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?; - Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda; - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti; - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?; - Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti. |  |
| Program se finansijski iskazuje kroz Budžet Opštine Nikšić za 2025.godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2025.godinu, obezbjeđuju se iz sljedećih izvora: -Budžet Opštine Nikšić, -Budžet Crne Gore, -sredstva kredita, -sredstva zainteresovanih korisnika prostora, -sredstva iz donacija. Po osnovu donijetog Programa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. |  |
| 6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako; - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije); - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti |  |
| Eksterna ekspertiza nije korišćenja. U skladu sa Zаkоnom о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 35 stav 1 tačka 2 i člana 38 stav i Statuta Opštine Nikšić ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 31/18 i 21/23) utvrđen je program javne rasprave o Nacrtu Odluke i učinjen dostupnim svim subjektima, kako preko mogućnosti elektronskog preuzimanja, odnosno činjenja dostupnim na Građanskom birou opštine, tako i informisanjem putem medija, a održana je i centralna javna rasprava. Pristigli predlozi i sugestije na nacrt predmetne odluke uzeti su u razmatranje. |  |
| 7. Monitoring i evaluacija - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? |  |
| Potencijalna prepreka za implementaciju Odluke je eventualno neusvajanja odluke od strane Skupštine Opštine Nikšić. Glavni indikatori prema kojima ce se mjeriti ispunjenje ciljeva projektovanih Programom je uređenje prostora i komunalne infrastrukture, finansijski efekti. Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene ovog propisa biće zaduženi Sekretarijat za uređenje prostora, Glavni gradski arhitekta, Sekretarijat za investicije i projekte, Direkcija za imovinu, Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo i Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj. Kako je cilj ovog Programa uređenje prostora i komunalne infrastrukture a što je u nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Nikšić, to će se procjena efekata ove odluke dati od ovog Sekretarijata. |  |

20.12.2024.godine Nikšić,

S E K R E T A R

Milanka Radulović dipl.ing., s.r.